

## АДМИНИСТРАЦИЯ ВАЛДАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 15.11.2016 № 1804

**Об утверждении муниципальной программы «Газификация Валдайского городского поселения в 2017-2019 годах»**

Вцелях дальнейшего развития газификации Валдайского городского поселения, улучшения социально-бытовых условий жизни населения Администрация Валдайского муниципального района **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Газификация Валдайского городского поселения в 2017-2019 годах» (далее муниципальная программа).

2. Контроль за выполнением постановления возложить на  
заместителя Главы администрации муниципального района.

3. Опубликовать постановление в бюллетене «Валдайский Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Валдайского муниципального района в сети «Интернет».

**Глава муниципального района Ю.В.Стадэ**

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации муниципального района от 15.11.2016 №1804

**Муниципальная программа «Газификация Валдайского городского поселения в 2017-2019 годах»**

**ПАСПОРТ муниципальной программы**  **«Газификация Валдайского городского поселения в 2017-2019 годах»**

1. Ответственный исполнитель муниципальной программы: комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации Валдайского муниципального района.

2. Соисполнители муниципальной программы: нет.

3. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя** | **Значение целевых показателей** | | |
| **2017** | **2018** | **2019** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Цель 1. Развитие газораспределительных сетей Валдайского городского поселения | | | |
| 1.1. | **Задача 1.**  Газификация территории Валдайского городского поселения | | | |
| 1.1.1. | Показатель 1. Разработка проектно- сметной документации для строительства газопровода (м.п.) | 0,5 км | 0,6 км | 0,7 км |

4. Сроки реализации муниципальной программы: 2017-2019 годы.

5. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом (тыс. руб.):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Год** | **Источник финансирования** | | | | |
| **бюджет городского поселения** | **областной бюджет** | **федеральный бюджет** | **внебюджетные средства** | **всего** |
| 2017 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 50,0 |
| 2018 | 60,0 | 0 | 0 | 0 | 60,0 |
| 2019 | 70,0 | 0 | 0 | 0 | 70,0 |
| Всего | 180,0 | 0 | 0 | 0 | 180,0 |

6. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:

повышение эффективности, качества жилищно-коммунального обслуживания;

комфортность и безопасность проживания;

результаты улучшения экологической ситуации в городе.

**Общая характеристика текущего состояния жилищно-коммунальной сферы Валдайского городского поселения**

Жилищно-коммунальное хозяйство должно развиваться в целях обеспечения нормативного качества жилищно-коммунальных услуг, повышения надежности и энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры, оптимизации затрат на производство коммунальных ресурсов.

Деятельность организаций коммунального комплекса Валдайского городского поселения характеризуется частыми технологическими отказами, неэффективным использованием природных ресурсов, загрязнением окружающей среды.

У большинства индивидуальных жилых домов отсутствует возможность подключения к ближайшим магистральным сетям газоснабжения.

**Перечень и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы**

К рискам реализации муниципальной программы, которыми могут управлять ответственный исполнитель муниципальной программы, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести операционные и финансовый.

В рамках группы операционных рисков можно выделить организационный риск.

Организационный риск связан с несоответствием организационной структуры реализации муниципальной программы ее задачам. Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы зависит от принятия организационных решений, что требует четкой координации деятельности исполнителей муниципальной программы и отлаженных административных процедур, отсутствие которых может привести к задержкам в реализации муниципальной программы, срыву сроков и результатов выполнения отдельных мероприятий.

Операционные риски могут быть оценены как умеренные.

Финансовый риск связан с возможным финансированием муниципальной программы в неполном объеме, как за счет бюджетных средств, так и внебюджетных источников. Данный риск возникает по причине значительной продолжительности муниципальной программы, а также высокой зависимости ее успешной реализации от привлечения внебюджетных источников, возникновения необходимости выполнения дополнительных работ, при которых возможно возникновение непредвиденных расходов, удорожание стоимости материалов. Данный риск можно считать высоким.

Реализации муниципальной программы также угрожают риски, которыми невозможно управлять - ухудшение состояния экономики и форс-мажорные обстоятельства.

Ухудшение состояния экономики может привести к ухудшению основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и бюджетных доходов. Риск для реализации муниципальной программы может быть оценен как высокий.

Возникновение обстоятельств непреодолимой силы (природные и техногенные катастрофы и катаклизмы) могут привести к существенному ухудшению состояния коммунальной инфраструктуры Валдайского муниципального района и потребовать концентрации средств на преодоление последствий таких катастроф. Такой риск для муниципальной программы можно оценить как низкий.

**Механизм управления реализацией муниципальной программы**

Комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации Валдайского муниципального района осуществляет:

контроль за реализацией мероприятий муниципальной программы, координацию деятельности участников муниципальной программы в процессе ее реализации;

обеспечение эффективности реализации муниципальной программы;

подготовку при необходимости предложений по уточнению объемов финансирования, перечня и состава мероприятий, целевых показателей, соисполнителей и участников муниципальной программы;

участие в разработке и осуществлении реализации мероприятий муниципальной программы;

представление в рамках своей компетенции предложений комитету по корректировке муниципальной программы;

представление комитету отчета о ходе реализации мероприятий муниципальной программы;

представление комитету информации, необходимой для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы.

Комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации Валдайского муниципального района обеспечивает составление отчетов о ходе реализации муниципальной программы в соответствии с постановлением Администрации Валдайского муниципального района от 26.08.2013 № 1160 «Об утверждении Положения о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Валдайского муниципального района и их формирования и реализации».

Координация хода реализации муниципальной программы осуществляется заместителем Главы администрации муниципального района.

**Мероприятия муниципальной программы «Газификация Валдайского городского поселения в 2017-2019 годах»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Исполнитель мероприятия** | | **Срок реализации** | **Целевой показатель** | **Источник финансирования** | **Объем финансирования по годам (тыс. рублей)** |
| **2017** |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Задача 1. Газификация территории Валдайского муниципального района | | | | | | |
| 1.1. | Разработка проектно-сметной документации для строительства газопровода на территории Валдайского городского поселения | Администрация Валдайского муниципального района | 2017 год | | 1.1.1 | бюджет Валдайского городского поселения | 50,00 |
| 1.2. | Разработка проектно-сметной документации для строительства газопровода на территории Валдайского городского поселения | Администрация Валдайского муниципального района | 2018 год | | 1.1.1 | бюджет Валдайского городского поселения | 60,00 |
| 1.3. | Разработка проектно-сметной документации для строительства газопровода на территории Валдайского городского поселения | Администрация Валдайского муниципального района | 2019 год | | 1.1.1 | бюджет Валдайского городского поселения | 70,00 |

## АДМИНИСТРАЦИЯ ВАЛДАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е15.11.2016 № 1806

**Об утверждении муниципальной программы «Отлов безнадзорных животных на территории Валдайского муниципального района**

**в 2017 году»**

В соответствии со [статьей 179.4](consultantplus://offline/ref=31DBB7912E571AF5E7CB331F88C969C2EAA17968CF36069E6199552780223ACD5816AFDB9EC3C6FDRET7H) Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=31DBB7912E571AF5E7CB331F88C969C2EAA17A61CC36069E6199552780R2T2H) от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации Валдайского муниципального района от 26.08.2013 [N](consultantplus://offline/ref=31DBB7912E571AF5E7CB2D129EA536CAEFAC2165CF360FC13CC60E7AD72B309AR1TFH) 1160 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Валдайского муниципального района, их формирования и реализации» Администрация Валдайского муниципального района **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить прилагаемую муниципальную [программу](file:///Y:\Пул%20обмена\МАШБЮРО\ЖКХ\Афанасьева\СОБАКИ.doc#Par28#Par28) «Отлов безнадзорных животных на территории Валдайского муниципального района в 2017 году» (далее муниципальная программа).

2. Разместить постановление на официальном сайте Администрации Валдайского муниципального района в сети «Интернет».

**Глава муниципального района Ю.В.Стадэ**

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации муниципального района от 15.11.2016 №1806

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Отлов безнадзорных животных на территории Валдайского муниципального района в 2017 году»**

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы «Отлов безнадзорных животных на территории Валдайского муниципального района в 2017 году»**

1. Ответственный исполнитель муниципальной программы: комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрация Валдайского муниципального района.

2. Соисполнители муниципальной программы: нет.

3. Подпрограммы муниципальной программы: нет.

4. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **N**  **п/п** | **Цели, задачи муниципальной  программы, наименование и единица измерения целевого показателя** | **Значения целевого показателя** |
| **2017 год** |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Цель 1.Обеспечение надлежащей санитарно-эпидемиологической обстановки и защиты населения от неблагоприятного воздействия безнадзорных животных на территории Валдайского муниципального района. | |
| 1.1. | Задача 1. Организация проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных | |
| 1.1.1 | Показатель 1. Доля отловленных безнадзорных животных от общего количества выявленных(%) | 100 |

5. Сроки реализации муниципальной программы: 2017 год.

6. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Год** | **Источник финансирования** | | | | |
| **районный   бюджет** | **областной   бюджет** | **бюджеты**  **поселений** | **внебюджетные  средства** | **всего** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2017 | 0 | 263,0 | 0 | 0 | 263,0 |

7. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:

Обеспечение своевременного отлова безнадзорных животных и уменьшение риска инфицирования людей.

**Характеристика сферы реализации муниципальной программы**

Повышение уровня и качества жизни населения Валдайского муниципального района является приоритетной социально-экономической задачей развития района, формирование современной городской инфраструктуры и благоустройство мест общего пользования, создание благоприятной среды для проживания и хозяйственной деятельности - важные социальные задачи, на успешное решение которых должны быть направлены совместные усилия органов местного самоуправления Валдайского муниципального района.

Однако из-за недостаточной разъяснительной работы ветеринарных санэпиднадзорных служб среди населения о соблюдении санитарно-ветеринарных правил в целях предупреждения заражения животных и людей бешенством и другими инфекциями и несоблюдения общих требований содержания животных населением на территории Валдайского муниципального района появляется большое количество бродячих животных, которые подлежат отлову.

**Основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы**

К рискам реализации муниципальной программы, которыми может управлять ответственный исполнитель муниципальной программы, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести операционные и финансовый.

В рамках группы операционных рисков можно выделить организационный риск.

Организационный риск связан с несоответствием организационной структуры реализации муниципальной программы ее задачам. Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы зависит от принятия организационных решений, что требует четкой координации деятельности исполнителей муниципальной программы и отлаженных административных процедур, отсутствие которых может привести к задержкам в реализации муниципальной программы, срыву сроков и результатов выполнения отдельных мероприятий.

Операционные риски могут быть оценены как умеренные.

Финансовый риск связан с возможным финансированием муниципальной программы в неполном объеме как за счет бюджетных средств, так и внебюджетных источников. Данный риск возникает по причине значительной продолжительности муниципальной программы, а также высокой зависимости ее успешной реализации от привлечения внебюджетных источников, возникновения необходимости выполнения дополнительных работ, при которых возможно возникновение непредвиденных расходов, удорожание стоимости материалов. Данный риск можно считать высоким.

Реализации муниципальной программы также угрожают риски, которыми невозможно управлять - ухудшение состояния экономики и форс-мажорные обстоятельства.

Ухудшение состояния экономики может привести к ухудшению основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и бюджетных доходов. Риск для реализации муниципальной программы может быть оценен как высокий.

**Механизм управления реализацией муниципальной программы**

Комитет жилищно-коммунального хозяйства Администрации Валдайского муниципального района осуществляет:

контроль за реализацией мероприятий муниципальной программы, координацию деятельности участников муниципальной программы в процессе ее реализации;

обеспечение эффективности реализации муниципальной программы;

подготовку при необходимости предложений по уточнению объемов финансирования, перечня и состава мероприятий, целевых показателей, соисполнителей и участников муниципальной программы;

участие в разработке и осуществлении реализации мероприятий муниципальной программы;

представляет в рамках своей компетенции предложения по корректировке муниципальной программы.

Координация хода реализации муниципальной программы осуществляется заместителем Главы администрации муниципального района.

Комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации муниципального района как ответственный исполнитель муниципальной программы до 20 июля 2017 года и до 1 марта 2018 года готовит полугодовой и годовой [отчеты](file:///Y:\Пул%20обмена\Юристы\Никулина\программы\1160\Постановление%201160.doc#Par370#Par370) о ходе реализации муниципальной программы по форме, установленной постановлением Администрации Валдайского муниципального района от 26.08.2013 № 1160 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Валдайского муниципального района, их формирования и реализации», обеспечивает их согласование с заместителем Главы администрации муниципального района, осуществляющим координацию деятельности ответственного исполнителя и направляет в комитет экономического развития Администрации муниципального района.

[**Мероприятия**](file:///Y:\Пул%20обмена\МАШБЮРО\ЖКХ\Афанасьева\СОБАКИ.doc#Par198#Par198) **муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование   мероприятия** | **Исполнитель** | **Срок  реали-зации** | **Целевой показатель** | **Источник финанси- рования** | **Объем финансирования (тыс. руб.)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Задача. Организация проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных. | | | | | |
| 1.1. | Отлов, транспорти-ровка, содержание безнадзорных живо-тных, утилизация (уничтожение) био-логических отходов, в том числе в резу-льтате эвтаназии отловленных живот-ных | Администрация Валдайского муниципального района | 2017 год | 1.1.1 | бюджет Новгородской области | 263,0 |

## АДМИНИСТРАЦИЯ ВАЛДАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 16.11.2016 № 1811

**Об утверждении муниципальной программы «Текущий ремонт муниципальных квартир в доме № 3 по ул. Озерная д. Ивантеево**

**Валдайского района Новгородской области на 2017 год»**

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Жилищным кодексом Российской Федерации Администрация Валдайского муниципального района **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

**1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «**Текущий ремонт муниципальных квартир в доме № 3 по ул. Озерная д. Ивантеево Валдайского района Новгородской области на 2017 год**» (далее муниципальная программа).**

**2. Постановление вступает в силу с 1 января 2017 года.**

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы администрации муниципального района.

4. Опубликовать постановление в бюллетене «Валдайский Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Валдайского муниципального района в сети «Интернет».

**Глава муниципального района Ю.В.Стадэ**

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации муниципального района от 16.11.2016 №1811

**Муниципальная программа «Текущий ремонт муниципальных квартир в доме № 3 по ул. Озерная д. Ивантеево Валдайского района**

**Новгородской области на 2017 год»**

**Паспорт муниципальной программы** **«Текущий ремонт муниципальных квартир в доме № 3 по ул. Озерная д. Ивантеево**

**Валдайского района Новгородской области на 2017 год»**

1. Ответственный исполнитель муниципальной программы:

Комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации Валдайского муниципального района.

2. Задачи и целевые показатели муниципальной программы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **N**  **п/п** | **Задачи программы, наименование и единица измерения целевого показателя** | **Значение целевого**  **показателя по годам** |
| **2017** |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Цель Улучшение эксплуатационных характеристик жилищного фонда в соответствии со стандартами качества, обеспечивающих гражданам безопасные и комфортные условия проживания | |
| 1.1. | Задача 1. Приведение состояния многоквартирного дома № 3 по ул. Озерная д. Ивантеево и муниципальных жилых помещений в соответствие с требованиями нормативно-технических документов | |
| 1.1.1. | Показатель 1. Площадь отремонтированных жилых помещений 4 этажа (кв.м.) | 327,7 |

3. Сроки реализации муниципальной программы: 2017 год.

4. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (руб.):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Год** | **Источник финансирования** | | | | |
| **областной бюджет** | **федеральный бюджет** | **местные**  **бюджеты** | **внебюджетные средства** | **всего** |
| 2017 | - | - | 568 168 | - | 568 168 |
| **ВСЕГО** | **-** | **-** | **568 168** | **-** | **568 168** |

5. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы

В результате реализации муниципальной программы будет произведен текущий ремонт муниципальных квартир дома № 3 по ул. Озерная д. Ивантеево Валдайского района Новгородской области, что позволит предоставить жилые помещения гражданам, признанным нуждающимся в улучшении жилищных условий.

**Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы**

В настоящее время в муниципальных квартирах в доме № 3 по ул. Озерная д. Ивантеево Валдайского района Новгородской области, общая площадь которых составляет 912,5 кв. м, требуется провести текущий ремонт для улучшения эксплуатационных характеристик жилищного фонда в соответствии со стандартами качества, обеспечивающее гражданам безопасные и комфортные условия проживания.

**Основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы**

Реализация муниципальной программы направлена на проведение текущего ремонта муниципальных квартир, находящихся в доме № 3 по ул. Озерная д. Ивантеево Валдайского района Новгородской области.

В результате реализации муниципальной программы произойдет улучшение эксплуатационных характеристик муниципальных квартир, находящихся в доме № 3 по ул. Озерная д. Ивантеево Валдайского района Новгородской области, в соответствии со стандартами качества, обеспечивающих безопасные и комфортные условия проживания

Реализация муниципальной программы сопряжена с рисками, которые могут препятствовать достижению запланированных результатов.

Основным неуправляемым риском является растущая нестабильность и неопределенность в экономике, дефицит бюджетного финансирования. Снижение рисков возможно через определение приоритетов для первоочередного финансирования, привлечение внебюджетных источников финансирования.

**Механизм управления реализацией муниципальной программы**

Комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации Валдайского муниципального района является ответственным исполнителем и осуществляет:

контроль за реализацией мероприятий муниципальной программы, координацию деятельности соисполнителей муниципальной программы в процессе ее реализации;

обеспечение эффективности реализации муниципальной программы;

подготовку при необходимости предложений по уточнению объемов финансирования, перечня и состава мероприятий, целевых показателей, соисполнителей и участников муниципальной программы.

Координация хода реализации муниципальной программы осуществляется заместителем Главы администрации муниципального района, председателем комитета жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации Валдайского муниципального района.

Комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации муниципального района как ответственный исполнитель муниципальной программы до 20 июля 2017 года и до 1 марта 2018 года готовит полугодовой и годовой [отчеты](file:///Y:\Пул%20обмена\Юристы\Никулина\программы\1160\Постановление%201160.doc#Par370#Par370) о ходе реализации муниципальной программы по форме, установленной постановлением Администрации Валдайского муниципального района от 26.08.2013 № 1160 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Валдайского муниципального района, их формирования и реализации», обеспечивает их согласование с заместителем Главы администрации муниципального района, осуществляющим координацию деятельности ответственного исполнителя и направляет в комитет экономического развития Администрации муниципального района.

**Мероприятия муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N**  **п/п** | **Наименование**  **мероприятия** | **Исполнитель**  **мероприятия** | **Срок**  **реализации** | **Целевой**  **показатель (номер целевого**  **показателя из паспорта муниципальной программы)** | **Источник**  **финансирования** | **Объем финансирования по годам**  **(тыс.руб.)** |
| **2017** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Задача: Приведение состояния многоквартирного дома № 3 по ул. Озерная д. Ивантеево и муниципальных жилых помещений в соответствие с требованиями нормативно-технических документов | | | | | |
| 1.1. | Выполнение работ по текущему ремонту муниципальных квартир дома № 3 по ул. Озерная п. Ивантеево Валдайского района | комитет жилищно-коммуналь-ного и дорожного хозяйства Администрации Валдайского муниципального района | 2017 год | [1.1](consultantplus://offline/ref=9FAC175C14EA25F19DB3FECE1559AD14BDFB41A4409BF3CDA3A4E10EB43777D106EFC2E5518797F4ED1367M2y8H).1 | районный  бюджет | 568,168 |

## АДМИНИСТРАЦИЯ ВАЛДАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 16.11.2016 № 1812

**Об утверждении муниципальной программы «Сохранение и восстановление военно-мемориальных объектов на**

**территории Валдайского городского поселения на 2017-2019 годы»**

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации Администрация Валдайского муници­пального района **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Сохранение и восстановление военно-мемориальных объектов на территории Валдайского городского поселения на 2017-2019 годы» (далее – муниципальная программа).

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Валдайский Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Валдайского муниципального района в сети «Интернет».

3. Постановление вступает в силу с 01 января 2017 года.

**Глава муниципального района Ю.В.Стадэ**

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации муниципального района от 16.11.2016 №1812

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Сохранение и восстановление военно-мемориальных объектов**

**на территории Валдайского городского поселения на 2016-2019 годы»**

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы «Сохранение и восстановление военно-мемориальных объектов на территории Валдайского городского**

**поселения на 2017-2019 годы»**

1. Ответственный исполнитель муниципальной программы: комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации муниципального района (далее – Администрация).

2. Соисполнители муниципальной программы: нет.

3. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N**  **п/п** | **Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя** | **Значения целевого**  **показателя** | | |
| **2017** | **2018** | **2019** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Цель 1. Улучшение состояния военно-мемориальных объектов на территории Валдайского муниципального района | | | |
| 1.1. | Задача 1. Приведение в надлежащее состояние территорий воинских захоронений, памятников и памятных знаков участникам Великой Отечественной войны | | | |
| 1.1.1 | Показатель 1. Количество отремонтированных военных мемориалов в г. Валдай (шт.) | 1 | 1 | 1 |

4. Сроки реализации муниципальной программы: 2017-2019 годы.

5. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом (тыс. руб.):

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Год** | **Источник финансирования** | | | | | |
|  | **областной   бюджет** | **федеральный   бюджет** | **бюджет**  **муниципального района** | **внебюджетные средства** | **бюджет**  **городского**  **поселения** | **всего** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2017 | - | - | - | - | 500,0 | 500,0 |
| 2018 | - | - | - | - | 500,0 | 500,0 |
| 2019 | - | - | - | - | 500,0 | 500,0 |
| ВСЕГО | - | - | - | - | 1500,0 | 1500,0 |

**6. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы**

Комплексное решение проблем, связанных с сохранностью и восстановлением военно-мемориальных объектов на территории Валдайского городского поселения;

активизация работы по патриотическому воспитанию детей и молодежи Валдайского муниципального района.

сохранение памяти погибших при защите Отечества;

воспитание патриотизма и гражданского самосознания населения;

приведение в надлежащее состояние военно-мемориальных объектов на территории Валдайского городского поселения;

уважительное отношение к памяти погибших при защите Отечества или его интересов является священным долгом всех граждан.

реализация муниципальной программы окажет воздействие на все сферы общественной жизни. В связи с тем, что мероприятия муниципальной программы носят исключительно затратный характер, какой-либо экономической эффективности достигнуто быть не может. Однако реализация программы в контексте социально-экономического развития Валдайского муниципального района позволит обеспечить:

достойное сохранение памяти о погибших при защите Отечества;

приведение внешнего облика военно-мемориальных объектов на территории Валдайского городского поселения в надлежащее состояние;

воспитание патриотизма у граждан муниципального района, особенно подрастающего поколения, и подготовку их к достойному и самоотверженному служению обществу и государству, к выполнению обязанностей по защите Отечества.

проведение ремонтно-восстановительных работ на военно-мемориальном объекте муниципального образования, связанных с выполнением мероприятий муниципальной программы, с учетом применения инновационных методов и современных материалов, позволит произвести весь комплекс мероприятий муниципальной программы под государственным контролем, и исключит выполнение работ, связанных с вредным воздействием на экологическую среду.

Главным результатом реализации муниципальной программы станут формирование благоприятной общественной атмосферы, чувства гордости за свою Отчизну, а также упрочнение статуса России как великой культурной державы, имеющей героическое историческое наследие.

**Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы**

Достойное сохранение памяти погибших в годы Великой Отечественной войны - актуальный вопрос для города Валдай.

В настоящее время на территории Валдайского городского поселения находятся 5 воинских захоронений и 3 памятных знака.

Мемориал «Вечный огонь» находится в неудовлетворительном состоянии. С момента сооружения вышеуказанный элемент обветшал, и внешний вид не соответствует значимости подвига павших.

Острой является проблема благоустройства воинских захоронений, памятников и памятных знаков.

**Основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы**

Реализация муниципальной программы направлена на восстановление и поддержание в достойном состоянии элемента «Звезда» на мемориале «Вечный огонь» - знака увековечивающего память погибших при исполнении воинского долга в годы Великой Отечественной войны, приведение в надлежащее состояние территории воинских захоронений, памятников и памятных знаков участникам Великой Отечественной войны.

В результате реализации муниципальной программы к 2019 году будет отремонтирован 1 мемориальный элемент.

Реализация муниципальной программы сопряжена с рисками, которые могут препятствовать достижению запланированных результатов.

Основным неуправляемым риском является растущая нестабильность и неопределенность в экономике, дефицит бюджетного финансирования сферы культурного наследия. Снижение рисков возможно через определение приоритетов для первоочередного финансирования».

**Механизм управления реализацией Программой**

Комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации муниципального района является ответственным исполнителем и осуществляет:

контроль реализации мероприятий муниципальной программы, координацию деятельности соисполнителей муниципальной программы в процессе ее реализации;

обеспечение эффективности реализации муниципальной программы;

подготовку при необходимости предложений по уточнению объемов финансирования, перечня и состава мероприятий, целевых показателей, соисполнителей и участников муниципальной программы;

составление отчетов о ходе реализации муниципальной программы в соответствии с постановлением Администрации Валдайского муниципального района от 26.08.2013 № 1160 «Об утверждении Положения о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Валдайского муниципального района и их формирования и реализации».

Координация хода реализации муниципальной программы осуществляется заместителем Главы, председателем комитета жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации Валдайского муниципального района.

**6. Мероприятия муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Наименование мероприятия** | **Исполнитель мероприятия** | **Срок реализации** | **Целевой показатель**  **(номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы)** | **Источник финансирования** | **Объем финансирования по годам (тыс. рублей)** | | |
| **2017** | **2018** | **2019** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Задача 1. Приведение в надлежащее состояние территорий воинских захоронений, памятников и памятных знаков участникам Великой Отечественной войны | | | | | | | |
| 1.1. | Мемориал «Вечный огонь», ремонт элемента мемориала. | Администрация Валдайского муниципального района | 2017-2019 год | 1.1.1 | бюджет Валдайского муниципального района | 500,0 | 500,0 | 500,0 |

## АДМИНИСТРАЦИЯ ВАЛДАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 16.11.2016 № 1814

**Об утверждении муниципальной программы Валдайского района «Развитие культуры в Валдайском муниципальном районе**

**(2017-2020 годы)»**

В целях реализации приоритетных направлений развития культуры на территории района Администрация Валдайского муниципального района **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Валдайского района «Развитие культуры в Валдайском муниципальном районе (2017-2020 годы)».

2. Признать с 01 января 2017 года утратившим силу постановление Администрации Валдайского муниципального района от 14.11.2013 № 1677 «Об утверждении муниципальной программы Валдайского района «Развитие культуры в Валдайском муниципальном районе (2014-2016 годы)» (далее муниципальная программа).

3. Постановление вступает в силу с 01 января 2017 года.

4. Опубликовать постановление в бюллетене «Валдайский Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Валдайского муниципального района в сети «Интернет».

**Глава муниципального района Ю.В.Стадэ**

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации муниципального района от 16.11.2016 №1814

**Муниципальная программа Валдайского района «Развитие культуры в Валдайском муниципальном районе (2017-2020 годы)»**

**Паспорт муниципальной программы «Развитие культуры в Валдайском муниципальном районе (2017-2020 годы)»**

**1. Ответственный исполнитель муниципальной программы:**

комитет культуры и туризма Администрации Валдайского муниципального района.

**2. Соисполнители муниципальной программы:**

муниципальное бюджетное учреждение культуры Валдайская централизованная клубная система;

муниципальное бюджетное учреждение культуры «Валдайский Дом народного творчества»;

муниципальное бюджетное учреждение культуры Автоклуб «Забава»;

муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая библиотека имени Б.С.Романова Валдайского муниципального района»;

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Валдайская детская школа искусств»;

комитет по организационным и общим вопросам Администрации муниципального района;

комитет экономического развития Администрации муниципального района.

**3. Подпрограммы муниципальной программы:**

«Культура Валдайского района »;

«Обеспечение муниципального управления в сфере культуры Валдайского муниципального района».

**4. Цели, задачи и целевые показатели\* муниципальной программы:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Задачи программы, наименование и единица измерения целевого показателя** | **Значения целевого показателя по годам** | | | |
| **2017 год** | **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1.** | **Цель 1.**  **Развитие культурного потенциала Валдайского муниципального района** | | | | |
| **1.1.** | **Задача 1. Обеспечение прав граждан на равный доступ к культурным ценностям и участию в культурной жизни, создание условий для развития и реализации творческих способностей каждой личности** | | | | |
| 1.1.1. | **Показатель 1**. Количество культурно-массовых мероприятий (ед.) | 1926 | 1930 | 1940 | 1950 |
| 1.1.2. | **Показатель 2.** Количество посещений культурно-массовых мероприятий культурно-досуговых учреждений (чел.) | 77974 | 78000 | 78100 | 78200 |
| 1.1.3. | **Показатель 3.** Количество клубных формирований и любительских объединений (ед.) | 203 | 203 | 203 | 203 |
| 1.1.4. | **Показатель 4.** Количество участников клубных формирований и любительских объединений (чел.) | 2706 | 2706 | 2710 | 2710 |
| 1.1.5. | **Показатель 5.** Увеличение доли детей от 0 до 17 лет, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей, проживающих в районе (%) | 19,1 | 19,2 | 19,3 | 19,5 |
| 1.1.6. | **Показатель 6.** Число пользователей библиотек на 1000 человек населения (чел.) | 467 | 471 | 471 | 472 |
| 1.1.7. | **Показатель 7.**  Количество посещений на одного пользователя (ед.) | 6,9 | 6,9 | 7,0 | 7,0 |
| 1.1.8. | **Показатель 8.** Книговыдача на одного пользователя (экз.) | 20,4 | 20,4 | 20,5 | 20,5 |
| 1.1.9. | **Показатель 9.** Повышение уровня удовлетворенности граждан, проживающих в Валдайском районе, качеством предоставления муниципальных услуг (%) | 70 | 90 | 90 | 90 |
| **1.2.** | **Задача 2. Развитие художественного образования в сфере культуры, сохранение кадрового потенциала, повышение профессионального уровня, престижности и привлекательности профессии работника культуры** | | | | |
| 1.2.1. | **Показатель 1**. Удельный вес учащихся общеобразовательных учреждений, занимающихся в учреждении дополнительного образования детей в сфере культуры (%) | 13,2 | 13,2 | 13,3 | 13,3 |
| 1.2.2. | **Показатель 2**. Динамика примерных значений соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в экономике области (%) | 73,5 | 73,6 | 73,7 | 73,8 |
| 1.2.3. | **Показатель 3.** Количество специалистов муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования (курсы повышения квалификации) (чел.) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1.2.4. | **Показатель 4.** Количество специалистов муниципальных учреждений культуры, прошедших обучение по программам высшего профессионального образования (чел.) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.2.5. | **Показатель 5.** Количество стипендиатов Главы муниципального района, учащихся учреждения дополнительного образования детей в сфере культуры (чел.) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| **1.3.** | **Задача 3. Укрепление и модернизация материально-технической базы учреждений культуры и дополнительного образования детей в сфере культуры.** | | | | |
| 1.3.1. | **Показатель 1.** Доля учреждений культуры и дополнительного образования, в которых проведены ремонтные работы (%) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1.3.2. | **Показатель 2.** Доля учреждений культуры и дополнительного образования, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы (%) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| **1.4.** | **Задача 4. Оказание муниципальных услуг (работ), выполняемых муниципальными учреждениями культуры и учреждением дополнительного образования детей в сфере культуры** | | | | |
| 1.4.1. | **Показатель 1.**  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры, выполнение муниципального задания (%) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.4.2. | **Показатель 2.**  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры, иные цели (%) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **1.5.** | **Задача 5.**  **Ресурсное обеспечение деятельности комитета культуры и туризма по реализации муниципальной программы** | | | | |
| 1.5.1. | **Показатель 1.**  Уровень ежегодного достижения целевых показателей муниципальной программы и подпрограммы (%) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.5.2. | **Показатель 2.**  Доля освоения средств, выделенных на реализацию полномочий в сфере культуры (%) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **1.6.** | **Задача 6.**  **Обеспечение соблюдения законодательства в сфере культуры** | | | | |
| 1.6.1. | **Показатель 1.**  Соблюдение законов РФ и нормативно-правовых актов в сфере культуры (%) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **1.7.** | **Задача 7.**  **Улучшение качества оказываемых муниципальных услуг в сфере культуры** | | | | |
| 1.7.1. | **Показатель 1.**  Уровень удовлетворенности населения Валдайского района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры (%) | 65 | 65 | 65 | 65 |
| **1.8.** | **Задача 8.**  **Мониторинг показателей выполнения мероприятий муниципальной программы** | | | | |
| 1.8.1. | **Показатель 1.**  Доля фактических показателей, соответствующих запланированным результатам (%) | 100 | 100 | 100 | 100 |

\* - целевые показатели муниципальной программы Валдайского района

«Развитие культуры в Валдайском муниципальном районе (2017-2020 годы)»

определены на основе данных ведомственной отчетности:

форма № 6-НК; № 7-НК.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **5. Сроки реализации программы:** 2017-2020 годы. | | | | | | | | | |
| **6.Объемы и источники финансирования программы в целом и по годам реализации:** | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | | (тыс.руб.) | |  | | |
| Год | Источник финансирования\* | | | | | | | | | |
| областной  бюджет | бюджет муниципального района | | | бюджет городского поселения | | внебюджетные средства | | всего | |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | | 5 | | 6 | |
| 2017 | 8396,90836 | 44300,17472 | | | 400,0 | | - | | 53097,08308 | |
| 2018 | 8396,90836 | 44300,17472 | | | 400,0 | | - | | 53097,08308 | |
| 2019 | 8396,90836 | 44300,17472 | | | 400,0 | | - | | 53097,08308 | |
| 2020 | 8396,90836 | 44300,17472 | | | 400,0 | | - | | 53097,08308 | |
| **Всего:** | **33587,63344** | **177200,69888** | | | **1600,0** | | - | | **212388,33232** | |

\* - объем финансирования уточняется при формировании бюджета на очередной финансовый год и на плановый период

**7. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:**

увеличение количества посещений платных мероприятий культурно-досуговых учреждений к 2020 году до 121000 человек;

увеличение количества культурно-досуговых мероприятий на платной основе к 2020 году до 3009 единиц;

увеличение количества участников клубных формирований и любительских объединений к 2020 году до 2710 человек;

увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем количестве детей, проживающих в районе к 2020 году до 19,5%;

увеличение числа пользователей библиотек района на 1000 человек населения до 472 человек;

увеличение количества посещений библиотек на одного пользователя до 7,0 единиц;

повышение уровня удовлетворенности граждан, проживающих в Валдайском районе, качеством предоставляемых муниципальных услуг в сфере культуры до 90%;

увеличение доли учащихся образовательных учреждений, занимающихся в учреждении дополнительного образования детей в сфере культуры к 2020 году до 13,3%;

достижение к 2020 году уровня средней заработной платы работников учреждений культуры Валдайского муниципального района до 73,8% от средней заработной платы в экономике области;

ежегодное проведение ремонтов зданий в 10% учреждений культуры и дополнительного образования детей в сфере культуры (от общего количества сетевых единиц);

ежегодное обновление материально-технической базы в 10% учреждений культуры и дополнительного образования детей в сфере культуры (от общего количества сетевых единиц).

**Характеристика текущего состояния (с указанием основных проблем) отрасли «Культура» в Валдайском муниципальном районе,**

**приоритеты и цели муниципальной политики отрасли «Культура»**

Развитие Российской Федерации на современном этапе характеризуется повышенным вниманием общества к культуре. Указом Президента от 24.12.2014 утверждены Основы государственной культурной политики, принимая которые, государство впервые возводит культуру в ранг национальных приоритетов и признаёт её важнейшим фактором роста качества жизни и гармонизации общественных отношений, залогом динамичного социально-экономического развития, гарантом сохранения единого культурного пространства и территориальной целостности страны.

Культурная политика эффективна, если она направлена на создание жизненно необходимых условий и продиктована современной ситуацией.

Реальным инструментом развития сферы культуры Валдайского района является муниципальная программа «Развитие культуры в Валдайском муниципальном районе (2017-2020 годы)». Муниципальная программа основывается на непреложном значении культуры в жизни общества и рассматривает ее как целостную систему ценностей, формирующих нравственно-эстетические и духовные потребности людей.

Валдайский район располагает значительным культурным потенциалом. Это учреждения клубного типа, библиотеки, учреждение дополнительного образования детей, Музей уездного города, Музей колоколов, Колокольный центр – филиалы ФГБУК «Новгородский государственный объединенный музей-заповедник». В районе функционируют 5 учреждений культуры со статусом юридического лица, в том числе муниципальное бюджетное учреждение культуры Валдайская централизованная клубная система, имеющее в своем составе районный дом культуры и 13 сельских филиалов, муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая библиотека имени Б.С. Романова Валдайского муниципального района», в составе которого Межпоселенческая библиотека, детская библиотека и 17 филиалов на селе, муниципальное бюджетное учреждение культуры «Валдайский Дом народного творчества», муниципальное бюджетное учреждение культуры Автоклуб «Забава». Осуществляет свою деятельность муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Валдайская детская школа искусств».

Муниципальные учреждения культуры проводят работу по изучению, сохранению и пропаганде традиций русского народного творчества, развитию и поддержке любительского искусства и самодеятельного народного творчества, художественному воспитанию детей.

В 183 клубных формированиях различной творческой направленности занимаются более двух с половиной тысяч участников, в том числе 1119 ребенка в возрасте до 14 лет. Ведется работа не только с молодежью, но и с пожилым населением. Ежегодно в районе проводится около 5 тысяч культурно-массовых мероприятий, половина из которых являются платными. Согласно утвержденному плану проходят районные и городские праздники, фестивали, конкурсные программы, выставки художников и мастеров декоративно-прикладного искусства, спектакли, концерты, отчеты творческих коллективов. В районе 13 творческих коллективов имеют звание «Образцовый (народный) самодеятельный коллектив». Лучшие исполнители и коллективы представляют Валдайский район на фестивалях и конкурсах областного, всероссийского и международного уровней.

За период с 2013 по 2015 год в районе закрыты 3 учреждения культуры и 1 учреждение дополнительного образования в сельской местности. Это Добываловский сельский клуб, Сухонивский сельский клуб, Мирохновский сельский клуб, филиал детской школы искусств в Загорье. Основные причины закрытия учреждений – сокращение населения, аварийное состояние зданий и отсутствие кадров специалистов.

Кинопоказ в районе осуществляет 1 киноустановка - в районном доме культуры. В 2015 году 41 киносеанс посетили чуть более полутора тысяч зрителей. Снижение показателей числа киносеансов объясняется устаревшим плёночным оборудованием для кинопоказа.

Большую работу по художественному образованию и эстетическому воспитанию учащихся проводят преподаватели детской школы искусств. С 1 сентября 2015 года здесь обучаются 320 человек. С 2013 года школа перешла на общеобразовательные программы, что позволяет выпускникам получать свидетельство государственного образца. Школа остро нуждается в дополнительных помещениях для занятий, а также улучшении материально-технической базы.

Деятельность библиотек района направлена на привлечение читателей, обеспечение доступа населения к информационным ресурсам. Библиотечным обслуживанием охвачено 46,7% населения.

В 2015 году по сравнению с 2014 годом на 400 увеличилось число посещений и составило 77769. Ежегодно в библиотеки поступает 163 экземпляра новых документов, в том числе 111 экземпляров новых книг на 1000 жителей, что крайне недостаточно по сравнению с установленным распоряжением Правительства РФ нормативом – 250 экземпляров книг на 1000 жителей. К сети Интернет подключены 16 библиотек, что составляет 84% от их общего количества. Вместе с тем, необходимо отметить существующие проблемы в библиотечном деле. Во-первых, как уже было отмечено выше, недостаточный уровень поступления новых документов (периодических изданий и книг) в фонды библиотек, что ведет к снижению совокупного книжного фонда библиотечной системы. За два последних года (2014-2015 годы) книжный фонд уменьшился на 5700 экземпляров.

Во-вторых, отсутствие специального транспорта для организации внестационарного библиотечного обслуживания населения отдаленных населенных пунктов.

Третья проблема – одна из самых серьезных – состояние помещений в которых размещаются библиотеки, их оснащение необходимым оборудованием, в том числе мебелью. Эта проблема стоит практически перед всеми сельскими библиотечными филиалами.

Поддержка сферы культуры района осуществляется при помощи долгосрочной государственной программы Новгородской области «Развитие культуры и туризма в Новгородской области (2014-2020 годы)», а также районной целевой программы «Развитие культуры в Валдайском муниципальном районе (2017-2020 годы)». Выделяемые в рамках данных программ финансовые средства не позволяют решить проблемы, накопившиеся в сфере культуры района. В большинстве учреждений клубного типа и библиотеках не выполнены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности зданий, не выполнены работы по энергетическому обследованию зданий и независимой оценке качества рабочих мест.

Аналогичная ситуация складывается с капитальными и текущими ремонтами учреждений. Учитывая состояние зданий, в которых находятся учреждения культуры, особенно на селе, потребность в проведении ремонтов из года в год будет увеличиваться. В связи с этим остро стоит вопрос в оформлении технической документации на здания, что тоже требует немалых финансовых затрат.

Сельские дома культуры и клубы остро нуждаются в укреплении и модернизации материально-технической базы – приобретении современного звукового и светотехнического оборудования, сценических костюмов, мебели, одежды сцен, оргтехники.

Два учреждения культуры МБУК Валдайская централизованная клубная система и МБУК Автоклуб «Забава» (передвижной центр культуры) нуждаются в приобретении нового транспорта.

Детская школа искусств испытывает серьезные трудности с обновлением музыкальных инструментов.

Указанные мероприятия являются высокозатратными. В тоже время размер финансовой поддержки из областного и районного бюджетов на укрепление материально-технической базы учреждений культуры и дополнительного образования детей не соответствует реальным потребностям.

В районе остро стоит проблема кадров. Особенно это касается сельских учреждений культуры, где за последние 10 лет не наблюдается притока молодых специалистов. Из общего числа клубных работников профильное образование имеют 12%, из числа библиотечных работников – 48,5%. Продолжается неуклонный процесс старения кадров.

Валдайский район имеет богатое культурное наследие. В настоящее время на его территории находятся 63 памятника архитектуры и градостроительства регионального значения, 3 памятника архитектуры федерального значения, 127 вновь выявленных объектов культурного наследия, 52 памятника истории, 244 памятника археологии.

В 2015 году открылся Музейный колокольный центр, что позволило увеличить поток туристов в наш город, а также повысить имидж территории.

Можно выделить ряд основных проблем в направлении деятельности по сохранению объектов культурного наследия:

критическое состояние многих памятников. Для значительной их части необходимо принимать меры по спасению от разрушения, повреждения и уничтожения;

сохранение историко-архитектурного облика города Валдай, его исторической части с особенностями архитектурной застройки;

недостаточное финансирование сохранения, популяризации и государственной охраны объектов культуры культурного наследия в последние десятилетия отрицательно сказалось на сохранности памятников истории и культуры. Отсутствие документации, предусмотренной законодательством о государственной охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), ведет к повреждению и уничтожению памятников;

в штате Администрации муниципального района отсутствует специалист по работе в данном направлении.

На основании вышеизложенного определены приоритетные направления и цели муниципальной политики в сфере культуры:

обеспечение прав граждан на равный доступ к культурным ценностям и участию в культурной жизни, создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала каждой личности;

сохранение традиционной народной культуры, развитие народного творчества;

развитие библиотечного дела, внедрение информационных технологий, создание единого информационного пространства;

развитие художественного образования;

сохранение кадрового потенциала сферы культуры, повышение профессионального уровня, престижности и привлекательности профессии работника культуры;

укрепление и модернизация материально-технической базы учреждений культуры и дополнительного образования;

сохранение материального и нематериального наследия культуры и использование его в качестве ресурса духовного развития.

**Основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы**

Важное значение для успешной реализации муниципальной программы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основных целей и решением задач муниципальной программы.

В рамках реализации муниципальной программы могут быть выделены определенные риски. К наиболее серьезным внешним рискам можно отнести следующие:

ограниченные возможности экономического роста территории;

сокращение бюджетного финансирования отрасли;

рост уровня безработицы, что повлечет снижение спроса на услуги культуры и численность потребителей услуг;

низкий уровень социально-культурной активности населения.

Внутренними рисками реализации муниципальной программы являются:

несовершенство нормативной базы деятельности учреждений культуры района, недостаточная квалификация работников учреждений культуры, в том числе низкий уровень организационно-правовой компетентности руководителей;

не укомплектованность учреждений культуры кадрами специалистов;

усиление разрыва между современными требованиями и фактическим состоянием материально-технической базы учреждений культуры, что может послужить причиной существенного снижения качества муниципальных услуг, предоставляемых населению.

Имеются и кадровые риски, которые обусловлены значительным дефицитом высококвалифицированных кадров в сфере культуры, недостаточно высоким уровнем заработной платы имеющихся специалистов, что снижает эффективность работы учреждений культуры.

В случае сокращения объемов финансирования муниципальной программы Исполнитель разрабатывает комплекс мер по привлечению дополнительных источников финансирования муниципальной программы либо вносит в установленном порядке предложения о корректировке муниципальной программы, либо о ее досрочном прекращении.

В процессе реализации муниципальной программы предусмотрена возможность повышения уровня квалификации работников учреждений культуры.

**Механизм управления реализацией муниципальной программы**

Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с прилагаемыми мероприятиями.

Контроль за реализацией муниципальной программы возлагается на заместителя Главы администрации муниципального района, организующим взаимодействие Администрации по вопросам культуры и туризма.

Контроль за ходом реализации муниципальной программы и целевым использованием бюджетных средств муниципальной программы, координацию выполнения мероприятий муниципальной программы осуществляет Исполнитель – комитет культуры и туризма.

Соисполнители муниципальной программы – муниципальные бюджетные учреждения культуры и дополнительного образования в сфере культуры осуществляют реализацию программных мероприятий.

Исполнитель муниципальной программы совместно с соисполнителями до 20 июля текущего года и до 1 марта года, следующего за отчетным, готовит полугодовой и годовой отчеты о ходе реализации муниципальной программы, обеспечивает их согласование с заместителем Главы администрации муниципального района, организующим взаимодействие Администрации по вопросам культуры и туризма и направляет в комитет экономического развития Администрации муниципального района.

К отчету прилагается пояснительная записка. В случае невыполнения запланированных мероприятий и целевых показателей муниципальной программы, в пояснительной записке указываются сведения о причинах невыполнения, а также информация о причинах неполного освоения финансовых средств.

Контроль за расходованием бюджетных средств в рамках муниципальной программы осуществляется в установленном законодательством порядке.

## АДМИНИСТРАЦИЯ ВАЛДАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 16.11.2016 № 1815

**Об утверждении муниципальной программы «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства на территории Валдайского**

**муниципального района на 2017-2019 годы»**

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», [Федеральным законом от 08 ноября 2007 года N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации](http://docs.cntd.ru/document/902070582)», ГОСТ Р 50597-93 «Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения», в целях обеспечения защиты жизни и здоровья граждан, улучшения дорожной инфраструктуры на территории Валдайского муниципального района Администрация Валдайского муниципального района

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1.Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства на территории Валдайского муниципального района на 2017-2019 годы» (далее муниципальная программа).

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Валдайский Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Валдайского муниципального района в сети «Интернет».

3. Постановление вступает в силу с 1 января 2017 года.

**Глава муниципального района Ю.В.Стадэ**

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации муниципального района от 16.11.2016 №1815

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Совершенствование и содержание дорожного хозяйства на территории Валдайского муниципального района на 2017-2019 годы»**

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства на территории Валдайского муниципального района на 2017-2019 годы»**

**1. Ответственный исполнитель муниципальной программы:**

Комитет жилищно-коммунального хозяйства Администрация Валдайского муниципального района.

**2. Подпрограммы муниципальной программы:**

«Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Валдайскогомуниципального района за счет средств областного бюджета и бюджета Валдайскогомуниципального района»;

«Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Валдайского муниципального района за счет средств бюджета Валдайского муниципального района»;

**3.Цели и задачи муниципальной программы:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Цели, задачи и целевые показатели**  **муниципальной программы** | **Значение целевых показателей** | | |
| **2017** | **2018** | **2019** |
| 1. | Цель 1. Улучшение условий для безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта путем обеспечения сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Валдайского муниципального района, улучшение их транспортно-эксплуатационного состояния и предупреждение причин возникновения дорожно-транспортных происшествий | | | |
| 1.1. | Задача 1. Обеспечение мероприятий по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Валдайского муниципального района за счет средств областного бюджета и бюджета Валдайского муниципального района | | | |
| 1.1.1.  1.1.2. | Показатель 1. Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных в границах Валдайского муниципального района, подлежащих уборке, %:  в зимний период  летний период  Показатель 2. Наименование и протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных в границах Валдайского муниципального района, км:  а/д «п.Выскодно-д.Миронушка-д.Ельчино»;  а/д «Подъезд к д.Лысино» ;  а/д «д.Пойвищи-д.Зехово» | 100  100  3,8  0  0 | 100  100  0  3,586  0 | 100  100  0  0  3,0 |
| 1.2. | Задача 2. Обеспечение мероприятий по безопасности дорожного движения на территории Валдайского муниципального района за счет средств бюджета Валдайского муниципального района |  | | |
| 1.2.1.  1.2.2.  1.2.3  1.2.4. | Показатель 1. Количество приобретенных технических средств организации дорожного движения, шт.  Показатель 2. Количество установленных технических средств организации дорожного движения, шт.  Показатель 3. Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения Валдайского муниципального района, на которые разработаны схем дислокации дорожных знаков и разметки, %  Показатель 4. Количество поверенного весового оборудования ППВК, шт. | 17  17  60  1 | 17  17  90  1 | 17  17  100  1 |

**4. Сроки реализации муниципальной программы:** 2017-2019 годы.

**5. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс.рублей):**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Год** | **Областной**  **бюджет** | **Федеральный бюджет** | **Бюджет Валдайского муниципального района** | **Внебюджетные средства** | **Всего** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2017 | - | - | 8073,3 | - | 8073,3 |
| 2018 | - | - | 7273,3 | - | 7273,3 |
| 2019 | - | - | 7073,3 | - | 7073,3 |
| ВСЕГО | **-** | **-** | **22419,9** | - | **22419,9** |

**6. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:**

снижение к 2019году доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям;

увеличение к 2019 году доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведен ремонт;

улучшение к 2019 году состояния улично-дорожной сети;

сокращение к 2019году числа дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими.

**Характеристика текущего состояния улично-дорожной сети территории Валдайского муниципального района**

Дорожное хозяйство Валдайского муниципального района является одним из элементов транспортной инфраструктуры  муниципального образования, который обеспечивает конституционные гарантии граждан на свободу передвижения и делает возможным свободное перемещение товаров и услуг. Наличием и состоянием сети автомобильных дорог определяется территориальная целостность и единство экономического пространства. Недооценка роли автомобильных дорог является одной из причин экономических трудностей и негативных социальных процессов.

Актуальность разработки муниципальной программы обусловлена как социальными, так и экономическими факторами и направлена на повышение эффективности расходов средств бюджета, сохранение и совершенствование  сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории Валдайского муниципального района.

  Разработка и реализация муниципальной программы позволят комплексно подойти к развитию автомобильных дорог, искусственных сооружений и технических средств организации дорожного движения, обеспечить их согласованное развитие и функционирование, соответственно, более эффективное использование финансовых и материальных ресурсов. Процесс совершенствования автомобильных дорог окажет существенное влияние на социально-экономическое развитие  муниципального образования.

         Основные требования, предъявляемые к автомобильным дорогам – обеспечение удобства и безопасности движения пользователями автомобильных дорог.

         Увеличение количества транспорта на дорогах Валдайского муниципального района в сочетании с недостатками эксплуатационного состояния автомобильных дорог, требует комплексного подхода и принятия неотложных мер по капитальному ремонту, ремонту и содержанию  дорог местного значения.

         В условиях существующего положения первоочередной задачей остается сохранение и развитие автомобильных дорог Валдайского муниципального района, поддержание их транспортного состояния, обеспечение безопасного, бесперебойного движения транспорта.

**Основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы**

  Муниципальная программа включает в себя комплекс скоординированных мероприятий, необходимых для содержания и восстановления первоначальных транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автомобильных дорог и сооружений на них и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Валдайского муниципального района.

Исходя из целей муниципальной программы, предусматриваются основные направления ее реализации:

развитие и совершенствование автомобильных дорог;

своевременное и качественное проведение дорожных работ для повышения уровня безопасности дорожного движения;

совершенствование системы организации дорожного движения.

Муниципальная программа представляет собой систему мероприятий, взаимоувязанных по задаче, срокам осуществления и ресурсам, обеспечивающих в рамках реализации ключевых муниципальных  функций достижение приоритетов и целей муниципальной политики в сфере развития дорожного хозяйства Валдайского муниципального района.

  Реализация муниципальной программы сопряжена с рядом макроэкономических, социальных, финансовых и иных рисков, которые могут привести к несвоевременному или неполному решению задач муниципальной программы, нерациональному использованию ресурсов, другим негативным последствиям.

  К числу макроэкономических рисков также следует отнести возможное снижение объемов производства и предложения на рынке строительных материалов может привести к их дефициту и замедлению темпов реализации мероприятий муниципальной программы в области строительства, реконструкции, ремонта и содержания автомобильных дорог. Вместе с тем, увеличение объемов реализации мероприятий муниципальной программы, в первую очередь в области содержания и ремонта автомобильных дорог, может обеспечить дополнительную занятость лиц.

  Управление рисками при реализации муниципальной программы и минимизация их негативных последствий при выполнении мероприятий муниципальной программы будет осуществляться на основе оперативного и среднесрочного планирования работ.

  Система управления реализацией муниципальной программы предусматривает следующие меры, направленные на управление рисками:

использование принципа гибкости ресурсного обеспечения при планировании мероприятий, своевременной корректировки планов для обеспечения   наиболее эффективного использования выделенных ресурсов;

  периодическая корректировка состава программных мероприятий и показателей с учетом достигнутых результатов и текущих условий реализации муниципальной программы.

**Механизм реализации и управления муниципальной программы**

Механизм реализации муниципальной программы включает в себя систему комплексных мероприятий.

Реализация муниципальной программы предусматривает целевое использование средств в соответствии с поставленными задачами.

В ходе реализации муниципальной программы отдельные ее мероприятия в установленном порядке могут уточняться, а объем расходов бюджетов – корректироваться.

Основными вопросами, подлежащими контролю в процессе реализации муниципальной программы, являются:

эффективное и целевое использование средств бюджета;

соблюдение законодательства Российской Федерации при проведении торгов, заключении муниципальных контактов на выполнение работ по строительству, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения  с подрядной организацией;

осуществление контроля за соблюдением требований строительных норм и правил, государственных стандартов и технических регламентов;

гарантийными обязательствами подрядных организаций по поддержанию требуемого состояния объектов

Комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации муниципального района как ответственный исполнитель муниципальной программы до 20 июля текущего года и до 1 марта года, следующего за отчетным готовит полугодовой и годовой [отчеты](file:///Y:\Пул%20обмена\Юристы\Никулина\программы\1160\Постановление%201160.doc#Par370#Par370) о ходе реализации муниципальной программы по форме, установленной постановлением Администрации Валдайского муниципального района от 26.08.2013 № 1160 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Валдайского муниципального района, их формирования и реализации», обеспечивает их согласование с заместителем Главы администрации муниципального района, осуществляющим координацию деятельности ответственного исполнителя и направляет в комитет экономического развития Администрации муниципального района.

**Мероприятия муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Исполнитель мероприятия** | **Срок реализа-**  **ции** | **Целевой**  **показатель** | **Источник финанси-**  **рования** | **Объем**  **финансирования по годам,**  **тыс.руб.** | | |
| **2017** | **2018** | **2019** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Задача 1. Содержание дорожного хозяйства на территории Валдайского муниципального района за счет средств бюджета Валдайского муниципального района и областного бюджета | | | | | | | |
| 1.1. | Реализация подпрограммы «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Валдайскогомуниципального района» | Администрация Валдайского муниципального района | 2017-2019  годы | 1.1.1-1.1.2 | бюджет Валдайского муниципального района | **6785,0** | **6785,0** | **6785,0** |
| областной бюджет | - | - |  |
|  | ИТОГО: | | | | | | | |
| 2. | Задача 2. Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Валдайского муниципального района за счет средств бюджета Валдайского муниципального района | | | | | | | |
| 2.1. | Реализация подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Валдайского муниципального района» | Администрация Валдайского муниципального района | 2017-2019  годы | 1.2.1-1.2.4 | бюджет Валдайского муниципального района | **1288,3** | **488,3** | **288,3** |

**ПОДПРОГРАММА**

**«Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Валдайского муниципального района за счет средств областного бюджета и бюджета Валдайского муниципального района» муниципальной программы**

**«Совершенствование и содержание дорожного хозяйства на территории**

**Валдайского муниципального района на 2017-2019 годы»**

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Валдайского муниципального района за счет средств областного бюджета и бюджета Валдайского муниципального района»**

**1.Исполнитель подпрограммы:**

Администрация Валдайского муниципального района.

**2.Задачи и целевые показатели подпрограммы:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Цели, задачи и целевые показатели**  **муниципальной подпрограммы** | **Значение целевых показателей** | | |
| **2017** | **2018** | **2019** |
| 1.1. | Задача 1. Обеспечение мероприятий по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Валдайского муниципального района за счет средств областного бюджета и бюджета Валдайского муниципального района | | | |
| 1.1.1.  1.1.2. | Показатель 1. Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных в границах Валдайского муниципального района, подлежащих уборке, %:  в зимний период  летний период  Показатель 2. Наименование и протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных в границах Валдайского муниципального района, км:  а/д «п.Выскодно-д.Миронушка-д.Ельчино»;  а/д «Подъезд к д.Лысино» ;  а/д «д.Пойвищи-д.Зехово» | 100  100  3,8  0  0 | 100  100  0  3,586  0 | 100  100  0  0  3,0 |

**3. Сроки реализации подпрограммы:** 2017**-**2019 годы.

**4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и погодам реализации (тыс.рублей):**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Год** | **Источник финансирования** | | | | | |
| **областной**  **бюджет** | **федераль-ный бюджет** | **бюджет Валдайского муниципального района** | **бюджет Валдайского городского поселения** | **внебюджетные средства** | **всего** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2017 | - | - | 6785,0 | **-** | - | 6785,0 |
| 2018 | - | - | 6785,0 | **-** | - | 6785,0 |
| 2019 | - | - | 6785,0 | **-** | - | 6785,0 |
| ВСЕГО | - | - | 20355,0 | **-** | - | 20355,0 |

**5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:**

снижение к 2019 году доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям;

увеличение к 2019 году доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведен ремонт;

улучшение к 2019 году состояния улично-дорожной сети.

**МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ**

«Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Валдайскогомуниципального района за счет средств областного бюджета и бюджета Валдайскогомуниципального района»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование**  **мероприятия** | **Соисполнитель**  **мероприятия** | **Срок реализации** | **Целевой показатель** | **Источник и объем финансирования, тыс.руб.** | | | | | | **Объем**  **финансирования по годам,**  **тыс.руб.** | | |
| **бюджет Валдайского**  **муниципального района** | | | **областной**  **бюджет** | | |
| **2017** | **2018** | **2019** |
| **2017** | **2018** | **2019** | **2017** | **2018** | **2019** |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Уборка автомобильных дорог общего пользования местного значения:  зимний период  летний период | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации Валдайского муниципального района | 2017-2019  годы | 1.1.1 | 1400,0 | 1400,0 | 1400,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1400,0 | 1400,0 | 1400,0 |
| 1600,0 | 1600,0 | 1600,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1600,0 | 1600,0 | 1600,0 |
| 2. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения:  а/д «п.Выскодно-д.Миронушка-д.Ельчино  а/д «Подъезд к д.Лысино»  а/д «д.Пойвищи-д.Зехово» | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации Валдайского муниципального района | 2017-2019  годы | 1.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3775,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3775,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 3775,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3775,0 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 3775,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3775,0 |
| ИТОГО: | | | | | 6785,0 | 6785,0 | 6785,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6785,0 | 6785,0 | 6785,0 |

**ПОДПРОГРАММА**

«Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Валдайского муниципального района за счет средств бюджета Валдайского муниципального района»муниципальной программы «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства

на территории Валдайского муниципального района на 2017-2019 годы»

**ПАСПОРТ**

подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Валдайского муниципального района за счет средств бюджета Валдайского муниципального района»муниципальной программы «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства на территории Валдайского муниципального района на 2017-2019 годы»

**1. Исполнитель подпрограммы:**

Комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации Валдайского муниципального района.

**2. Задачи и целевые показатели подпрограммы:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Цели, задачи и целевые показатели**  **муниципальной подпрограммы** | **Значение целевых показателей** | | |
| **2017** | **2018** | **2019** |
| 1.2. | Задача 1. Обеспечение мероприятий по безопасности дорожного движения на территории Валдайского муниципального района за счет средств бюджета Валдайского муниципального района | | | |
| 1.2.1.  1.2.2.  1.2.3.  1.2.4. | Показатель 1. Количество приобретенных технических средств организации дорожного движения, шт.  Показатель 2. Количество установленных технических средств организации дорожного движения, шт.  Показатель 3. Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения Валдайского муниципального района, на которые разработаны схем дислокации дорожных знаков и разметки, %  Показатель 4. Количество поверенного весового оборудования ППВК, шт. | 17  17  60  1 | 17  17  90  1 | 17  17  100  1 |

**3. Сроки реализации подпрограммы:** 2017-2019 годы.

**4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и погодам реализации (тыс.рублей)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Год** | **областной**  **бюджет** | **федеральный бюджет** | **бюджет Валдайского муниципального района** | **внебюджетные средства** | **всего** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2017 | - | - | 1288,3 | - | 1288,3 |
| 2018 | - | - | 488,3 | - | 488,3 |
| 2019 | - | - | 288,3 | - | 288,3 |
| **ВСЕГО** | **-** | **-** | **2064,9** | **-** | **2064,9** |

**5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:**

сокращение к 2019 году числа дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими.

**МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ**

«Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Валдайского муниципального района за счет средств бюджета Валдайского муниципального района»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Соисполнитель мероприятия** | **Срок реализации** | **Целевой показатель** | **Источник**  **финанси-**  **рования** | **Объем**  **финансирования по годам,**  **тыс.руб.** | | |
| **2017** | **2018** | **2019** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Приобретение технических средств организации дорожного движения | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации Валдайского муниципального района | 2017-2019 годы | 1.2.1 | бюджет Валдайского муниципального района | 41,140 | 41,140 | 41,140 |
| 2. | Установка технических средств организации дорожного движения | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации Валдайского муниципального района | 2017-2019 годы | 1.2.2 | бюджет Валдайского муниципального района | 32,160 | 32,160 | 32,160 |
| 3. | Разработка схем дислокации дорожных знаков и разметки | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации Валдайского муниципального района | 2017-2019 годы | 1.2.3 | бюджет Валдайского муниципального района | 1200,00 | 400,00 | 200,00 |
| 4. | Поверка весового оборудования ППВК | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации Валдайского муниципального района | 2017-2019 годы | 1.2.4 | бюджет Валдайского муниципального района | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| **ИТОГО:** | | | | | | **1288,3** | **488,3** | **288,3** |

## АДМИНИСТРАЦИЯ ВАЛДАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е16.11.2016 № 1816

**Об утверждении муниципальной программы информатизации Валдайского муниципального района на 2017-2020 годы**

В целях развития экономической и социально-политической сфер жизни, совершенствования системы муниципального управления на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий Администрация Валдайского муниципального района **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу информатизации Валдайского муниципального района на 2017-2020 годы (далее муниципальная программа).

2. Постановление вступает в силу с 1 января 2017 года.

3. Опубликовать постановление в бюллетене «Валдайский Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Валдайского муниципального района в сети «Интернет».

**Глава муниципального района Ю.В.Стадэ**

УТВЕРЖДЕНА постановлением Администрации муниципального района от 16.11.2016 №1816

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**информатизации Валдайского муниципального района на 2017-2020 годы**

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы информатизации Валдайского муниципального района на 2017 – 2020 годы**

**1.Ответственный исполнитель муниципальной программы:**

комитет экономического развития Администрации муниципального района.

1. **Соисполнители муниципальной программы:**

комитет по организационным и общим вопросам Администрации муниципального района;

комитет образования Администрации муниципального района;

комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации муниципального района

отдел архитектуры, градостроительства и строительства Администрации муниципального района;

отдел по сельскому хозяйству и продовольствию Администрации муниципального района;

комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации муниципального района;

архивный сектор Администрации муниципального района;

комитет по социальным вопросам Администрации муниципального района.

**3.Подпрограммы муниципальной программы (при наличии):** нет.

**4.Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N**  **п/п** | **Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя** | **Значения целевого показателя по годам** | | | |
| **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1**. | **Создание условий для развития информационного общества и формирования электронного муниципалитета в Валдайском муниципальном районе** | | | | |
| 1.1. | Совершенствование нормативно-правовой и методической базы в сфере использования информационных технологий | | | | |
| 1.1.1. | Наличие нормативно-правовых актов Администрации муниципального района, предусмотренных федеральными законами, нормативно-правовыми актами Новгородской области и регулирующих предоставление услуг в электронном виде, межведомственное информационное взаимодействие и соблюдение требований обеспечения защиты персональных данных | да | да | да | да |
| **2**. | **Повышение качества и эффективности муниципального управления на основе использования органами местного самоуправления информационных систем и организации межведомственного информационного обмена** **с федеральными и региональными информационными системами.** | | | | |
| 2.1. | Создание и модернизация информационных систем Валдайского района и их взаимодействие с федеральными и региональными информационными системами | | | | |
| 2.1.1. | Доля услуг и функций контроля и надзора, информация о которых в полном объёме размещена в информационной системе «Реестр государственных и муниципальных услуг» и опубликована в государственной информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области», % | 80 | 90 | 100 | 100 |
| 2.1.2. | Доля автоматизированных рабочих мест, обеспечивающих межведомственное электронное взаимодействие при предоставлении государственных и муниципальных услуг в электронном виде органами местного самоуправления и подведомственными учреждениями, % | 40 | 60 | 75 | 90 |
| 2.1.3. | Доля автоматизированных рабочих мест, подключенных к системе электронного документооборота с органами исполнительной власти области,% | 20 | 40 | 80 | 100 |
| **3.** | **Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Администрации Валдайского района** | | | | |
| 3.1. | Обеспечение сетевого взаимодействия всех рабочих мест (включая рабочие места, размещенные вне основного здания Администрации района) | | | | |
| 3.1.1. | Подключение к сети Интернет каждого рабочего места, % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.1.2. | Наличие функционирующей ЛВС в здании Администрации муниципального района | да | да | да | да |
| 3.1.3. | Наличие средств обеспечения бесперебойного питания сетевого и серверного оборудования, а также рабочих мест ЛВС, % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.2. | Обеспечение безопасности информационной телекоммуникационной инфраструктуры ОМСУ | | | | |
| 3.2.1. | Наличие сертифицированного ФСТЭК и ФСБ программного обеспечения по требованиям безопасности информации | да | да | да | да |
| 3.3. | Обеспечение сотрудников электронно-вычислительной техникой и её обслуживание | | | | |
| 3.3.1. | Техническое обеспечение и компьютеризация ОМСУ и структурных подразделений администрации района, создание единого информационного пространства, % | 70 | 80 | 85 | 90 |
| 3.3.2 | Приобретение лицензированного программного обеспечения ОМСУ и структурными подразделениями администрации района, % | 70 | 80 | 85 | 90 |
| **4.** | **Развитие инфраструктуры общественного доступа граждан к информации о деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления** | | | | |
| 4.1. | Развитие и сопровождение официального сайта Администрации района | | | | |
| 4.1.1. | Недоступность сайта (часов) | менее  50 | менее 50 | менее  50 | менее  50 |
| 4.1.2. | Количество неактуальной информации (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.3. | Несоответствие сайта ФЗ № 8 от 09.02.2009 «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |

**5.Сроки реализации муниципальной программы:**

2017-2020 годы.

**6. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.):**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Год** | **Источник финансирования** | | | | |
| **районный   бюджет** | **областной   бюджет** | **бюджеты**  **поселений** | **внебюджетные  средства** | **всего** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2017 | 87 | - | - | - | 87 |
| 2018 | 87 | - | - | - | 87 |
| 2019 | 87 | - | - | - | 87 |
| 2020 | 87 | - | - | - | 87 |
| ВСЕГО | 348 | - | - | - | 348 |

**7. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:**

повышение эффективности государственного управления на основе использования ИКТ является одним из базовых условий обеспечения стабильности и устойчивого социально-экономического развития района, повышения уровня жизни населения;

обеспечение гарантированного уровня информационной открытости Администрации муниципального района. При помощи использования современных ИКТ будет обеспечен доступ организаций и граждан к информации о деятельности Администрации муниципального района, а также предоставлена возможность полного или частичного получения наиболее востребованных государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием сети «Интернет»;

повышение качества услуг, предоставляемых населению органами местного самоуправления, оперативности решения индивидуальных проблем граждан;

повышение инвестиционной привлекательности за счет предоставления объективной и достоверной информации о районе;

обеспечение сотрудников Администрации района современной вычислительной техникой, и обеспечение бесперебойной работы оргтехники;

обеспечение безопасности информационной телекоммуникационной инфраструктуры.

**Общая характеристика текущего состояния сферы информатизации Валдайского муниципального района, и приоритеты и цели муниципальной политики в сфере информатизации Валдайского района**

Реализация мероприятий муниципальной программы информатизации Валдайского муниципального района на 2014-2016 годы позволила достичь следующих результатов:

организовано подключение к региональной Системе межведомственного электронного взаимодействия;

осуществлен перевод в электронный вид 20 социально значимых и наиболее востребованных государственных и муниципальных услуг;

**введен в эксплуатацию программный комплекс Smart-route для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде;**

установлено и введено в эксплуатацию оборудование для организации защищенного канала связи с органами исполнительной власти области;

проведены мероприятия по защите технологической инфраструктуры локальной сети Администрации Валдайского муниципального района.

Вместе с тем основными проблемами в сфере информатизации района являются:

отсутствие подключения к информационно-телекоммуникационной инфраструктуре Администрации муниципального района всех комитетов Администрации и подведомственных им муниципальных учреждений, предоставляющих муниципальные услуги (функции);

низкий процент автоматизации деятельности органов местного самоуправления района по предоставлению муниципальных услуг (функций);

низкий процент муниципальных услуг, предоставляемых через Единый портал;

необходимость постоянной актуализации информации, размещаемой на официальных сайтах органов местного самоуправления, в связи с совершенствованием федерального, областного законодательства и нормативно-правовых актов органов местного самоуправления;

низкий уровень участия населения в процессах управления районом с использованием информационно-телекоммуникационных технологий;

необходимость реализации комплекса мер по усилению информационной безопасности информационной инфраструктуры органов местного самоуправления в связи с увеличением объемов персональных данных, обрабатываемых в информационных системах;

низкий уровень использования электронной подписи муниципальными служащими при подготовке электронных документов.

В целях решения обозначенных проблем муниципальная программа включает мероприятия, позволяющие:

поддержать структурированную сеть Администрации муниципального района в состоянии, обеспечивающем бесперебойную коллективную работу сотрудников Администрации муниципального района с использованием высокопроизводительных средств телекоммуникаций;

обеспечить организационно-техническими методами защиту информации, относящейся к ограниченному доступу и обрабатываемой в структурированной сети Администрации муниципального района;

внедрить в органах местного самоуправления района технологии работы в структурированной сети, используемой Администрацией муниципального района;

расширить функционал системы электронного документооборота Администрации муниципального района, в том числе увеличить число клиентов системы электронного документооборота;

использовать действующие информационные системы для использования федеральных информационных ресурсов, в том числе единой системы идентификации и аутентификации, системы межведомственного электронного взаимодействия, межведомственного электронного документооборота;

провести технические мероприятия, направленные на бесперебойную работоспособность официального сайта Администрации муниципального района;

создать информационные подсистемы, обеспечивающие взаимодействие органов местного самоуправления района с организациями и гражданами в целях участия населения в процессах управления районом с использованием информационно-телекоммуникационных технологий;

оборудовать автоматизированные рабочие места средствами защиты информации и аттестовать такие места на предмет соответствия требованиям действующего законодательства в области защиты информации;

выдавать, отзывать, аннулировать электронные подписи, а также осуществлять иные функции в соответствии с действующим законодательством.

В муниципальной программе реализован подход, направленный на модель развития и использования информационно-телекоммуникационных технологий.

Под электронным муниципалитетом понимается новая форма организации деятельности органов местного самоуправления Валдайского муниципального района, обеспечивающая за счет широкого применения информационно-коммуникационных технологий качественно новый уровень оперативности и удобства получения организациями и гражданами государственных и муниципальных услуг и информации о результатах деятельности органов местного самоуправления. Под информационным обществом понимается общество, в котором информационные процессы осуществляются, главным образом, на основе использования информационно-коммуникационных технологий и информационные ресурсы доступны всем слоям населения.

Муниципальная программа базируется на результатах анализа функциональных потребностей органов местного самоуправления района, организаций и населения района в современных информационно-телекоммуникационных технологиях, учитывает мировой опыт и сложившуюся российскую практику их применения в деятельности государственного аппарата, текущий уровень социально-экономического развития района.

**Перечень и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы**

Основными рисками в реализации муниципальной программы являются:

недостаточное финансирование мероприятий по обеспечению перехода на предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде;

недостаточная информированность населения о порядке предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе в электронном виде;

низкая исполнительская дисциплина ответственного исполнителя, соисполнителей муниципальной программы, должностных лиц, ответственных за выполнение мероприятий муниципальной программы;

несвоевременная разработка, согласование и принятие документов, обеспечивающих выполнение мероприятий муниципальной программы;

недостаточная оперативность при корректировке плана реализации муниципальной программы при наступлении внешних рисков реализации муниципальной программы.

Эффективное управление рисками предполагает точное и своевремен­ное финансирование мероприятий муниципальной программы, развитие системы информирования населения муниципального района о деятельности органов местного самоуправления муниципального района, направленной на оптимизацию и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, своевременное принятие управленческих решений при возникновении тенденции роста рисков.

Для управления рисками этой группы предусмотрено проведение в течение всего срока выполнения муниципальной программы мониторинга и прогнозирования текущих тенденций в сфере реализации муниципальной программы и при необходимости актуализация мероприятий муниципальной программы.

**Механизм управления реализацией муниципальной программы**

Оценку соотношения эффективности реализации муниципальной программы с приоритетами, целями и показателями прогноза социально-экономического развития района, контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет заместитель Главы администрации муниципального района, обеспечивающий взаимодействие органов местного самоуправления по вопросам развития современных информационных технологий.

Комитет экономического развития осуществляет:

непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий муниципальной программы соисполнителями муниципальной программы;

координацию выполнения мероприятий муниципальной программы;

обеспечение эффективности реализации муниципальной программы, целевого использования средств;

подготовку при необходимости предложений по уточнению мероприятий муниципальной программы, объемов финансирования, механизма реализации муниципальной программы, целевых показателей для оценки эффективности реализации муниципальной программы;

составление отчетов о ходе реализации муниципальной программы в соответствии с постановлением Администрации муниципального района от 26.08.2013 № 1160 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Валдайского муниципального района, их формирования и реализации».

Комитет экономического развития Администрации муниципального района осуществляет общий мониторинг хода реализации муниципальной программы, результаты мониторинга и оценки выполнения целевых показателей ежегодно до 15 апреля года, следующего за отчетным, докладывает Главе Валдайского муниципального района.

**Мероприятия муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N  п/п** | **Наименование   мероприятия** | **Исполнитель** | **Срок  реализации** | **Целевой   показатель  (номер целевого  показателя из паспорта  муниципальной  программы)** | **Источник финансирования** | **Объем финансирования по годам (тыс. руб.)** | | | |
| **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **1.** | **Совершенствование нормативно-правовой и методической базы в сфере использования информационных технологий** | | | | | | | | |
| 1.1. | Разработка нормативно-правовых актов, предусмотренных федеральными законами, нормативно-правовыми актами Новгородской области и направленных на обеспечение перехода на предоставление услуг в электронном виде, межведомственное информационное взаимодействие и соблюдение требований обеспечения защиты персональных данных | структурные подразделения Администрации муниципального района, участвующие в предоставлении услуг населению | в течение 2017-2020  годов | 1.1.1 | в рамках текущего финансирования содержания органов МСУ | - | - | - | - |
| **2.** | **Создание и модернизация информационных систем Валдайского района и их взаимодействие с федеральными и региональными информационными системами** | | | | | | | | |
| 2.1. | Ведение Реестра государственных и муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией муниципального района. Актуализация информации | комитет по организа-ционным и общим вопросам | в течение 2017-2020 | 2.1.1 | в рамках текущего финансирования содержания органов МСУ | - | - | - | - |
| 2.2. | Организация создания муниципальных информационных систем и автоматизированных рабочих мест, обеспечивающих межведомственное электронное взаимодействие при предоставлении государственных и муниципальных услуг в электронном виде органами местного самоуправления и подведомственными им учреждениями | комитет экономического развития, структурные подразделения Адми-нистрации муниципального района, участвующие в предоставлении услуг населению | в течение 2017-2020 | 2.1.2 | районный бюджет  областной бюджет | - | - | - | - |
| 2.3. | Организация развития электронного документооборота в органах местного самоуправления Валдайского муниципального района | комитет экономического развития | в течение 2017-2020 | 2.1.3 | районный бюджет  областной бюджет | - | - | - | - |
| **3.** | **Обеспечение сетевого взаимодействия всех рабочих мест (включая рабочие места, размещенные вне основного здания Администрации района)** | | | | | | | | |
| 3.1. | Обеспечение возможности подключения каждого рабочего места к сети «Интернет» и к системе межведомственного электронного документооборота Новгородской области через единую защищенную точку входа | комитет экономического развития | в течение 2017-2020 | 3.2.1  2.1.2  2.1.3 | районный бюджет  областной бюджет | - | - | - | - |
| 3.2. | Модернизация локальных вычислительных сетей. | комитет экономического развития | в течение 2017-2020 | 3.2.2  3.2.3 | районный бюджет  областной бюджет | - | - | - | - |
| **4.** | **Обеспечение безопасности информационной телекоммуникационной инфраструктуры ОМСУ** | | | | | | | | |
| 4.1. | Приобретение оборудования и ПО для защиты информации | комитет экономического развития | в течение 2017-2020 | 3.3.1 | районный бюджет  областной бюджет | 50 | 50 | 50 | 50 |
| **5.** | **Обеспечение сотрудников электронно-вычислительной техникой и её обслуживание** | | | | | | | | |
| 5.1. | Приобретение и обслуживание электронно-вычислительной техники | комитет экономического развития | в течение 2017-2020 | 3.4.1 | районный бюджет | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 5.2. | Организация приобретения и внедрения лицензионного программного обеспечения для автоматизированных рабочих мест в Администрации муниципального района для осуществления своей деятельности | комитет экономического развития | в течение 2017-2020 | 3.4.2 | районный бюджет | 15 | 15 | 15 | 15 |
| **6.** | **Развитие и сопровождение официального сайта Администрации района** | | | | | | | | |
| 6.1. | Техническое сопровождение официального сайта Администрации района | комитет экономического развития | в течение 2017-2020 | 4.1.1  4.1.2  4.1.3 | в рамках текущего финансирования содержания органов МСУ | - | - | - | - |
| 6.2. | Обеспечение публикации информации о деятельности органов местного самоуправления на официальном сайте Администрации Валдайского муниципального района в сети «Интернет», расширение функциональности официального сайта | комитет экономического развития,  комитет по организа-ционным и общим вопросам | в течение 2017-2020 | 4.1.2  4.1.3 | в рамках текущего финансирования содержания органов МСУ | - | - | - | - |

## АДМИНИСТРАЦИЯ ВАЛДАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е16.11.2016 № 1817

**Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Валдайского городского поселения в 2017-2019 годах»**

В соответствии со [статьей 179.4](consultantplus://offline/ref=31DBB7912E571AF5E7CB331F88C969C2EAA17968CF36069E6199552780223ACD5816AFDB9EC3C6FDRET7H) Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=31DBB7912E571AF5E7CB331F88C969C2EAA17A61CC36069E6199552780R2T2H) от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлениями Администрации Валдайского муниципального района от 26.08.2013 [N](consultantplus://offline/ref=31DBB7912E571AF5E7CB2D129EA536CAEFAC2165CF360FC13CC60E7AD72B309AR1TFH) 1160 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Валдайского муниципального района, их формирования и реализации» Администрация Валдайского муниципального района **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить прилагаемую муниципальную [программу](file:///Y:\Пул%20обмена\МАШБЮРО\ЖКХ\Афанасьева\на%202017-2019%20%20с%20изм.Подпрограммы%20%20Благоустройство.doc#Par28#Par28) «Благоустройство территории Валдайского городского поселения в 2017-2019 годах».

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Валдайский Вестник» и разместить на официальном сайте Администрация Валдайского муниципального района в сети «Интернет».

3. Постановление вступает в силу с 1 января 2017 года.

**Глава муниципального района Ю.В.Стадэ**

УТВЕРЖДЕНА постановлением Администрации муниципального района от 16.11.2016 №1817

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Благоустройство Валдайского городского поселения» в 2017-2019 годах»**

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы** **«Благоустройство Валдайского городского поселения» в 2017-2019 годах»**

1. Ответственный исполнитель муниципальной программы: комитет жилищно-коммунального хозяйства Администрации Валдайского муниципального района.

2. Подпрограммы муниципальной программы:

1. Обеспечение уличного освещения.

2. Организация озеленения территории Валдайского городского поселения.

3. Организация содержания мест захоронения.

4. Прочие мероприятия по благоустройству.

3. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя** | **Значение целевых показателей по**  **годам** | | | | | | | | |
| **2016 (базовый период)** | **2017** | **2018** | | | | **2019** | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | 6 | | |
| 1. | Цель. Повышение уровня благоустройства территории Валдайского городского поселения, обеспечение устойчивого и эффективного функционирования объектов благоустройства | | | | | | | | | |
| 1.1. | **Задача 1. Обеспечение уличного освещения** | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | Показатель1. Количество обслуживаемых светильников (шт.) | | | | 1394 | 1394 | | | 1394 | 1394 |
| 1.2. | **Задача 2. Организация озеленение территории Валдайского городского поселения** | | | | | | | | | |
| 1.2.1. | Показатель 1. Площадь газонов (кв.м.) | | | | 26500 | 26500 | | | 26500 | 26500 |
| 1.2.2. | Показатель 2. Площадь обслуживаемый цветников (кв.м.) | | | | 908,39 | 908,39 | | | 908,39 | 908,39 |
| 1.2.3. | Показатель 3. Количество обследованный, спиленных и кронированных деревьев (шт.) | | | | 40 | 17 | | | 17 | 17 |
| 1.2.4. | Показатель 4. Количество посаженных деревьев, кустарников (шт.) | | | | 14 |  | | |  |  |
| 1.3. | **Задача 3. Организация содержания мест захоронения** | | | | | | | | | |
| 1.3.1. | Показатель 1. Количество обслуживаемых кладбищ (ед.) | | | | 3 | | 3 | | 3 | 3 |
| 1.4. | **Задача 4. Прочие мероприятия по благоустройству** | | | | | | | | | |
| 1.4.1. | Показатель 1. Доля ликвидированных несанкционирован-  ных свалок от общего количе-  ства выявленных несанкцио -  нированных свалок (%) | | | | 100 | | 100 | | 100 | 100 |
| 1.4.2. | Показатель 2. Доля вывезенных неопознанных трупов от общего количества выявленных неопознанных трупов (%) | | | | 100 | | 100 | | 100 | 100 |
| 1.4.3. | Показатель 4. Площадь ликвидированного борщевика Сосновского (га.) | | | | 8 | | 8 | | 8 | 8 |
| 1.4.4. | Показатель 5. Площадь клещевой обработки (га.) | | | | 13 | | 13 | | 13 | 13 |
| 1.4.5. | Показатель6. Поставка природного газа «Вечный огонь» (куб. м.) | | | | 36000 | | 36000 | | 36000 | 36000 |
| 1.4.6. | Показатель 9. Установка информационных стендов (шт.) | | | | 4 | | 4 | | 4 | 4 |
| 1.4.7. | Показатель 10. Очистка и благоустройство придорожных канав и ливневых канализаций (м.п.) | | | | 2000 | | 2000 | | 2000 | 2000 |
| 1.4.8. | Показатель 10. Количество обслуживаемых детских площадок (шт.) | | | | 3 | | 3 | | 3 | 3 |
| 1.4.9. | Показатель 11. Количество обустроенных мест массового отдыха (шт.) | | | | 4 | | 4 | | 4 | 4 |
| 1.4.10. | Показатель 14. Прочие мероприятия по благоустройству (%) | | | | 100 | | 100 | | 100 | 100 |

4. Сроки реализации муниципальной программы: 2017-2019 годы.

5. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (руб.):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Год** | **Источник финансирования** | | | | |
| **бюджет Валдайского городского поселения** | **областной бюджет** | **федеральный бюджет** | **внебюджетные средства** | **всего** |
| 2017 | 13613441,50 | 0 | 0 | 0 | 13613441,50 |
| 2018 | 13613441,50 | 0 | 0 | 0 | 13613441,50 |
| 2019 | 10613441,50 | 0 | 0 | 0 | 10613441,50 |

6. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:

повышение качества и эффективности освещения улиц Валдайского городского поселения;

создание благоприятных условий для проживания и отдыха жителей Валдайского городского поселения;

улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей Валдайского городского поселения;

повышения уровня озеленения территории Валдайского городского поселения путем увеличения площади газонов, подлежащих содержанию;

создание условий, не допускающих снижения уровня благоустроенности Валдайского городского поселения;

создание экологически безопасной окружающей среды на территории Валдайского городского поселения и обеспечение устойчивого развития городской инфраструктуры посредством конкретных природоохранных мероприятий;

воспитание у подрастающего поколения бережного отношения к окружающей природной среде.

**Характеристика текущего состояния сферы благоустройства Валдайского городского поселения, приоритеты, цели государственной**

**и региональной политики в указанной сфере, общая характеристика сферы реализации муниципальной программы**

Благоустройство Валдайского городского поселения - комплекс мероприятий, решающий задачи создания благоприятной жизненной среды с обеспечением комфортных условий для всех видов деятельности населения (искусственное освещение городской территории, оздоровление городской среды при помощи озеленения, санитарная очистка и содержание мест захоронения).

Муниципальная программа разработана с целью повышения уровня благоустройства территории Валдайского городского поселения, обеспечения устойчивого и эффективного функционирования объектов благоустройства.

Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=31DBB7912E571AF5E7CB331F88C969C2EAA17A61CC36069E6199552780R2T2H) от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" к вопросам местного значения городского поселения отнесены:

создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;

организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;

утверждение правил благоустройства территории поселения, устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность их выполнения; установление порядка участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий; организация благоустройства территории поселения (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм), а также использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения;

Повышение уровня и качества жизни населения Валдайского городского поселения является приоритетной социально-экономической задачей развития городского поселения, формирование современной городской инфраструктуры и благоустройство мест общего пользования, создание благоприятной среды для проживания и хозяйственной деятельности - важными социальными задачами, на успешное решение которых должны быть направлены совместные усилия органов местного самоуправления Валдайского городского поселения.

Необходимость развития и совершенствования освещения Валдайского городского поселения вызвана значительным ростом автомобилизации, повышением интенсивности автомобильного движения, ростом деловой и досуговой активности в вечерние и ночные часы, развитием жилищного строительства на территории Валдайского городского поселения.

В целях улучшения эстетического облика Валдайского городского поселения, повышения безопасности движения автотранспорта и пешеходов в ночное и вечернее время необходима бесперебойная подача электроэнергии к линиям уличного освещения.

Содержание системы наружного освещения осуществляется за счет средств бюджета Валдайского городского поселения. В настоящее время улицы Валдайского городского поселения освещают 1394 светильника.

Проблема слабой освещенности улиц особенно остро проявляется в осенне-зимний период, когда продолжительность светового дня уменьшается до нескольких часов в сутки. В этот период регистрируется большее число преступлений, дорожно-транспортных происшествий, несчастных случаев, связанных с отсутствием должного освещения на улицах Валдайского городского поселения. Наружное освещение входит в комплекс благоустройства и систем жизнеобеспечения Валдайского городского поселения и влияет на условия проживания граждан. Для стабильной работы сетей наружного освещения необходимы бесперебойная подача электроэнергии и оплата потребленных энергоресурсов. Осветительное оборудование требует эксплуатации и ремонта, своевременной замены перегоревших ламп для поддержания освещенности территорий. Объем финансовых средств для осуществления расчетов за выполненные работы по содержанию системы наружного освещения и оплаты израсходованной электроэнергии должен быть достаточным для решения поставленной задачи. Надежная система наружного освещения способствует улучшению ориентации и безопасности движения на дорогах и пешеходных путях, благоприятно влияет на формирование образа города, повышает эстетические свойства городского пейзажа, позволяет расширить временные границы для отдыха населения и получения услуг.

Зеленые насаждения являются неотъемлемой частью градостроительной структуры Валдайского городского поселения. Они входят в систему жизнеобеспечения Валдайского городского поселения как важнейшие факторы, обеспечивающие комфортность и качество среды обитания человека, и как обязательный элемент городского ландшафта. Около 3223 п. м кустарника в живой изгороди, 26500 кв. м газонов подлежат уходу в весенне-летний период. Кроме того, 908,39 кв. м цветников с различным периодом цветения радуют жителей и гостей Валдайского городского поселения разнообразной цветовой гаммой.

Развитие городских территорий, сопровождаемое организацией новых производств, строительством транспортной и инженерной инфраструктуры, интенсивным землепользованием, приводит к ухудшению экологического состояния территории и ставит вопрос о поддержании и развитии системы озеленения территории Валдайского городского поселения.

Состояние зеленых насаждений за последние годы на территории Валдайского городского поселения ухудшается, кроме того, значительная часть зеленых насаждений достигла состояния естественного старения, что требует особого ухода либо замены новыми посадками (уровень аварийности деревьев составляет 40 процентов).

В условиях застройки городских территорий, увеличения количества автомобильных дорог и транспорта площадь зеленых насаждений сокращается. Несмотря на принимаемые меры в данной сфере необходимо выделение следующих проблем:

старовозрастность существующих зеленых насаждений;

сокращение площади, используемой для создания новых зеленых зон;

самопроизвольное падение деревьев угрожает жизни граждан, создает аварийные ситуации, связанные с обрывами электропроводов;

за зелеными насаждениями осуществляется недостаточно качественный уход - в парковых зонах не ведется санитарная очистка насаждений, имеется большая доля деревьев (преимущественно тополей), требующих сноса, в том числе на территории кладбищ, парков захламлены мусором, упавших деревьев;

посадка деревьев и кустарников осуществляется в режиме восстановительных посадок вдоль улично-дорожной сети.

В рамках муниципальной программы намечены мероприятия по содержанию и ремонту зеленых насаждений.

Одним из основных факторов оздоровления экологической обстановки в Валдайс ком городком поселении является система озелененных территорий, которая выполняет роль зеленых фильтров в очищении городского воздуха от пыли, газа, дыма, выбрасываемых автотранспортом.

Кроме того, с целью поддержания в надлежащем состоянии территорий, занятых зелеными насаждениями, необходимо проводить комплекс работ по ремонту зеленых насаждений (посев газонов, посадка деревьев и кустарников, устройство клумб и т.д.) и осуществлять за ними уход (окашивание газонов, санитарная и декоративная обрезка деревьев и кустарников, полив зеленых насаждений, сбор мусора и т.д.).

Для улучшения и поддержания состояния зеленых насаждений в условиях городской среды, устранения аварийных ситуаций, придания зеленым насаждениям надлежащего облика требуется своевременное проведение работ по сносу, омоложению зеленых насаждений на территории Валдайского городского поселения. Особое внимание следует уделять восстановлению зеленого фонда путем планомерной замены старовозрастных и аварийных насаждений, используя крупномерный посадочный материал саженцев деревьев и декоративных кустарников.

Организация похоронного дела позволяет обеспечить право граждан на погребение, а содержание общественных кладбищ является необходимым элементом реализации данного права. На территории Валдайского городского поселения расположено 3 муниципальных кладбища. На территории кладбищ необходимо регулярно производить работы по ремонту дорожек, ограждению территории, обустройству дополнительных контейнерных площадок для бытового и крупногабаритного мусора, вывозу мусора, завозу воды, клещевая обработка, осуществлять по необходимости снос и вывоз аварийных деревьев, выполнять обрезку кустарников, зимой расчищать подъездные пути. Для развития цивилизованного похоронного сервиса, сохранения ритуальных традиций необходимо обеспечение соблюдения санитарных и экологических требований к содержанию мест захоронения, осуществление благоустройства их территорий, уход и санитарное содержание зеленых насаждений, так как культура похорон является частью общей культуры общества.

К объектам благоустройства также относятся места массового отдыха населения на водных объектах, малые архитектурные сооружения (скамейки, урны, навесы на остановках общественного транспорта, декоративные скульптуры и композиции, памятники, оборудование детских и спортивных площадок, вазы для цветов), общественные туалеты и другое. Все объекты благоустройства требуют проведения ежегодного ремонта или их замены (в случаях невозможности восстановления, полного износа).

Для повышения уровня культурного отдыха населения на территории Валдайского городского поселения необходимо приобретение новых малых форм (скамейки, урны) и прочего оборудования для поддержания чистоты, осуществление ремонта и устройство прочих объектов, связанных с благоустройством Валдайского городского поселения.

Для обустройства мест массового отдыха населения на водных объектах выполняются следующие виды работ: ремонт и установка раздевалок, биотуалетов, контейнеров, ежедневная санитарная очистка территорий.

Из-за недостаточной разъяснительной работы ветеринарных санэпидналзорных служб среди населения о соблюдении санитарно-ветеринарных правил в целях предупреждения заражения животных и людей бешенством и другими инфекциями и несоблюдения общих требований содержания животных населением на территории Валдайского городского поселения появляется большое количество бродячих животных, которые подлежат отлову.

В соответствии с областным законом от 21.12.2009 № 656-ОЗ «О содержании домашних животных на территории Новгородской области» орган местного самоуправления вправе разрабатывать Порядок отлова, содержания и использования безнадзорных животных.

Формирование экологической культуры жителей Валдайского городского поселения, повышение уровня экологического воспитания и образования населения, особенно детей и подростков, является залогом ответственного отношения граждан к окружающей среде. При этом без информирования населения обо всех аспектах охраны окружающей среды и рационального природопользования, без реализации права граждан на получение достоверной информации о состоянии окружающей среды не произойдет радикальных изменений в его сознании и поведении.

В целом экологическое образование и воспитание направлено на развитие интереса к изучению и охране природы, формирование у молодого поколения ответственного экологического сознания. Акция "Чистый берег" превратилась в общегородское природоохранное движение, через воспитательный эффект которого за более чем 10-летнюю историю прошли тысячи школьников и студентов учебных заведений Валдайского городского поселения.

Для решения проблем, стоящих перед Валдайским городским поселением, необходимо проведение длительной и целенаправленной работы по обеспечению экологической безопасности и сохранению природных ресурсов.

Кроме достижения природоохранных целей, мероприятия муниципальной программы направлены на решение социальных и экономических задач, что доказывает необходимость комплексного подхода в обеспечении процесса устойчивого развития Валдайского городского поселения.

**Перечень и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы**

Возможными рисками в ходе реализации муниципальной программы могут стать операционный и финансовый риски.

Операционный риск включает в себя риски исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы. Недостаточная квалификация и недобросовестность исполнителя (соисполнителя) могут привести к неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению мероприятий муниципальной программы. Операционный риск может быть оценен как умеренный.

Финансовый риск связан с повышением стоимости выполнения работ по содержанию объектов благоустройства, вызванным инфляционными процессами в экономике, сокращением объемов финансирования муниципальной программы из бюджета Валдайского городского поселения. Данный риск можно считать высоким.

Реализации муниципальной программы также угрожают риски, которыми невозможно управлять, - ухудшение состояния экономики и форс-мажорные обстоятельства.

Ухудшение состояния экономики может привести к ухудшению основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и бюджетных доходов. Риск для реализации муниципальной программы может быть оценен как высокий.

Возникновение обстоятельств непреодолимой силы (природные и техногенные катастрофы и катаклизмы) могут привести к существенному ухудшению состояния объектов благоустройства Валдайского городского поселения и потребовать концентрации средств на преодоление последствий таких катастроф. Такой риск для муниципальной программы можно оценить как низкий.

Устранению или минимизации указанных рисков будут способствовать:

определение приоритетов для первоочередного финансирования;

проведение регулярного мониторинга планируемых изменений в действующем законодательстве, внесение изменений в муниципальную программу;

обеспечение качества планирования деятельности по достижению цели и задач муниципальной программы (разработка в установленные сроки плана реализации мероприятий, оперативная корректировка этого плана с учетом текущей ситуации, своевременное внесение изменений);

проведение мониторинга выполнения муниципальной программы, регулярный анализ причин отклонения от плановых значений конечных показателей, выявление причин, негативно влияющих на реализацию муниципальной программы;

организация эффективного межведомственного взаимодействия.

**Механизм управления реализацией муниципальной программы**

Комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации Валдайского муниципального района осуществляет:

участвует в разработке и осуществляет реализацию мероприятий муниципальной программы;

представляет в рамках своей компетенции предложения по корректировке муниципальной программы;

осуществляет контроль за реализацией мероприятий муниципальной программы, координацию деятельности исполнителя муниципальной программы в процессе ее реализации;

обеспечивает эффективность реализации муниципальной программы;

готовит при необходимости предложения по уточнению объемов финансирования, перечня и состава мероприятий, целевых показателей, исполнителей и участников муниципальной программы;

составляет отчеты о ходе реализации муниципальной программы в соответствии с [постановлением](consultantplus://offline/ref=31DBB7912E571AF5E7CB2D129EA536CAEFAC2165CF360FC13CC60E7AD72B309AR1TFH) Администрации Валдайского муниципального района от 26.08.2013 [N](consultantplus://offline/ref=31DBB7912E571AF5E7CB2D129EA536CAEFAC2165CF360FC13CC60E7AD72B309AR1TFH) 1160 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Валдайского муниципального района, их формирования и реализации"

Координация хода реализации муниципальной программы осуществляется заместителем Главы администрации Валдайского муниципального района, курирующим деятельность ЖКХ.

**Мероприятия муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Наименование мероприятия** | **Исполнитель мероприятия** | **Срок реализации** | **Целевой показатель** | **Источник финансирования** | **Объем финансирования по годам**  **(рублей)** | | |
| **2017** | **2018** | **2019** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Задача 1. Обеспечение уличного освещения | | | | | | | |
| 1.1. | Реализация подпрограммы " Обеспечение уличного освещения " | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства | 2017-2019 годы | 1.1.1 | бюджет Валдайского городского поселения | 8906000,00 | 8906000,00 | 5906000,00 |
| 2. | Задача 2. Организация озеленения территории Валдайского городского поселение | | | | | | | |
| 2.1. | Реализация подпрограммы «Организация озеленения территории Валдайского городского поселения» | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства | 2017-2019 годы | 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4 | бюджет Валдайского городского поселения | 2000000,00 | 2000000,00 | 2000000,00 |
| 3. | Задача 3. Организация содержания мест захоронения | | | | | | | |
| 3.1. | Реализация подпрограммы «Организация содержание мест захоронения» | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства | 2017-2019 годы | 1.3.1 | бюджет Валдайского городского поселения | 250000,00 | 250000,00 | 250000,00 |
| 4. | Задача 4. Прочие мероприятия по благоустройству | | | | | | | |
| 4.1. | Реализация подпрограммы «Прочие мероприятия по благоустройству» |  | 2016 годы | 1.4.1-1.4.11 | бюджет Валдайского городского поселения | 2457441,50 | 2457441,50 | 2457441,50 |

**Подпрограмма**

**" Обеспечение уличного освещения " муниципальной программы «Благоустройство территории Валдайского городского поселения в 2017-2019 годах»**

**Паспорт подпрограммы «Обеспечение уличного освещения»**

1. Исполнители подпрограммы: комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации Валдайского муниципального района.

2. Задачи и целевые показатель подпрограммы:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя** | **Значение целевых показателей по годам** | | | |
| **2016 (базовый период)** | **2017** | **2018** | **2019** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1. | **Задача 1. Обеспечение уличного освещения** | | | | |
| 1.1.1. | Показатель1. Количество обслуживаемых светильников (шт.) | 1394 | 1394 | 1394 | 1394 |

3. Сроки реализации подпрограммы: 2017-2019 годы.

4. Объем и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (руб.):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Год** | **Источник финансирования** | | | | |
| **бюджет Валдайского городского поселения** | **областной бюджет** | **федеральный бюджет** | **внебюджетные средства** | **всего** |
| 2017 | 8906000,00 | 0 | 0 | 0 | 8906000,00 |
| 2018 | 8906000,00 | 0 | 0 | 0 | 8906000,00 |
| 2019 | 5906000,00 | 0 | 0 | 0 | 5906000,00 |

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:

повышение качества и эффективности освещения улиц Валдайского городского поселения;

создание благоприятных условий для проживания и отдыха жителей Валдайского городского поселения.

**Мероприятия подпрограммы «Обеспечение уличного освещения»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Исполнитель мероприятия** | **Срок реализации** | **Целевой показатель** | **Источник финансирования** | **Объем финансирования (рублей)** | | |
| **2017** | **2018** | **2019** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Задача 1. Обеспечение уличного освещения | | | | | | | |
| 1.1. | Содержание сетей уличного освещения, оплата потребленной электроэнергии, реализация мероприятий по энергосервису | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации Валдайского муниципального района | 2017-2019 годы | 1.1.1 | бюджет Валдайского городского поселения | 8906000,00 | 8906000,00 | 5906000,00 |

**Подпрограмма**

**«Организация озеленения территории Валдайского городского поселения» муниципальной программы «Благоустройство территории Валдайского**

**городского поселения в 2017-2019 годах**

**Паспорт подпрограммы «Организация озеленения территории Валдайского городского поселения»**

1.Исполнители подпрограммы: комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации Валдайского муниципального района.

2.Задачи и целевые показатели подпрограммы:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя** | **Значение целевых показателей по годам** | | | | |
| **2016 (базовый период)** | **2017** | **2018** | | **2019** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1.1. | **Задача . Организация озеленение территории Валдайского городского поселения** | | | | | |
| 1.1.1. | Показатель 1. Площадь газонов (кв.м.) | 26500 | 26500 | 26500 | 26500 | |
| 1.1.2. | Показатель 2. Площадь обслуживаемый цветников(кв.м.) | 908,39 | 908,39 | 908,39 | 908,39 | |
| 1.1.3. | Показатель 3. Количество кронированных и спиленных аварийных дерерьев (шт.) | 40 | 17 | 17 | 17 | |
| 1.1.4. | Показатель 4. Количество посаженных деревьев, кустарников (шт.) | 14 | 0 | 0 | 0 | |

3.Сроки реализации подпрограммы: 2017-2019 годы.

4.Объем и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации

(руб.):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Год** | **Источник финансирования** | | | | |
| **бюджет Валдайского городского поселения** | **областной бюджет** | **федеральный бюджет** | **внебюджетные средства** | **всего** |
| 2017 | 2000000,00 | 0 | 0 | 0 | 2000000,00 |
| 2018 | 2000000,00 | 0 | 0 | 0 | 2000000,00 |
| 2019 | 2000000,00 | 0 | 0 | 0 | 2000000,00 |

5.Ожидаемые конечные результаты по реализации подпрограммы:

повышения уровня озеленения территории Валдайского городского поселения путем увеличения площади газонов, подлежащих содержанию;

создание условий, не допускающих снижения уровня благоустроенности Валдайского городского поселения;

создание экологически безопасной окружающей среды на территории Валдайского городского поселения и обеспечение устойчивого развития городской инфраструктуры посредством конкретных природоохранных мероприятий;

воспитание у подрастающего поколения бережного отношения к окружающей природной среде.

**Мероприятия подпрограммы «Организация озеленения территории Валдайского городского поселения»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Исполнитель мероприятия** | **Срок реализации** | **Целевой показатель** | **Источник финансирования** | **Объем финансирования (рублей)** | | | | |
| **2017** | | **2018** | **2019** | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | |
| 1. | Задача Организация озеленения территории Валдайского городского поселение | | | | | | | | | |
| 1.1. | Содержание объектов озеленения | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации Валдайского муниципального района | 2017-2019 год | 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4 | бюджет Валдайского городского поселения | 2000000,00 | 2000000,00 | | | 2000000,00 |

**Подпрограмма**

**«Организация содержание мест захоронения» муниципальной программы «Благоустройство Валдайского городского поселения в 2017-2019 годах»**

**Паспорт подпрограммы «Организация содержание мест захоронения»**

1. Исполнители подпрограммы: комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации Валдайского муниципального района.

2. Задачи и целевые показатели подпрограммы:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя** | **Значение целевых показателей по годам** | | | |
| **2016 (базовый период)** | **2017** | **2018** | **2019** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1. | **Задача 1. Организация содержания мест захоронения** | | | | |
| 1.1.1. | Показатель 1. Количество обслуживаемых кладбищ (ед.) | 3 | 3 | 3 | 3 |

3. Сроки реализации подпрограммы: 2017-2019 годы.

4. Объем и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (руб.):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Год** | **Источник финансирования** | | | | |
| **бюджет Валдайского городского поселения** | **областной бюджет** | **федеральный бюджет** | **внебюджетные средства** | **всего** |
| 2017 | 250000,00 | 0 | 0 | 0 | 250000,00 |
| 2018 | 250000,00 | 0 | 0 | 0 | 250000,00 |
| 2019 | 250000,00 | 0 | 0 | 0 | 250000,00 |

5. Ожидаемые конечные результаты по реализации подпрограммы:

улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей Валдайского городского поселения;

создание экологически безопасной окружающей среды на территории Валдайского городского поселения.

**Мероприятия подпрограммы «Организация содержания мест захоронения»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Исполнитель мероприятия** | **Срок реализации** | **Целевой показатель** | **Источник финансирования** | **Объем финансирования (рублей)** | | |
| **2017** | **2018** | **2019** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Задача. Организация содержания мест захоронения | | | | | | | |
| 1.1. | Содержание муниципальных кладбищ | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства  Администрации Валдайского муниципального района | 2017-2019 годы | 1.1.1 | бюджет Валдайского городского поселения | 250000,00 | 250000,00 | 250000,00 |

**Подпрограмма**

**«Прочие мероприятия по благоустройству» муниципальной программы «Благоустройство территории Валдайского городского поселения**

**в 2017-2019 годах»**

**Паспорт подпрограммы «Прочие мероприятия по благоустройству»**

1. Исполнители подпрограммы: комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации Валдайского муниципального района.

2. Задачи и целевые показатели подпрограммы:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя** | **Значение целевых показателей по годам** | | | |
| **2016 (базовый период)** | **2017** | **2018** | **2019** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1. | **Задача1. Прочие мероприятия по благоустройству** | | | | |
| 1.1.1. | Показатель 1. Доля ликвидированных  несанкционированных свалок от общего  количества выявленных  несанкционированных свалок (%) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.1.2. | Показатель 2. Доля вывезенных неопознанных трупов от общего количества выявленных неопознанных трупов (%) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.1.3. | Показатель 4. Площадь ликвидированного борщевика Сосновского (га.) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 1.1.4. | Показатель 5. Площадь клещевой обработки (га.) | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 1.1.5. | Показатель6. Поставка природного газа «Вечный огонь» (куб. м.) | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 |
| 1.1.6. | Показатель7. Мощение пешеходных дорожек (кв.м.) | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 1.1.7. | Показатель 8. Установка информационных стендов (шт.) | 6 | 4 | 6 | 4 |
| 1.1.8. | Показатель 9. Очистка и благоустройство придорожных канав (м.п.) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 1.1.9. | Показатель 10. Количество обслуживаемых  детских площадок (шт.) | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 1.1.10. | Показатель 11. Количество обустроенных мест массового отдыха (шт.) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 1.1.11. | Показатель 12. Прочие мероприятия по благоустройству (%) | 100 | 100 | 100 | 100 |

3. Сроки реализации подпрограммы: 2017-2019 годы.

4. Объем и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (руб.):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Год** | **Источник финансирования** | | | | |
| **бюджет Валдайского городского поселения** | **областной бюджет** | **федеральный бюджет** | **внебюджетные средства** | **всего** |
| 2017 | 2457441,50 | 0 | 0 | 0 | 2457441,50 |
| 2018 | 2457441,50 | 0 | 0 | 0 | 2457441,50 |
| 2019 | 2457441,50 | 0 | 0 | 0 | 2457441,50 |

5.Ожидаемые конечные результаты по реализации подпрограммы:

улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей Валдайского городского поселения;

создание условий, не допускающих снижения уровня благоустроенности Валдайского городского поселения;

создание экологически безопасной окружающей среды на территории Валдайского городского поселения и обеспечение устойчивого развития городской инфраструктуры посредством конкретных природоохранных мероприятий;

воспитание у подрастающего поколения бережного отношения к окружающей природной среде.

**Мероприятия подпрограммы «Прочие мероприятия по благоустройству»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Исполнитель мероприятия** | **Срок реализации** | **Целевой показатель** | | **Источник финансирования** | **Объем финансирования (рублей)** | | |
| **2017** | **2018** | **2019** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Задача. Прочие мероприятия по благоустройству | | | | | | | | |
| 1.1. | Прочие мероприятия по благоустройству | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации Валдайского муниципального района | 2017-2019 год | | 1.1.1-1.1.11 | бюджет Валдайского городского поселения | 2457441,50 | 2457441,50 | 2457441,50 |

**СОДЕРЖАНИЕ**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
| **Нормативные документы** |  |
| Постановление Администрации муниципального района от 15.11.2016 №1804 «Об утверждении муниципальной программы «Газификация Валдайского городского поселения в 2017-2019 годах» ……………………………………………………………………………………………… | 1-2 |
| Постановление Администрации муниципального района от 15.11.2016 №1806 «Об утверждении муниципальной программы «Отлов безнадзорных животных на территории Валдайского муниципального района в 2017 году» …………………………………………………………… | 2-3 |
| Постановление Администрации муниципального района от 16.11.2016 № 1811 «Об утверждении муниципальной программы «Текущий ремонт муниципальных квартир в доме № 3 по ул. Озерная д. Ивантеево Валдайского района Новгородской области на 2017 год» …….. | 3-4 |
| Постановление Администрации муниципального района от 16.11.2016 №1812 «Об утверждении муниципальной программы **«**Сохранение и восстановление военно-мемориальных объектов на территории Валдайского городского поселения на 2017-2019 годы» …………….. | 4-5 |
| Постановление Администрации муниципального района от 16.11.2016 №1814 «Об утверждении муниципальной программы Валдайского района «Развитие культуры в Валдайском муниципальном районе (2017-2020 годы)» …………………………………………………………… | 5-9 |
| Постановление Администрации муниципального района от 16.11.2016 №1815 «Об утверждении муниципальной программы «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства на территории Валдайского муниципального района на 2017-2019 годы» ……………… | 9-12 |
| Постановление Администрации муниципального района от 16.11.2016 №1816 «Об утверждении муниципальной программы информатизации Валдайского муниципального района на 2017-2020 годы» …………………………………………………………………………………………………. | 12-15 |
| Постановление Администрации муниципального района от 16.11.2016 №1817 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Валдайского городского поселения в 2017-2019 годах» …………………………………………………………………………… | 15-20 |
|  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«Валдайский Вестник». Бюллетень № 51 (148) от 21.11.2016

Учредитель: Дума Валдайского муниципального района

Утвержден решением Думы Валдайского муниципального района от 27.03.2014 № 289

Главный редактор: Глава Валдайского муниципального района Ю.В. Стадэ, телефон: 2-25-16

Адрес редакции: Новгородская обл,, Валдайский район, г. Валдай, пр. Комсомольский, д.19/21

Отпечатано в МБУ «Административно-хозяйственное управление» (Новгородская обл., Валдайский район,

г. Валдай, пр. Комсомольский, д.19/21 тел/факс 2-36-01 (доб. 139)

Выходит по пятницам. Объем 20 п.л. Тираж 30 экз. Распространяется бесплатно.