**Российская Федерация ПРОЕКТ**

# **Новгородская область**

## АДМИНИСТРАЦИЯ ВАЛДАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№

Валдай

**О внесении изменений в муниципальную программу**

**«Формирование современной городской среды на территории**

**Валдайского городского поселения на 2018- 2024 годы»**

Администрация Валдайского муниципального района **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1.Внести изменения в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Валдайского городского поселения на 2018-2024 годы», утвержденную постановлением Администрации Валдайского муниципального района от 22.12.2017 № 2671 (далее муниципальная программа):

1.1. Изложить пункт 6 паспорта муниципальной программы в редакции:

« 6. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом (тыс. руб.):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Год** | **Источники финансирования** | | | | |
| **Федеральный**  **бюджет** | **бюджет Валдайского городского поселения** | **областной бюджет** | **внебюджетные средства** | **всего** |
| 2018 | - | 864,692 | 3 253,166 | 313,277 | 4 431,135 |
| 2019 | - | 2 842,460 | 4 013,733 | 473,372 | 7 329,565 |
| 2020 | - | 1 887,218 | 2 917,568 | 521,095 | 5 325,881 |
| 2021 | - | 8 047,30573 | 57 605,822 | - | 66 037,19124 |
| 2022 | - | 6 329,691 | 3 669,014 | 101,867 | 10 100,572 |
| 2023 | - | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - | - |
| Всего: | - | 19 971,36673 | 71 459,303 | 1 409,611 | 92 840,28073 |

1.2. Изложить Перечень целевых показателей муниципальной программы в прилагаемой редакции.

1.3. Изложить мероприятия муниципальной программы в прилагаемой редакции.

1.4. Изложить Приложение №№ 4, 5, 6 в прилагаемой редакции

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Валдайский Вестник» и разместить на официальном сайте Администрация Валдайского муниципального района в сети «Интернет».

Проект подготовил:

Главный специалист комитета жилищно-коммунального

и дорожного хозяйства,

Администрации муниципального района И.А.Александрова

Проект завизировал:

Председатель комитета жилищно-коммунального

и дорожного хозяйства,

Администрации муниципального района Ю.Ю.Кокорина

**Согласовано:**

Заместитель Главы

Администрации муниципального района И.В.Никулина

Председатель комитета экономического

развития Администрации

муниципального района Г.А. Козяр

Заведующий отделом правового регулирования

Администрации муниципального района М.В.Быстрова

Председатель комитета финансов

Администрации муниципального района Т.В. Никифорова

Главный специалист комитета по

организационным и общим вопросам Е.А.Яковлева

Разослать: дело-2, комитет ЖК и ДХ-2, КФ – 1, КЭР-1, сайт-1, КСП-1

Приложение 1

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

на территории Валдайского городского

поселения на 2018- 2024 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

целевых показателей муниципальной программы

«Формирование современной городской среды

на территории Валдайского городского поселения на 2018- 2024 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Базовое значение целевого показателя (2017 год) | Значение целевого показателя по годам | | | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  |  |
| 1. | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды  на территории Валдайского городского поселения на 2018- 2024 годы» | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 1 | - | - |
| 1.2. | Количество благоустроенных наиболее посещаемых общественных территорий | ед. | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | - | - |
| 1.3. | Количество разработанной и проверенной проектной и/или сметной и/или проектно-сметной документации | ед. | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | - | - | - |
| 1.4. | Количество заключенных соглашений по благоустройству своих территорий между собственниками (пользователями) жилых домов, руководителями организаций и администрацией Валдайского городского поселения | ед. | 0 | 0 | 1 | 2 | - | - | - | - |
| 1.5. | Доля проектов благоустройства дворовых территорий, реализованных с финансовым участием заинтересованных граждан | % | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 100 | - | - |
| 1.6. | Количество реализованных проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителей Всероссийского конкурса | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - |

Приложение 2  
к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

на территории Валдайского городского

поселения на 2018- 2024 годы

**Мероприятия муниципальной программы**

«Формирование современной городской среды

на территории Валдайского городского поселения на 2018- 2024 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализации | Целевой показатель | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | |
| 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды  на территории Валдайского городского поселения на 2018- 2024 годы» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Задача 1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2. | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в соответствии с Приложением 4 | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства | 2018-2024 | 1.1. | Бюджет Валдайского городского поселения | 563,897 | 1 375,72926 | | 1668,273 | 0 | 580,38313 | - | - |
| Областной и федеральный бюджеты | 2255,589 | 1 984,38474 | | 2917,568 | 0 | 336,41987 | - | - |
| Внебюджетные средства | 313,277 | 473,372 | | 521,095 | 0 | 101,867 | - | - |
| **Итого:** | **3132,763** | **3833,486** | | **5106,936** | **0,00** | **1018,670** | **-** | **-** |
| 1.2. | Задача 2. Благоустройство наиболее посещаемых территорий общего пользования | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1. | Благоустройство наиболее посещаемой территории в соответствии с Приложением 5 | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства | 2021 | 1.2 | Бюджет Валдайского городского поселения | 249,395 | 1406,73074 | | 0 | 457,27768 | 5 749,30787 |  |  |
| Областной и федеральный бюджеты | 997,577 | 2029,34826 | | 0 | 343,94956 | 3 332,59413 |  |  |
| 1.2.3 | Благоустройство наиболее посещаемой территории в соответствии с Приложением 5  (строительство системы уличного освещения) | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства | 2021 | 1.2 | Бюджет Валдайского городского поселения | 0 | 0 | | 0 | 3007,13805 | - |  |  |
| Областной и федеральный бюджеты | 0 | 0 | | 0 | 2261,87244 | - |  |  |
| **Итого:** | **1246,972** | **3436,079** | | **0** | **6 070,23773** | **9 081,902** | **-** | **-** |
| 1.2.4. | Разработка и проверка проектной и/или сметной и/или проектно-сметной документации | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства | 2018-2024 | 1.3. | Бюджет Валдайского городского поселения | 51,400 | 60,000 | | 218,945 | 208,00 | - | - | - |
| **Итого:** | **51,400** | **60,000** | | **218,945** | **208,00** |  |  |  |
| **Всего:** | **1298,372** | **3496,079** | | **218,945** | **6 278,23773** |  |  |  |
| 1.3. | Задача 3. Создание универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных граждан, заинтересованных организаций в реализацию проектов благоустройства территории Валдайского городского поселения | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1 | Проведение мероприятий по вовлечению населения в реализацию проектов благоустройства Валдайского городского поселения (Приложение 6) | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства | 2018-2024 | 1.4,  1.5. |  | **-** | **-** | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 1.4. | Задача 4. Реализация проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.1 | Реализация проекта победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды «Валдай\_ЦЕНТР»(реконструкция территории пл. Свободы, нижняя часть), включая разработку проектно-сметной документации | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства | 2021 | 1.6 | Бюджет Валдайского городского поселения | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной и федеральный бюджеты | 0 | 0 | | 0 | 55000,00 | 0 | 0 | 0 |
| **Итого:** | **0** | **0** | | **0** | 55000,00 | **0** | **0** | **0** |
| 1.4.2 | Мероприятия по реализации проекта победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды «Валдай\_ЦЕНТР» | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства | 2021 | 1.7 | Бюджет Валдайского городского поселения | **0** | | **0** | **0** | 4 374,89 | **0** | **0** | **0** |
| **Итого:** | **0** | | **0** | **0** | **4 374,890** | **0** | **0** | **0** |
| **Всего:** | **0** | | **0** | **0** | **59 374,890** | **0** | **0** | **0** |
| **Всего по муниципальной программе:** | | | | | **Бюджет Валдайского городского поселения** | **864,692** | | **2842,460** | **1 887,218** | **8 047,30573** | **6 329,691** | **-** | **-** |
| **Областной и федеральный бюджеты** | **3253,166** | | **4013,733** | **2917,568** | **57 605,822** | **3 669,014** | **-** | **-** |
| **Внебюджетные средства** | **313,277** | | **473,372** | **521,095** | **0,00** | **10 100,572** | **-** | **-** |

Приложение 4

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

на территории Валдайского городского

поселения на 2018- 2024 годы

**Адресный перечень**

многоквартирных домов Валдайского городского поселения, дворовые территории

которых подлежат благоустройству (по годам)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Адрес объекта** | **Стоимость работ (тыс. руб.)** | | | | **Наименование работ** |
| **всего** | **в том числе средства бюджета Валдайского городского поселения** | **в том числе средства областного бюджета** | **в том числе средства собственников помещений МКД** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **2018 год** | | | | | | |
| 1 | ул. Энергетиков, д. 20 | 316,320 | 56,938 | 227,750 | 31,623 | асфальтирование проезда с установкой бортового камня, установка МАФов |
| 2 | ул. Мелиораторов, д. 4 | 369,613 | 66,530 | 266,121 | 36,961 | асфальтирование проезда с установкой бортового камня, установка МАФов |
| 3 | ул. Ломоносова, д. 88/27 | 1 225,186 | 220,533 | 882,134 | 122,519 | асфальтирование проезда с установкой бортового камня, установка МАФов |
| 4 | пр. Васильева, д. 30 | 498,339 | 89,701 | 358,804 | 49,834 | асфальтирование проезда с установкой бортового камня, установка МАФов |
| 5 | ул. Луначарского, д. 28/12 | 456,979 | 82,256 | 329,025 | 45,698 | асфальтирование проезда с установкой бортового камня, установка МАФов |
| 6 | ул. Радищева, д. 14 | 266,326 | 47,939 | 191,755 | 26,633 | асфальтирование проезда с установкой бортового камня, установка МАФов |
| **ИТОГО** | | **3 132,763** | **563,897** | **2 255,589** | **313,277** |  |
| **2019** | | | | | | |
| 1 | пр. Васильева, д. 69а | 724,285 | 266,88897 | 384,96703 | 72,429 | асфальтирование проезда с установкой бортового камня, установка МАФов |
| 2 | пр. Васильева, д. 73 | 440,099 | 162,17046 | 233,91854 | 44,010 | асфальтирование проезда с установкой бортового камня, установка МАФов |
| 3 | ул. Мелиораторов, д. 5а | 600,330 | 221,21344 | 319,08356 | 60,033 | асфальтирование проезда с установкой бортового камня, установка МАФов |
| 4 | ул. Ленина, д. 54 | 664,190 | 244,74499 | 353,02601 | 66,419 | асфальтирование проезда с установкой бортового камня, установка МАФов |
| 5 | ул. Белова, д. 38 | 954,469 | 351,70881 | 507,31319 | 95,447 | асфальтирование проезда с установкой бортового камня, установка МАФов |
| 6 | ул. Гагарина, д. 21 | 450,113 | 129,00259 | 186,07641 | 135,034 | асфальтирование парковки, устройство ограждения и пешеходной дорожки на детской площадке |
| **ИТОГО** | | **3 833,486** | **1 375,72926** | **1 984,38474** | **473,372** |  |
| **2020** | | | | | | |
| 1 | ул. Труда, д. 54 | 1 045,390 | 342,27011 | 598,58089 | 104,539 | асфальтирование проезда с установкой бортового камня, установка МАФов |
| 2 | ул. Октябрьская, д. 31 | 746,180 | 240,521194 | 420,63806 | 85,020 | асфальтирование проезда с установкой бортового камня, установка МАФов, устройство площадки |
| 3 | ул. Мелиораторов, д. 8 | 688,800 | 225,51933 | 394,40067 | 68,880 | асфальтирование проезда с установкой бортового камня, установка МАФов |
| 4 | с. Зимогорье, ул. Заводская, д. 2 | 648,442 | 212,30576 | 371,29204 | 64,844 | асфальтирование проезда с установкой бортового камня, установка МАФов |
| 5 | с. Зимогорье, ул. Заводская, д. 4 | 539,406 | 176,60661 | 308,85939 | 53,940 | асфальтирование проезда с установкой бортового камня, установка МАФов |
| 6 | ул. Молодежная, д. 8 | 1 438,718 | 471,04925 | 823,79695 | 143,872 | асфальтирование проезда с установкой бортового камня, установка МАФов |
| **ИТОГО** | | **5106,936** | **1 668,273** | **2 917,568** | **521,095** |  |
| **2021** | | | | | | |
|  | - |  |  |  |  |  |
| **ИТОГО** | | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
| **2022** | | | | | | |
| 1 | пр. Комсомольский, д. 50 | 1 018,670 | 580,38313 | 336,41987 | 101,867 | асфальтирование проезда с установкой бортового камня, установка МАФов |
| **ИТОГО** | | **1 018,670** | **580,38313** | **336,41987** | **101,867** |  |
|  | **ВСЕГО:** | **13 091,855** | **4 188,28239** | **7 493,96161** | **1 409,611** |  |

Приложение 5

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

на территории Валдайского городского

поселения на 2018- 2024 годы

**Адресный перечень**

наиболее посещаемых общественных территории общего пользования Валдайского городского поселения,

подлежащей благоустройству (по годам)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Адрес объекта** | | **Стоимость работ (тыс.руб.)** | | | **Наименование работ** |
| **всего** | **средства Валдайского городского поселения** | **средства областного бюджета** |  |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **2018** | | | | | | |
| 1 | «Соловьевский парк» 1 этап | | 1 246,972 | 249,395 | 997,577 | устройство водоема, планировка и подсыпка территории, организация уличного освещения |
| **ИТОГО** | | | **1 246,972** | **249,395** | **997,577** |  |
| **2019** | | | | | | |
| 1 | «Соловьевский парк» 2 этап | | 3 436,079 | 1 406,73074 | 2 029,34826 | устройство пешеходных дорожек, установка МАФов, посадка деревьев, устройство общественного туалета |
| **ИТОГО** | | | **3 436,079** | **1 406,73074** | **2 029,34826** |  |
| **2020** | | | | | | |
|  | - | |  |  |  |  |
| **ИТОГО** | | | **0** | **0** | **0** |  |
| **2021** | | | | | | |
| 1 | г. Валдай, Кузнечная площадь (1 этап) | | 6 070,23773 | 3 464,41573 | 2 605,822 | строительство системы освещения, работы по спилу деревьев и корчеванию пней, укладка валунов вдоль ручья |
| **ИТОГО** | | | **6 070,23773** | **3 464,41573** | **2 605,822** |  |
| **2022** | | | | | | |
| 1 | | г. Валдай, Кузнечная площадь (2 этап**)** | 9 081,902 | 5 749,30787 | 3 332,59413 | устройство пешеходных дорожек, установка МАФов, организация входной группы |
| **ИТОГО** | | | **9 081,902** | **5 749,30787** | **3 332,59413** |  |
| **ВСЕГО** | | | **19 835,19073** | **10 869,84934** | **8 965,34139** |  |

Приложение 6

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

на территории Валдайского городского

поселения на 2018- 2024 годы

**Адресный перечень**

**объектов недвижимого имущества и земельных участков,**

**находящихся в собственности (пользовании)**

**юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,**

**которые подлежат благоустройству**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование территории | Срок реализации |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 175400, Российская Федерация, Новгородская область, г. Валдай, просп. Комсомольский, д. 39 | 2019 |
| 2 | 175400, Российская Федерация, Новгородская область, г. Валдай, ул. Совхозная, д. 44 | 2020 |
| 3 | 175400, Российская Федерация, Новгородская область, г. Валдай, ул. Ломоносова, д. 78а | 2020 |