Российская Федерация

# Новгородская область

## АДМИНИСТРАЦИЯ ВАЛДАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 26.08.2014    № 1725

г. Валдай

Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Валдайского муниципального района

В соответствии с частью 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации и пунктом 3.1 постановления Правительства Новгородской области от 19.06.2014 №327 «О порядке утверждения краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Новгородской области, на 2014-2013 годы, утвержденной постановлением Правительства Новгородской области от 03.02.2014года № 46» Администрация Валдайского муниципального района 	ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Валдайского муниципального района.

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Валдайский Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Валдайского муниципального района в сети «Интернет».

Глава муниципального района		А.А.Тарасов

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации муниципального района                 от 26.08.2014 № 1725

| Краткосрочный план |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| домах, расположенных на территории Новгородской области, на 2014-2043 годы, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по Валдайскому муниципальному району на 2015 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (наименование муниципального района) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Адрес МКД | Общая площадь МКД, всего | Плановый период проведения ремонта | Вид услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах |  |  |  | Планируемая стоимость проведения услуг и (или) работ по капитальному ремонту* |  |  | Источники финансирования |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | средства местного бюджета | средства собственников МКД |  | иные источники финансирования** |  |  |
|  |  |  |  | Наименование работ/услуг | Ед. изм. | Кол-во |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кв.м. |  |  |  |  |  | руб. |  |  | руб. | руб. |  | руб. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  |  | 9 | 10 |  | 11 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  | 10150604,5 |  |  |  | 10150604,5 |  |  |  |  |
| 1. | д. Добывалово, д.46 | 326,8 | 2-3 кв. | ремонт кровли | м2 | 250,00 |  | 391175,00 |  |  |  | 391175,00 |  |  |  |  |
| 2. | г. Валдай, просп.Васильева, д.16а | 563,7 | 1-4 кв. | ремонт системы холодного водоснабжения, установка прибора учета | пм | 84,00 |  | 157029,45 |  |  |  | 157029,45 |  |  |  |  |
| 3. | г. Валдай, просп.Комсомольский, д.44 | 524,2 | 1-4 кв. | ремонт системы холодного водоснабжения, установка прибора учета | пм | 100,00 |  | 179183,53 |  |  |  | 179183,53 |  |  |  |  |
| 4. | г. Валдай, просп.Комсомольский, д.51а | 338,2 | 1-4 кв. | ремонт системы холодного водоснабжения, установка прибора учета | пм | 89,00 |  | 163952,6 |  |  |  | 163952,6 |  |  |  |  |
| 5. | г. Валдай, просп.Комсомольский, д.51б | 338,3 | 1-4 кв. | ремонт системы холодного водоснабжения, установка прибора учета | пм | 89,00 |  | 163952,6 |  |  |  | 163952,6 |  |  |  |  |
| 6. | г. Валдай просп. Советский, д.10 | 415,1 | 2-3 кв. | ремонт кровли | м2 | 321,00 |  | 502268,7 |  |  |  | 502268,7 |  |  |  |  |
| 7. | г. Валдай, просп. Советский, д.20 | 647,58 | 2-3 кв. | ремонт кровли | м2 | 425,00 |  | 664997,5 |  |  |  | 664997,5 |  |  |  |  |
| 8. | г. Валдай, просп. Советский, д.35/15 | 348,51 | 2-3 кв. | ремонт кровли | м2 | 361,00 |  | 564856,7 |  |  |  | 564856,7 |  |  |  |  |
| 9. | г. Валдай, ул. Выскодно-2, д.15б | 349,8 | 2-4 кв. | ремонт фундамента | м2 | 83,72 |  | 80632,41 |  |  |  | 80632,41 |  |  |  |  |
| 10. | г. Валдай, ул. Гагарина, д.49а | 340,20 | 2-4 кв. | ремонт фундамента | м2 | 62,86 |  | 60541,72 |  |  |  | 60541,72 |  |  |  |  |
| 11. | г. Валдай, ул.Железнодорожная, д.19 | 509,7 | 2-3 кв. | ремонт системы электроснабжения, установка прибора учета | пм | 258,00 |  | 233332,4 |  |  |  | 233332,4 |  |  |  |  |
| 12. | г. Валдай, ул. К. Макса, д.5а | 2479,1 | 1-4 кв. | ремонт системы холодного водоснабжения, установка прибора учета | пм | 195,00 |  | 310 723,38 |  |  |  | 310 723,38 |  |  |  |  |
| 13. | г. Валдай, ул. Колхозная, д.7 | 333,52 | 1-4 кв. | ремонт системы холодного водоснабжения, установка прибора учета | пм | 104,00 |  | 184 722,05 |  |  |  | 184 722,05 |  |  |  |  |
| 14. | г. Валдай, ул. Ленина, д.8 | 255,17 | 2-3 кв. | ремонт системы электроснабжения, установка прибора учета | пм | 130,00 |  | 125647,28 |  |  |  | 125647,28 |  |  |  |  |
| 15. | г. Валдай, ул. Луначарского, д.19а | 349,4 | 1-4 кв. | ремонт системы холодного водоснабжения, установка прибора учета | пм | 100,00 |  | 179183,53 |  |  |  | 179183,53 |  |  |  |  |
| 16. | г. Валдай, ул. Луначарского, д.23/19 | 1933,85 | 1-4 кв. | ремонт системы холодного водоснабжения, установка прибора учета | пм | 210,00 |  | 331492,83 |  |  |  | 331492,83 |  |  |  |  |
| 17. | г. Валдай, ул. Механизаторов, д.11 | 366,4 | 1-4 кв. | ремонт системы холодного водоснабжения, установка прибора учета | пм | 77,00 |  | 147337,04 |  |  |  | 147337,04 |  |  |  |  |
| 18. | г. Валдай, ул. Механизаторов, д.13 | 215,4 | 2-3 кв. | ремонт кровли | м2 | 321,00 |  | 502268,70 |  |  |  | 502268,70 |  |  |  |  |
| 19. | г. Валдай, ул. Павлова, д.19а | 424,9 | 2-3кв. | ремонт системы электроснабжения, установка прибора учета | пм | 52,00 |  | 60026,66 |  |  |  | 60026,66 |  |  |  |  |
| 20. | г. Валдай, ул. Павлова, д.32а | 424,7 | 2-3 кв. | ремонт кровли | м2 | 400,00 |  | 625880,00 |  |  |  | 625880,00 |  |  |  |  |
| 21. | г. Валдай, ул. Победы, д.43 | 333,52 | 1-4 кв. | ремонт системы холодного водоснабжения, установка прибора учета | пм | 104,00 |  | 184722,05 |  |  |  | 184722,05 |  |  |  |  |
| 22. | г. Валдай, Радищева, д.13 | 343,6 | 2-3 кв. | ремонт кровли | м2 | 335,00 |  | 524174,50 |  |  |  | 524174,50 |  |  |  |  |
| 23. | г. Валдай, Радищева, д.15а | 550,36 | 1-4 кв. | ремонт системы холодного водоснабжения, установка прибора учета | пм | 194,00 |  | 309338,75 |  |  |  | 309338,75 |  |  |  |  |
| 24. | г. Валдай, Радищева, д.4а | 884,2 | 1-4 кв. | ремонт системы холодного водоснабжения | пм | 227,00 |  | 314311,01 |  |  |  | 314311,01 |  |  |  |  |
| 25. | г. Валдай, ул. Станционная, д.4 | 448,9 | 2-3 кв. | ремонт кровли | м2 | 560,40 |  | 876857,88 |  |  |  | 876857,88 |  |  |  |  |
| 26. | г. Валдай, Труда, д.23 | 328,5 | 1-4 кв. | ремонт системы холодного водоснабжения, установка прибора учета | пм | 100,00 |  | 179183,53 |  |  |  | 179183,53 |  |  |  |  |
| 27. | д. Ивантеево, ул. Озерная,д.2 | 4945,2 | 2-3 кв. | ремонт кровли | м2 | 1012,6 |  | 1047930,50 |  |  |  | 1047930,50 |  |  |  |  |
| 28. | п. Короцко, ул. Центральная, д.16 | 595,1 | 2-3 кв. | ремонт кровли | м2 | 384,00 |  | 600844,80 |  |  |  | 600844,80 |  |  |  |  |
| 29. | п. Рощино, д.3 | 268,2 | 1-4 кв. | ремонт системы холодного водоснабжения, установка прибора учета | пм | 74,00 |  | 143183,15 |  |  |  | 143183,15 |  |  |  |  |
| 30. | с. Яжелбицы, ул. Усадьбы, д.11 | 231,27 | 2-3 кв. | ремонт кровли | м2 | 217,84 |  | 340854,25 |  |  |  | 340854,25 |  |  |  |  |

______________________________________________