Приложение

к постановлению Администрации

муниципального района

от 28.02.2017 № 265

**Мероприятия муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Наименование мероприятия** | **Исполнитель мероприятия** | **Срок реализации** | **Целевой показатель** | **Источник финансирования** | **Объем финансирования по годам (рублей)** | | | | | | | |
| **2016** | **2017** | **2018** | | **2019** | | | **2020** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | | | 11 |
| 1. | Задача 1. Модернизация систем водоснабжения на территории Валдайского городского поселения | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Разработка проектно-сметной документации на строительство водоразборной колонки | Администрация Валдайского муниципального района | 2016 год | 1.1.1 | бюджет Валдайского городского поселения | 9298,68 |  | |  |  | | |  |
| 1.2. | Строительство скважины с устройством водоразборной колонки для нужд населения п.Выскодно | Администрация Валдайского муниципального района | 2016 год | 1.1.1 | бюджет Валдайского городского поселения | 1921600,12 |  | |  |  | | |  |
| 2.1. | Задача 2. Модернизация систем водоотведения на территории Валдайского городского поселения | | | | | | | | | | | | |
| Корректировка проектно-сметной документации на строительство напорного канализационного коллектора и ГКНС | Администрация Валдайского муниципального района | 2016 год | 1.2.1 | бюджет Валдайского городского поселения |  | 403422,0 | |  |  |  | | |
| 2.2. | Разработка программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Валдайского городского поселения | Администрация Валдайского муниципального района | 2016 год | 1.2.2 | бюджет Валдайского городского поселения |  | 99000,0 | |  |  |  | | |
|  | Задача 3. Улучшение экологической ситуации на территории Валдайского городского поселения, путем сокращения негативных факторов в процессе эксплуатации системы водоотведения за счет ее совершенствования. | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Строительство напорного канализационного коллектора и ГКНС в г.Валдай | Администрация Валдайского муниципального района | 2017-2020  годы | 1.3.1 - 1.3.2 | бюджет Валдайского городского поселения |  | 782123,0 | |  |  | |  | |
|  | **Итого** | | | | | **1930898,8** | **1284545,00** | |  |  | |  | |