Приложение

к постановлению Администрации

муниципального района

от 20.03.2017 № 408

**Мероприятия муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Наименование мероприятия** | **Исполнитель мероприятия** | **Срок реализации** | **Целевой показатель** | **Источник финансирования** | **Объем финансирования по годам (рублей)** | | | | | | |
| **2016** | | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1. | Задача 1. Модернизация систем водоснабжения на территории Валдайского городского поселения | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Разработка проектно-сметной документации на строительство водоразборной колонки | Администрация Валдайского муниципального района | 2016 год | 1.1.1 | бюджет Валдайского городского поселения | 9298,68 | |  |  |  |  | |
| 1.2. | Строительство скважины с устройством водоразборной колонки для нужд населения п.Выскодно | Администрация Валдайского муниципального района | 2016 год | 1.1.1 | бюджет Валдайского городского поселения | 1921600,12 | |  |  |  |  | |
| 2.1. | Задача 2. Модернизация систем водоотведения на территории Валдайского городского поселения | | | | | | | | | | | |
| Корректировка проектно-сметной документации на строительство напорного канализационного коллектора и ГКНС | Администрация Валдайского муниципального района | 2016 год | 1.2.1 | бюджет Валдайского городского поселения |  | | 403422,0 |  |  | |  |
| 2.2. | Разработка программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Валдайского городского поселения | Администрация Валдайского муниципального района | 2016 год | 1.2.2 | бюджет Валдайского городского поселения |  | | 99000,0 |  |  | |  |
|  | Задача 3. Улучшение экологической ситуации на территории Валдайского городского поселения, путем сокращения негативных факторов в процессе эксплуатации системы водоотведения за счет ее совершенствования. | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Строительство напорного канализационного коллектора в г.Валдай Новгородской области | Администрация Валдайского муниципального района | 2017-2020  годы | 1.3.1 | бюджет Валдайского городского поселения |  | 782123,0 | |  |  | |  |
| 3.2. | Проведение государственной экспертизы проектной документации по объекту: «Строительство напорного канализационного коллектора и ГКНС в г.Валдай Новгородской области (корректировка)» | Администрация Валдайского муниципального района | 2017 год | 1.3.2 | бюджет Валдайского городского поселения |  | 161872,49 | |  |  | |  |
| 3.3. | Подготовка и выдача технических условий - ГТС | Администрация Валдайского муниципального района | 2017 год | 1.3.3 | бюджет Валдайского городского поселения |  | 13629,00 | |  |  | |  |
|  | **Итого** | | | | | **1930898,8** | **1460046,49** | |  |  | |  |