**Российская Федерация**

# **Новгородская область**

## АДМИНИСТРАЦИЯ ВАЛДАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

25.07.2016 № 1226

Валдай

**О внесении изменений в муниципальную программу**

**«Совершенствование и содержание дорожного хозяйства на**

**территории Валдайского муниципального района на 2016 год»**

Администрация Валдайского муниципального района **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести изменения в муниципальную программу «Совершенствованиеи содержание дорожного хозяйства на территории Валдайского муниципального района на 2016 год», утвержденную постановлением Администрации Валдайского муниципального района от 04.12.2015 № 1863:

1.1. Изложить пункт 3 паспорта муниципальной программы «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства на территории Валдайского муниципального района на 2016 год» в редакции:

**«3.Цели и задачи муниципальной программы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Цели, задачи и целевые показатели**  **муниципальной программы** | **Значение целевых показателей**  **2016 год** |
| 1. | Цель 1. Совершенствование и содержание дорожного хозяйства на территории Валдайского муниципального района |  |
| 1.1. | Задача 1. Обеспечение мероприятий по содержанию дорожного хозяйства на территории Валдайского муниципального района за счет средств областного бюджета и бюджета Валдайского муниципального района |
| 1.1.1.  1.1.2.  1.1.3.  1.1.4 | Показатель 1. Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных в границах Валдайского муниципального района, подлежащих уборке, %:  1.1. в зимний период  1.2. в летний период  Показатель 2. Наименование и протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных в границах Валдайского муниципального района, км:  2.1. а/д «Ивантеево - г.Валдай-5»  2.2. а/д «д.Шугино-д.В.Двор»  2.3. а/д «Москва-С.Петербург-д.Кузнецовка»-д.Почеп  2.4. а/д «Валдай-Демянск»-д.Нива  2.5. а/д «д.Наволок-д.Макушино-д.Труфаново»    Показатель 3. Протяженность паспортизированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных в границах Валдайского муниципального района, км  Показатель 4. Количество отремонтированных трубопереездов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, расположенных в границах Валдайского муниципального района, шт:  а/д «Яжелбицы - Демянск» - д.Язвищи - д.Куяны | 100  100  0,2  1,6  0,95  2,5  1,767  49,8    1 |
| 1.2. | Задача 2. Обеспечение мероприятий по безопасности дорожного движения на территории Валдайского муниципального района за счет средств бюджета Валдайского муниципального района |  |
| 1.2.1.  1.2.2. | Показатель 1. Количество приобретенных технических средств организации дорожного движения, шт.  Показатель 2. Количество установленных технических средств организации дорожного движения, шт. | 13  13 |

»;

1.2. Изложить раздел «Мероприятия муниципальной программы» муниципальной программы «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства на территории Валдайского муниципального района на 2016 год» в редакции:

**«Мероприятия муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | | **Наименование мероприятия** | **Исполнитель мероприятия** | **Срок реализа-**  **ции** | **Целевой**  **показатель** | | **Источник финанси-**  **рования** | **Объем**  **финансирования по годам,**  **тыс.руб.** |
|  | | **2016** |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 |
| 1. | Задача 1. Содержание дорожного хозяйства на территории Валдайского муниципального района за счет средств бюджета Валдайского муниципального района и областного бюджета | | | | | | | |
| 1.1. | | Реализация подпрограммы «Содержание дорожного хозяйства на территории Валдайскогомуниципального района» | Администрация Валдайского муниципального района | 2016 год | 1.1.1-1.1.4 | | бюджет Валдайского муниципального района | 7971,33797 |
|  | | областной бюджет | 3490,00 |
| ИТОГО: | | | | | | |  | **11461,33797** |
| 2. | Задача 2. Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Валдайского муниципального района за счет средств бюджета Валдайского муниципального района | | | | | | | |
| 2.1. | | Реализация подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Валдайского муниципального района» | Администрация Валдайского муниципального района | 2016 год | | 1.2.1-1.2.2 | бюджет Валдайского муниципального района | 125,919 |

»;

1.3. Изложить пункт 2 паспорта подпрограммы «Содержание дорожного хозяйства на территории Валдайского муниципального района за счет средств бюджета Валдайского муниципального района и областного бюджета» муниципальной программы «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства на территории Валдайского муниципального района на 2016 год» в редакции:

**«2.Задачи и целевые показатели подпрограммы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Цели, задачи и целевые показатели**  **муниципальной подпрограммы** | **Значение целевых показателей**  **2016 год** |
| 1.1. | Задача 1. Обеспечение мероприятий по содержанию дорожного хозяйства на территории Валдайского муниципального района за счет средств областного бюджета и бюджета Валдайского муниципального района |  |
| 1.1.1.  1.1.2.  1.1.3.  1.1.4. | Показатель 1. Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных в границах Валдайского муниципального района, подлежащих уборке, %:  1.1. в зимний период  1.2. в летний период  Показатель 2. Наименование и протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных в границах Валдайского муниципального района, км:  2.1. а/д «Ивантеево - г.Валдай-5»  2.2. а/д «д.Шугино-д.В.Двор»  2.3. а/д «Москва-С.Петербург-д.Кузнецовка»-д.Почеп  2.4. а/д «Валдай-Демянск»-д.Нива  2.5. а/д «д.Наволок-д.Макушино-д.Труфаново»  Показатель 3. Протяженность паспортизированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных в границах Валдайского муниципального района, км  Показатель 4. Количество отремонтированных трубопереездов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, расположенных в границах Валдайского муниципального района, шт:  а/д «Яжелбицы - Демянск» - д.Язвищи - д.Куяны» | 100  100  0,2  1,6  0,95  2,5  1,767    49,8    1 |

»;

1.4. Изложить мероприятия подпрограммы «Содержание дорожного хозяйства на территории Валдайского муниципального района за счет средств бюджета Валдайского муниципального района и областного бюджета» муниципальной программы «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства на территории Валдайского муниципального района на 2016 год» в прилагаемой редакции.

2. Разместить постановление на официальном сайте Администрации Валдайского муниципального района в сети «Интернет».

**Глава муниципального района Ю.В.Стадэ**

Приложение

к постановлению Администрации

муниципального района

от 25.07.2016 № 1226

**МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ**

«Содержание дорожного хозяйства на территории Валдайского муниципального района за счет средств бюджета

Валдайского муниципального района и областного бюджета»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Соисполнитель мероприятия** | **Срок реализации** | **Целевой показатель** | **Источник и объем финансирования, тыс.руб.** | | **Объем**  **финансирования по годам,**  **тыс.руб.** |
| **бюджет Валдайского муниципального района** | **областной бюджет** |
| **2016** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Уборка автомобильных дорог общего пользования местного значения: | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации Валдайского муниципального района | 2016 год | 1.1.1 |  |  | 2925,00 |
| 1.1. | Зимний период |  | 2016 год | 1.1.1 | 1375,00 | 0,00 |
| 1.2. | Летний период |  | 2016 год | 1.1.1 | 1550,00 | 0,00 |
| 2. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения,  из них: | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации Валдайского муниципального района | 2016 год | 1.1.2 | 3936,33797 | 3490,00 | 7426,33797 |
| 2.1. | А/д «Ивантеево-г.Валдай-5» |  | 2016 год | 1.1.2 | 46,8 | 889,2 | 936,00 |
| 2.2. | А/д «д.Шугино-д.В.Двор» |  | 2016 год | 1.1.2 | 121,14125 | 2301,68375 | 2422,825 |
| 2.3. | А/д «Москва-С.Петербург-д.Кузнецовка»-д.Почеп |  | 2016 год | 1.1.2 | 15,0585785 | 286,1129915 | 301,17157 |
| 2.4. | А/д«Валдай-Демянск»-д.Нива |  | 2016 год | 1.1.2 | 2738,396 | 0,00 | 2738,396 |
| 2.5. | А/д «д.Наволок-д.Макушино-д.Труфаново» |  | 2016 год | 1.1.2 | 1014,9421415 | 13,0032585 | 1027,9454 |
| 3. | Паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения | комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Валдайского муниципального района | 2016 год | 1.1.3 | 570,00 | 0,00 | 570,00 |
| 4. | Ремонт трубопереезда через автомобильную дорогу общего пользования местного значения:  а/д «Яжелбицы - Демянск» - д.Язвищи - д.Куяны» | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации Валдайского муниципального района | 2016 год | 1.1.4 | 540,00 | 0,00 | 540,00 |
| **ИТОГО:** | | | | | **7971,33797** | **3490,00** | **11461,33797** |