**Российская Федерация**

# **Новгородская область**

## АДМИНИСТРАЦИЯ ВАЛДАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

14.06.2024 № 1549

Валдай

**О внесении изменений в муниципальную программу**

**«Обращение с твердыми коммунальными отходами**

**на территории Валдайского муниципального района**

**на 2023-2026 годы»**

В соответствии с постановлением Администрации Валдайского муниципального района от 16.01.2020 № 48 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Валдайского муниципального района и Валдайского городского поселения, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности» Администрация Валдайского муниципального района **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести изменения в муниципальную программу «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Валдайского муниципального района на 2023-2026 годы», утвержденную постановлением Администрации Валдайского муниципального района от 06.02.2023 № 187 (далее – муниципальная программа):

1.1. Изложить пункт 6 паспорта муниципальной программы в редакции:

«6. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.):

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Год** | **Источник финансирования** | | | | | |
| **бюджет Валдайского городского поселения** | **бюджет Валдайского муниципального района** | **областной бюджет** | **федераль-ный бюджет** | **внебюд-жетные средства** | **всего** |
| **2023** | 1 262,04823 | 2 097,84250 | 498,417 | 0 | 0 | **3 858,30773** |
| **2024** | 1 494,33550 | 2 782,805 | 15 206,500 | 64 827,300 | - | **84 310,9405** |
| **2025** | 1 494,33550 | 877,300 | - | - | - | **2 371,63550** |
| **2026** | 1 494,33550 | 881,700 | - | - | - | **2 376,03550** |
| **Всего** | **5 745,05473** | **6 639,6475** | **498,417** | **64 827,300** | **-** | **92 916,91923** |

»;

1.2. Изложить Перечень целевых показателей муниципальной программы в прилагаемой редакции (приложение 1);

1.3. **Изложить** мероприятия муниципальной программы в прилагаемой редакции (приложение 2).

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Валдайский Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Валдайского муниципального района в сети «Интернет».

**Глава муниципального района Ю.В.Стадэ**

Приложение 1

к постановлению Администрации

муниципального района

от 14.06.2024 № 1549

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**целевых показателей муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование целевого показателя** | **Единица измерения** | **Базовое значение целевого показателя (2022 год)** | **Значение целевого показателя**  **по годам** | | | |
| **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | **Организация мест накопления твердых коммунальных отходов в соответствии с установленными требованиями** | | | | | | |
| 1.1 | Устройство контейнерных площадок в соответствии с установленными нормативными требованиями | ед. | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Количество контейнеров, приобретенных для замены неисправных | ед. | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | **Обеспечение мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок и навалов на территории Валдайского муниципального района** | | | | | | |
| 2.1 | Доля ликвидированных несанкционированных салок на территории Валдайского муниципального района и городского поселения из выявленных | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.2 | Количество проведенных экологических субботников | ед. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 2.3 | Доля убранной территории от некондиционного мусора вокруг контейнерных площадок Валдайского городского поселения | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | **Организация сбора и вывоза отходов I-IV класса опасности** | | | | | | |
| 3.1 | Доля собранных и направленных на утилизацию отходов I-IV класса опасности | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | **Ликвидация накопленного вреда окружающей среде** | | | | | | |
| 4.1 | Доля ликвидированных объектов накопленного вреда окружающей среде, прошедших оценку воздействия на состояние окружающей среды, здоровье и продолжительность граждан | % | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |

Приложение 2

к постановлению Администрации

муниципального района

от 14.06.2024 № 1549

**Мероприятия муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | | **Исполнитель мероприятия** | **Срок реали-зации** | **Целевой показатель** | **Источник финансирования** | **Объем финансирования**  **(тыс. рублей)** | | | |
| **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | **Муниципальная программа «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Валдайского муниципального района на 2023-2026 годы»** | | | | | | | | | |
| Задача 1. Организация мест накопления твердых коммунальных отходов в соответствии с установленными требованиями | | | | | | | | | |
| 1.1 | Устройство контейнерных площадок | | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства | 2023-2026 годы | 1.1.,1.2. | бюджет Новгородской области | 498 417,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Валдайского городского поселения | 762,92670 | 467,30163 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Валдайского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **итого** | **1 261,3437** | **467,30163** | **0,00** | **0,00** |
| 2. | Задача 2. Обеспечение мероприятий по ликвидации и недопущения несанкционированных свалок на территории Валдайского муниципального района | | | | | | | | | |
| 2.1 | Обеспечение вывоза несанкционированных свалок | | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства | 2023-2026 годы | 2.1 | бюджет Валдайского городского поселения | 345,61613 | 499,200 | 966,50163 | 966,50163 |
| бюджет Валдайского муниципального района | 2 097,84250 | 2 774,800 | 877,300 | 881,700 |
| **итого** | **2 443,45863** | **3 274,000** | **1 843,80163** | **1 848,20163** |
| 2.2 | Организация общественных субботников на территории Валдайского городского поселения | | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства | 2023-2026 годы | 2.2 | бюджет Валдайского городского поселения | 10,000 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| бюджет Валдайского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **итого** | **10,00** | **20,00** | **20,00** | **20,00** |
| 2.3 | Осуществление очистки территории от некондиционного мусора вокруг контейнерных площадок | | муниципальное автономное учреждение  «Расчетно-информационный центр» | 2023-2026 годы | 2.3 | бюджет Валдайского городского поселения | 0,00 | 403,160 | 403,160 | 403,160 |
| бюджет Валдайского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **итого** | **0,00** | **403,160** | **403,160** | **403,160** |
| 3. | Задача 3. Организация сбора и вывоза отходов I-IV класса опасности | | | | | | | | | |
| 3.1 | Сбор и вывоз опасных отходов | | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства | 2023-2026 годы | 3.1. | бюджет Валдайского городского поселения | 143,50540 | 104,67387 | 104,67387 | 104,67387 |
| бюджет Валдайского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **итого** | **143,50540** | **104,67387** | **104,67387** | **104,67387** |
| 4. | Задача 4. Ликвидация накопленного вреда окружающей среде | | | | | | | | | |
| 4.1 | Ликвидация объектов накопленного вреда окружающей среде, прошедших оценку воздействия на состояние окружающей среды, здоровье и продолжительность граждан | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства | | 2024 год | 4.1. | бюджет Валдайского муниципального района | 0,00 | 8,005 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 15 206,500 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 64 827,300 | 0,00 | 0,00 |
|  | | | | | | **итого** | **0,00** | **80 041,805** | **0,00** | **0,00** |
| **Всего по муниципальной программе:** | | | | | | | **3 858,30773** | **84 310,9405** | **2 371,63550** | **2 376,03550** |