Российская Федерация

# Новгородская область

## АДМИНИСТРАЦИЯ ВАЛДАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 22.11.2013      №1719

г. Валдай

О внесении изменений в целевую программу «Газификация Валдайского муниципального района на 2011-2013 годы»

Администрация Валдайского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести изменения в целевую программу «Газификация Валдайского муниципального района на 2011-2013 годы», утвержденную постановлением Администрации Валдайского муниципального района от 17.09.2010 № 1346 (далее Программа):

1.1. Внести изменение в название программы  и читать в следующей редакции: «Газификация  Валдайского муниципального района  на 2011-2013 годы и на период до 2015года».

1.2.Заменить в паспорте  Программы в разделе «Сроки реализации программы» цифры  «2013» на «2015».

1.3. Заменить в паспорте  Программы в разделе «Объем и источники финансирования программы»:

цифры «50,9» на «59,06», «64,7» на «59,3»;

дополнить строками следующего содержания:                                                                 2014год-2,300 млн.руд;  2015- 35,00 млн.руб.

1.4. Дополнить мероприятия Программы разделом следующего содержания:

| № п/п | Наименование мероприятия |  | Сметная стоимость объекта млн.руб |  | Финансирование |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего млн.руб |  | В том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства районного бюджета млн.руб |  | Средства областного бюджета млн.руб. |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  |
| 2014 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Разработка и изготовление проектно-сметной документации строительства распределительного газопровода Валдайский район с.Едрово ул. Сосновая, Гражданская . | 0,500 |  | 0,500 |  | 0,500 |  |  |  |  |
| 2. |  | Разработка и изготовление проектно-сметной документации строительства распределительного газопровода Валдайский район п. Любница. | 0,900 |  | 0,900 |  | 0,900 |  | - |  |  |
| 3. |  | Разработка и изготовление проектно-сметной документации строительства распределительного газопровода г.Валдай | 0,900 |  | 0,900 |  | 0,900 |  | - |  |  |
|  |  | Итого в 2014 году | 2,300 |  | 2,300 |  | 2,300 |  | - |  |  |
| 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Строительство распределительного газопровода Валдайский район с.Едрово ул. Сосновая, Гражданская . |  | 9,00 |  | 9,00 |  | 0,270 |  | 8,730 |  |
| 2. |  | Строительство распределительного газопровода Валдайский район п. Любница. |  | 15,000 |  | 15,00 |  | 0,450 |  | 14,550 |  |
| 3. |  | Разработка и изготовление проектно-сметной документации строительства распределительного газопровода г.Валдай |  | 11.000 |  | 11,00 |  | 0,330 |  | 10,670 |  |
|  |  | Итого в 2015 году |  | 35,000 |  | 35,000 |  | 1,05 |  | 33,95 |  |

1.5. Изложить строку «Всего» в следующей редакции:

| № п/п | Наименование очереди и место прохождения газопровода, его протяженность | Потребители газа | Мощность потребителей газа | Наличие ПСД, ориентировочная стоимость объекта | Смет- ная стои- мость, ориенти- ро вочная стоимость СМ | Финансирование |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего млн.руб. | В том числе |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ср-ва бюджета поселений млн.руб. | Ср-ва областного бюджета млн.руб |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Всего по программе Областной бюджет Бюджет Валдайского городского поселения Бюджет Яжелбицкого сельского поселения Бюджет Рощинского сельского поселения Бюджет Едровского сельского поселения Бюджет Любницкого сельского поселения |  |  |  | 208,370 186,405 12,765 3,47 2,1 2,12 1,51 | 208,370 | 21,965 | 186,405 |

2. Опубликовать постановление в газете «Валдай» и на официальном сайте Администрации Валдайского муниципального района в информационно - телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.valdayadm.ru.

Глава муниципального района 		А.А. Тарасов