**Российская Федерация**

# **Новгородская область**

## АДМИНИСТРАЦИЯ ВАЛДАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

06.02.2023 № 192

Валдай

Об утверждении Правил принятия решения

о подготовке и реализации бюджетных инвестиций

 в объекты муниципальной собственности Валдайского

 муниципального района и Валдайского городского

 поселения за счет средств местных бюджетов

В соответствии с пунктом 2 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации Администрация Валдайского муниципального района **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить прилагаемые Правила принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности Валдайского муниципального района и Валдайского городского поселения за счет средств местных бюджетов.

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Валдайский Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Валдайского муниципального района в сети «Интернет».

3. Постановление вступает в силу со дня принятия и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 23.01.2023.

**Глава муниципального района Ю.В.Стадэ**

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Администрации

муниципального района

от 06.02.2023 № 192

**Правила принятия решений о подготовке**

**и реализации бюджетных инвестиций в объекты**

**муниципальной собственности Валдайского**

**муниципального района и Валдайского**

**городского поселения за счет**

**средств местных бюджетов**

1. Настоящие Правила устанавливают порядок принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности Валдайского муниципального района и Валдайского городского поселения (далее - бюджетные инвестиции) на осуществление капитальных вложений в строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение объектов капитального строительства муниципальной собственности Валдайского муниципального района и Валдайского городского поселения (далее - объект капитального строительства) и в приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность Валдайского муниципального района и Валдайского городского поселения (далее - объект недвижимого имущества, решение).

2. Инициатором подготовки проекта решения может выступать главный распорядитель средств бюджета Валдайского муниципального района и Валдайского городского поселения (далее – местного бюджета), ответственный за реализацию мероприятий муниципальной программы Валдайского муниципального района и Валдайского городского поселения (далее – муниципальной программы) (исполнитель муниципальной программы Валдайского муниципального района и Валдайского городского поселения), в рамках которой планируется реализация бюджетных инвестиций, либо в случае, если объект капитального строительства или объект недвижимого имущества не планируется к включению в муниципальную программу - главный распорядитель средств местного бюджета, наделенный в установленном порядке полномочиями в соответствующей сфере ведения (далее - главный распорядитель).

3. Главный распорядитель подготавливает проект решения на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства и (или) объекты недвижимого имущества на очередной финансовый год и на плановый период. Проект решения, предусматривающий предоставление бюджетных инвестиций в рамках муниципальной программы, главный распорядитель в течение 5 рабочих дней согласовывает с ответственным исполнителем муниципальной программы в случае, если он не является одновременно ее ответственным исполнителем.

4. Проект решения подготавливается в виде постановления Администрации Валдайского муниципального района.

5. В проект решения о предоставлении бюджетных инвестиций могут быть включены несколько объектов капитального строительства и (или) объектов недвижимого имущества.

6. Проект решения содержит следующую информацию в отношении каждого объекта капитального строительства либо объекта недвижимого имущества:

наименование объекта капитального строительства;

направление инвестирования (строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение, приобретение);

наименование главного распорядителя;

наименование муниципального заказчика;

мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу, мощность объекта недвижимого имущества;

срок ввода в эксплуатацию (приобретения) объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества);

сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации), или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства, либо стоимость приобретения объекта недвижимого имущества с указанием размера средств, выделяемых на подготовку проектной документации, проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации;

общий (предельный) размер бюджетных инвестиций с указанием размера средств, выделяемых на подготовку проектной документации, проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации;

распределение (по годам реализации инвестиционного проекта) общего (предельного) размера бюджетных инвестиций либо субсидии, рассчитанного в ценах соответствующих лет реализации инвестиционного проекта.

7. Главный распорядитель в течение 3 рабочих дней со дня подготовки проекта решения направляет подготовленный проект решения в отдел архитектуры, градостроительства и строительства Администрации Валдайского муниципального района, комитет финансов Администрации Валдайского муниципального района на согласование.

8. Одновременно с проектом решения представляются следующие документы:

пояснительная записка;

финансово-экономическое обоснование;

расчет объема расходов, необходимых для содержания объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества после ввода его в эксплуатацию (приобретения), и источники их финансового обеспечения с представлением документов и материалов, обосновывающих указанный расчет.

9. Проект решения в отношении строительства объектов капитального строительства отдел архитектуры, градостроительства и строительства Администрации Валдайского муниципального района согласовывает также в части соответствия строительства объектов капитального строительства документам территориального планирования Валдайского муниципального района и Валдайского городского поселения.

10. Согласование отделом архитектуры, градостроительства и строительства Администрации Валдайского муниципального района, комитетом финансов Администрации Валдайского муниципального района осуществляется в течение 10 календарных дней со дня представления пакета документов главным распорядителем.

11. При отсутствии замечаний проект решения визируется заведующим отделом архитектуры, градостроительства и строительства Администрации Валдайского муниципального района, председателем комитета финансов Администрации Валдайского муниципального района и главный распорядитель осуществляет дальнейшее согласование проекта решения в установленном порядке и направляет его Главе Валдайского муниципального района на утверждение.

12. При наличии замечаний отделом архитектуры, градостроительства и строительства Администрации Валдайского муниципального района, комитетом финансов Администрации Валдайского муниципального района оформляется заключение и проект решения с документами, указанными в пункте 8 настоящих Правил, и заключением возвращается главному распорядителю в сроки, предусмотренные пунктом 10 настоящих Правил.

После устранения замечаний проект решения повторно направляется главным распорядителем на согласование в соответствии с пунктами 8, 9 настоящих Правил.

13. Внесение изменений в решение осуществляется в порядке, установленном настоящими Правилами.