**Российская Федерация**



# **Новгородская область**

## АДМИНИСТРАЦИЯ ВАЛДАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

29.11.2019 № 2044

Валдай

**О внесении изменений в постановление**

**Администрации Валдайского муниципального**

**района от 30.11.2018 № 1902**

Администрация Валдайского муниципального района   
**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1.Внести изменения в постановление Администрации Валдайского муниципального района от 30.11.2018 № 1902 «Об утверждении муниципальной программы «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства на территории Валдайского муниципального района на 2019-2021 годы»:

1.1. Заменить в заголовке к тексту, пункте 1 постановления, названии программы слова «…на 2019-2021 годы» на «…на 2019-2022 годы»;

1.2. В паспорте муниципальной программы:

1.2.1. Изложить пункт 3 в редакции:

«3.Цели и задачи муниципальной программы»:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы** | **Значение целевых показателей** | | | |
| **2019** | **2020** | **2021** | **2022** |
| 1. | Цель 1. Улучшение условий для безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта путем обеспечения сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Валдайского муниципального района, улучшение их транспортно-эксплуатационного состояния и предупреждение причин возникновения дорожно-транспортных происшествий | | | | |
| 1.1. | Задача 1. Обеспечение мероприятий по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Валдайского муниципального района за счет средств областного бюджета и бюджета Валдайского муниципального района | | | | |
| 1.1.1. | Показатель 1. Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных в границах Валдайского муниципального района, подлежащих уборке в зимний и летний период, % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.1.2. | Показатель 2. Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных в границах Валдайского муниципального района, км. | 7,25 | 8,21 | 6,0 | 6,5 |
| 1.2. | Задача 2. Обеспечение мероприятий по безопасности дорожного движения на территории Валдайского муниципального района за счет средств бюджета Валдайского муниципального района | | | | |
| 1.2.1. | Показатель 1. Количество приобретенных и установленных технических средств организации дорожного движения, шт. | 10 | 12 | 10 | 10 |
| 1.2.2. | Показатель 2. Количество паспортизированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, шт. | 1 |  | 1 | 1 |

»;

1.2.2. Заменить в пункте 4 слова «…2019-2021 годы.» на «…2019-2022 годы.»;

1.2.3. Изложить пункт 5 в редакции:

«**5. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс.рублей):**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Год** | **Областной бюджет** | **Федеральный бюджет** | **Бюджет Валдайского муниципального района** | **Внебюджетные средства** | **Всего** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2019 | 8838,5 | - | 7194,33011 | - | 16032,83011 |
| 2020 | 8781,0 | - | 6737,7 | - | 15518,7 |
| 2021 | 8781,0 | - | 6903,8 | - | 15684,8 |
| 2022 | 8781,0 | - | 7269,1 | - | 16050,1 |
| ВСЕГО | **35181,5** | **-** | **28104,93011** | - | **63286,43011** |

»;

1.2.4. Заменить в пункте 6 слова «…к 2021 году…» на «…к 2022 году…»;

1.3. Изложить мероприятия муниципальной программы в прилагаемой редакции (приложение 1);

1.4. В паспорте подпрограммы «Содержание и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Валдайского муниципального района за счет средств областного бюджета и бюджета Валдайского муниципального района»:

1.4.1. Изложить пункт 2 в редакции:

«2.Задачи и целевые показатели подпрограммы»:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Цели, задачи и целевые показатели  муниципальной подпрограммы** | **Значение целевых  показателей** | | | |
| **2019** | **2020** | **2021** | **2022** |
| 1.1. | Задача 1. Обеспечение мероприятий по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Валдайского муниципального района за счет средств областного бюджета и бюджета Валдайского муниципального района | | | | |
| 1.1.1.  1.1.2. | Показатель 1. Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных в границах Валдайского муниципального района, подлежащих уборке в зимний и летний периоды, %:  Показатель 2. Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных в границах Валдайского муниципального района, км. | 100  7,25 | 100  8,21 | 100  6,0 | 100  6,5 |

»;

1.4.2. Заменить в пункте 3 слова «…2019-2021 годы.» на «…2019-2022 годы.»;

1.4.3. Изложить пункт 4 в редакции:

**«4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс.рублей):**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Год** | **Источник финансирования** | | | | |
| **областной бюджет** | **федеральный  бюджет** | **бюджет Валдайского муниципального района** | **внебюджетные средства** | **всего** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| 2019 | 8838,5 | - | 7058,53011 | - | 15897,03011 |
| 2020 | 8781,0 | - | 6637,7 | - | 15418,7 |
| 2021 | 8781,0 | - | 6803,8 | - | 15584,8 |
| 2022 | 8781,0 | - | 7169,1 | - | 15950,1 |
| ВСЕГО | 35181,5 | - | 27669,13011 | - | **62850,63011** |

»;

1.4.4. Заменить в пункте 5 слова «…к 2021 году…» на «…к 2022 году…»;

1.5. Изложить мероприятия подпрограммы «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Валдайскогомуниципального района за счет средств областного бюджета и бюджета Валдайскогомуниципального района» в прилагаемой редакции (приложение 2);

1.6. В паспорте подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Валдайскогомуниципального района за счет средств бюджета Валдайскогомуниципального района»:

1.6.1. Изложить пункт 2 в редакции:

«**2. Задачи и целевые показатели подпрограммы:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Цели, задачи и целевые показатели  муниципальной подпрограммы** | **Значение целевых  показателей** | | | |
| **2019** | **2020** | **2021** | **2022** |
| 1.2. | Задача 1. Обеспечение мероприятий по безопасности дорожного движения на территории Валдайского муниципального района за счет средств бюджета Валдайского муниципального района | | | | |
| 1.2.1.  1.2.2. | Показатель 1. Количество приобретенных и установленных технических средств организации дорожного движения, шт.  Показатель 2. Количество паспортизированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, шт. | 10  1 | 12  1 | 10  1 | 10  1 |

»;

1.6.2. Заменить в пункте 3 слова «…2019-2021 годы.» на «…2019-2022 годы.»;

1.6.3. Изложить пункт 4 в редакции:

**«4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс.рублей):**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Год** | **областной бюджет** | **федеральный бюджет** | **бюджет Валдайского муниципального района** | **внебюджетные средства** | **всего** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2019 | - | - | 135,8 | - | 135,8 |
| 2020 | - | - | 100,0 | - | 100,0 |
| 2021 | - | - | 100,0 | - | 100,0 |
| 2022 |  |  | 100,0 | - | 100,0 |
| ВСЕГО | - | - | 300,0 |  | 435,8 |

»;

1.6.4. Заменить в пункте 5 «…к 2021 году…» на «…к 2022 году…»;

1.7. Изложить мероприятия подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Валдайскогомуниципального района за счет средств бюджета Валдайскогомуниципального района» в прилагаемой редакции (приложение 3).

2. Постановление вступает в силу с 1 января 2020 года.

3. Опубликовать постановление в бюллетене «Валдайский Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Валдайского муниципального района в сети «Интернет».

**Глава муниципального района Ю.В.Стадэ**

Приложение 1

**Мероприятия муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Исполнитель мероприятия** | **Срок реализации** | **Целевой показатель** | **Источник финансирования** | | | **Объем финансирования по годам, тыс.руб.** | | | | | | |
| **2019** | **2020** | | | | **2021** | **2022** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | 7 | 8 | | | | 9 | 10 |
| 1. | Задача 1. Обеспечение мероприятий по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Валдайского муниципального района за счет средств областного бюджета и бюджета Валдайского муниципального района | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Реализация подпрограммы «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Валдайскогомуниципального района» | Администрация Валдайского муниципального района | 2017-2020 годы | 1.1.1-1.1.4 | бюджет Валдайского муниципального района | | | **7058,53011** | | **6637,7** | | | **6803,8** | **7169,1** |
| областной бюджет | | | 8838,5 | | 8781,0 | | | 8781,0 | 8781,0 |
| 2. | Задача 2. Обеспечение мероприятий по безопасности дорожного движения на территории Валдайского муниципального района за счет средств бюджета Валдайского муниципального района | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Реализация подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Валдайского муниципального района» | Администрация Валдайского муниципального района | 2017-2020 годы | 1.2.1-1.2.3 | бюджет Валдайского муниципального района | **135,8** | | | | | | **100,0** | **100,0** | **100,0** |
| ИТОГО: | | | | | | | **16032,83011** | | | | **15518,7** | | **15684,8** | **16050,1** |

Приложение 2

**МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ**

«Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Валдайскогомуниципального района за счет средств областного бюджета и бюджета Валдайскогомуниципального района»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование  мероприятия** | **Соисполнитель**  **мероприятия** | **Срок реализации** | **Целевой показатель** | **Источник и объем финансирования, тыс.руб.** | | | | | | | | **Объем финансирования по годам, тыс.руб.** | | | |
| **бюджет Валдайского муниципального района** | | | | **областной бюджет** | | | |
| **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | Уборка автомобильных дорог общего пользования местного значения в зимний и летний периоды | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации Валдайского муниципального района | 2019-2022 годы | 1.1.1 | 4406 | 4400 | 4400 | 4400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4406 | 4400 | 4400 | 4400 |
| 2. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2019-2022 годы | 1.1.2 | 2652,53011 | 2237,7 | 2403,8 | 2769,1 | 8838,5 | 8781,0 | 8781,0 | 8781,0 | 11494,03011 | 11018,7 | 11184,8 | 11550,1 |
| 2.1. | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2019-2020 год |  | 236,31531 | 432,5105 | 0 | 0 | 2693,92076 | 6317,6995 | 0 | 0 | 2930,23607 | 6750,210 | 0 | 0 |
| 2.2. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2019-2022 годы | 2416,2148 | 1805,1895 | 2403,8 | 2769,1 | 6144,57924 | 2463,3005 | 8781,0 | 8781,0 | 8560,79404 | 4268,49 | 11184,8 | 11550,1 |
| ИТОГО: | | | | | 7058,53011 | 6637,7 | 6803,8 | 7169,1 | 8838,5 | 8781,0 | 8781,0 | 8781,0 | 15897,03011 | 15418,7 | 15584,8 | 15950,1 |

Перечень объектов

подлежащих капитальному ремонту и ремонту согласно пункта 2 мероприятий подпрограммы «Содержание капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Валдайскогомуниципального района за счет средств областного бюджета и бюджета Валдайскогомуниципального района» муниципальной программы «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства на территории Валдайского муниципального района на 2019-2022 годы» на 2020 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятия** | **Срок реализации** | **Бюджет Валдайского муниципального района** | **Бюджет Новгородской области** | **Объем финансирования** |
| **Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе по объектно:** |  |  |  |  |
| а/д «Устюжна -Валдай» - Горка (1,96) | 2020 | 432510,5 | 6317699,5 | 6750210,0 |
| **Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе по объектно:** |  | **1805189,5** | **2463300,5** | **4268490,0** |
| а/д «Москва-Санкт-Петербург»- д. Объезно | 2020 | 243528,58 | 356477,42 | 600006,0 |
| а/д «Долгие Горы-д. Пойвищи» | 2020 | 360813,80 | 541207,20 | 902021,0 |
| а/д «Валдай-Демянск» - д.Княжево | 2020 | 74938,12 | 964945,88 | 1039884,0 |
| а/д. «Подъезд к д. Речка» | 2020 | 31615,0 | 600670,0 | 632285 |
| а/д «д.Быково – д. Никрасовичи- д. Сельско (от д. Никрасовичи до д. Сельско) | 2019-2020 | 1089058,0 | 0 | 1089058,0 |
| Прочие мероприятия | 2020 | 5236,0 | 0 | 5236,0 |

Приложение 3

**МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ**

«Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Валдайского муниципального района

за счет средств бюджета Валдайского муниципального района»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Соисполнитель мероприятия** | **Срок реализации** | **Целевой показатель** | **Источник**  **финансирования** | **Объем финансирования  по годам, тыс.руб.** | | | |
| **2019** | **2020** | **2021** | **2022** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Приобретение и установка технических средств организации дорожного движения | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации Валдайского муниципального района | 2019-2022 годы | 1.2.1 | бюджет Валдайского муниципального района | 40,8 | 55,0 | 50,0 | 50,0 |
| 2. | Паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации Валдайского муниципального района | 2019-2022 годы | 1.2.2 | бюджет Валдайского муниципального района | 80,0 | 45,0 | 50,0 | 50,0 |
| 3. | Поверка ППВК | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации Валдайского муниципального района | 2019 | 1.2.2 | бюджет Валдайского муниципального района | 15,0 | 0 | 0 | 0 |
| **ИТОГО:** | | | | | | **135,8** | **100,0** | **100,0** | **100,0** |