**Российская Федерация**

# **Новгородская область**

## АДМИНИСТРАЦИЯ ВАЛДАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

22.11.2022 № 2323

Валдай

**О внесении изменений в муниципальную**

**программу «Совершенствование и содержание**

**дорожного хозяйства на территории Валдайского**

**городского поселения на 2020 - 2024 годы»**

В соответствии с постановлением Администрации Валдайского муниципального района от 16.01.2020 № 48 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ Валдайского муниципального района и Валдайского городского поселения, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности» Администрация Валдайского муниципального района **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести изменения в постановление Администрации Валдайского муниципального района «Об утверждении муниципальной программы «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства на территории Валдайского городского поселения на 2020 – 2024 годы» от 29.11.2019 № 2043:

1.1. Изложить пункт 7 паспорта муниципальной программы

«7. Объемы и источники финансирования муниципальной программы с разбивкой по годам реализации (тыс. руб.) в редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Год** | **Источник финансирования** | | | | | |
| **областной бюджет** | **федераль-ный бюджет** | **бюджет Валдайского муниципаль-ного района** | **бюджет Валдайского городского поселения** | **внебюд-жетные средства** | **всего** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **2020** | 84 413,500 | **-** | **-** | 34 026,49414 | **-** | **118 439,99414** |
| **2021** | 60 973,00405 | **-** | **-** | 37 067,56417 | **-** | **98 040,56822** |
| **2022** | 66 065,13647 | **-** | **-** | 39 258,13424 | **-** | **105 323,27071** |
| **2023** | 4 268,00 | **-** | **-** | 28 285,100 |  | **32 553,100** |
| **2024** | 4 268,00 |  |  | 28 285,100 |  | **32 553,100** |
| **Всего** | **219987,64052** | **-** | **-** | **166 922,39255** | **-** | **386 910,03307** |

»;

1.2 Изложить пункт 4 паспорта подпрограммы «Строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Валдайского городского поселения за счет средств областного бюджета и бюджета Валдайского городского поселения» в редакции:

«4.Объемы и источники финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Год** | **Источник финансирования** | | | | | |
| **областной бюджет** | **федеральный бюджет** | **бюджет Валдайского муниципаль-ного района** | **бюджет Валдайского городского поселения** | **внебюд-жетные средства** | **всего** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2020 | 84 413,500 | - | - | 32 261,72782 | - | **116 675,22782** |
| 2021 | 60 973,00405 | - | - | 34 361,68477 | - | **95 334,68882** |
| 2022 | 66 065,13647 | - | - | 34 748,62424 | - | **100813,76071** |
| 2023 | 4 268,00 | - | - | 25 985,100 | - | **30 253,100** |
| 2024 | 4 268,00 | - | - | 25 985,100 | - | **30 253,100** |
| **Всего** | **219987,64052** | **-** | **-** | **153342,23683** | **-** | **373329,87735** |

»;

1.3 Изложить пункт 4 паспорта подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Валдайского городского поселения за счет средств бюджета Валдайского городского поселения» в редакции:

«4. Объемы и источники финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Год** | **Источник финансирования** | | | | |
| **областной бюджет** | **федеральный бюджет** | **бюджет Валдайского городского поселения** | **внебюджетные средства** | **всего** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2020 | - | - | 1764,76632 | - | 1764,76632 |
| 2021 | - | - | 2 705,8794 | - | 2 705,8794 |
| 2022 | - | - | 4 509,510 | - | 4 509,510 |
| 2023 | - | - | 2 300,00 | - | 2 300,00 |
| 2024 | - | - | 2 300,00 | - | 2 300,00 |
| **Всего** | **-** | **-** | **13 580,15572** | **-** | **13 580,15572** |

»;

**1.4 Изложить Перечень** целевых показателей муниципальной программы в прилагаемой редакции (приложение 1);

1.5. **Изложить** Мероприятия муниципальной программы в прилагаемой редакции (приложение 2);

**1.6 Изложить Перечень дорожных работ на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, расположенных на территории Валдайского городского поселения за счет средств бюджета Валдайского городского поселения и средств бюджета Новгородской области на 2022 год**, в прилагаемой редакции (приложение 3).

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Валдайский Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Валдайского муниципального района в сети «Интернет».

**Глава муниципального района Ю.В.Стадэ**

Приложение 1

к постановлению Администрации

муниципального района

от 22.11.2022 № 2323

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**целевых показателей муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование целевого показателя** | **Единица измерения** | **Базовое значение целевого показателя (2019 год)** | | **Значение целевого показателя по годам** | | | | | |
| **2020** | **2021** | **2022** | | **2023** | **2024** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 |
| 1. | Подпрограмма «Строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Валдайского городского поселения за счет средств областного бюджета и бюджета Валдайского городского поселения» | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля автомобильных дорог, тротуаров, автобусных остановок в зимний и летний периоды на территории Валдайского городского поселения в нормативном состоянии, подлежащих уборке | % | 100 % | 100 | | 100 | 100 | | 100 | 100 |
| 1.2. | Площадь отремонтированных автомобильных дорог, пешеходных дорожек и тротуаров общего пользования местного значения, а также площадь ямочного ремонта | кв.м | 41 065,52 | 37 234,15 | | 48915,48 | 3613,63 | | 9701 | 9701 |
| 1.3. | Количество автомобильных дорог (тротуаров) общего пользования местного значения, на которые разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт, строительство и (или) реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения | шт. | 1 | 1 | | 8 | 1 | | 1 | 1 |
| 1.4. | Количество паспортизированных автомобильных дорог и проездов общего пользования местного значения | шт. | 1 | 1 | | 11 | 6 | | 1 | 0 |
| 1.5. | Количество и площадь отремонтированных подъездов к дворовым территориям многоквартирных домов | шт./кв.м | 0 | 3/1208 | | 0 | 2/1100 | | 0 | 0 |
| 1.6. | Количество построенных автомобильных дорог общего пользования местного значения | шт. | 1 | 2 | | 1 | 1 | | 1 | 1 |
| 1.7. | Количество и площадь отремонтированных автомобильных дорог | шт./кв.м. | 1/1000 | 12/31444,15 | | 9/48915,48 | 5/3613,63 | | 1/1000 | 1/100 |
| 1.8. | Количество и площадь отремонтированных тротуаров, пешеходных дорожек | шт./кв.м | 1/1000 | 0 | | 0 | 1/760 | | 1/1000 | 1/100 |
| 2. | Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Валдайского городского поселения за счет средств бюджета Валдайского городского поселения» | | | | | | | | | |
| 2.1. | Доля обслуживаемых светофорных объектов | % | 100 % | 100 | | 100 | 100 | 100 | | 100 |
| 2.2. | Количество автомобильных дорог общего пользования местного значения Валдайского городского поселения, на которые разработаны схемы дислокации дорожных знаков и разметки | шт. | 1 | 0 | | 1 | 0 | 0 | | 0 |
| 2.3. | Количество обустроенных автобусных посадочных площадок | шт. | 5 | 0 | | 0 | 1 | 1 | | 1 |
| 2.4. | Количество приобретенных технических средств организации дорожного движения | шт. | 142 | 121 | | 142 | 121 | 121 | | 121 |
| 2.5. | Количество установленных технических средств организации дорожного движения | шт. | 125 | 27 | | 121 | 121 | 121 | | 121 |
| 2.6. | Площадь нанесенной дорожной разметки, кв.м | кв.м | 6325 | 4312,5 | | 4312,5 | 4312,5 | 4312,5 | | 4312,5 |
| 2.7 | Количество приобретенных ограничивающих пешеходных ограждений перильного типа на наземных пешеходных переходах со светофорным регулированием | м.п. | 0 | 0 | | 214 | 0 | 0 | | 0 |
| 2.8. | Количество установленных ограничивающих пешеходных ограждений перильного типа на наземных пешеходных переходах со светофорным регулированием | м.п. | 0 | 0 | | 214 | 0 | 0 | | 0 |

Приложение 1

к постановлению Администрации

муниципального района

от 22.11.2022 № 2323

**Мероприятия муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№  п/п** | **Наименование мероприятия** | | | **Исполнитель мероприятия** | **Срок реали-зации** | **Целевой показа-тель** | **Источник финансиро-вания** | **Объем финансирования по годам, тыс.руб.** | | | | |
| **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Подпрограмма «Строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Валдайского городского поселения за счет средств областного бюджета и бюджета Валдайскогогородского поселения» | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Задача 1. Обеспечение мероприятий по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Валдайскогогородского поселения за счет средств областного бюджета и бюджета Валдайского городского поселения | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | Содержание автомобильных дорог, тротуаров, автобусных остановок в зимний и летний периоды на территории Валдайского городского поселения в нормативном состоянии | | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации муниципального района | | 2020- 2024  годы | 1.1 | **бюджет Валдайского городского поселения** | 16 500,00 | 16 750,00 | 19 647,84832 | 18 000,00 | 18 000,00 |
| **областной бюджет** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **итого** | **16 500,00** | **16 750,00** | **19 647,84832** | **18 000,00** | **18000,00** |
| 1.1.2. | Ремонт автомобильных дорог в рамках регионального проекта «Дорога к Дому» | | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации муниципального района | | 2020- 2024  годы | 1.2 1.7 | **бюджет Валдайского городского поселения** | 0,00 | 286,91830 | 696,57823 | 0,00 | 0,00 |
| **областной бюджет** | 0,00 | 5 451,44690 | 6 402,000 | 0,00 | 0,00 |
| **итого** | **0,00** | **5738,36520** | **7 098,57823** | **0,00** | **0,00** |
| 1.1.3 | Ремонт автомобильных дорог и тротуаров общего пользования местного значения; ямочный (карточный) ремонт, ремонт подъездов к дворовым территориям | | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации муниципального района | | 2020- 2024  годы | 1.2 1.7 | **бюджет Валдайского городского поселения** | 10206,16059 | 6429,45285 | 7 667,74544 | 3 385,1 | 4 885,10 |
| **областной бюджет** | 17 132,39 | 21351,5531 | 50 000,00 | 4 268,00 | 4 268,00 |
| **итого** | **27 338,55059** | **27781,00595** | **57 667,74544** | **7 653,1** | **9 153,10** |
| **Итого по ремонту автомобильных дорог и тротуаров общего пользования местного значения; ямочный (карточный) ремонт, ремонт подъездов к дворовым территориям** | | | | | | | | **27 338,55059** | **33 519,37115** | **64766,32367** | **7 653,1** | **9 153,10** |
| 1.1.4 | Паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения | | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации муниципального района | | 2020- 2024  годы | 1.4 | **бюджет Валдайского городского поселения** | 20,00 | 301,76041 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **областной бюджет** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **итого** | **20,00** | **301,76041** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 1.1.5 | Разработка и проверка ПСД на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения, экспертиза проектов | | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации муниципального района | | 2020 -  2024  годы | 1.3 | **бюджет Валдайского городского поселения** | 960,00 | 1 800,00 | 1600,00 | 1500,00 | 1000,00 |
| **областной бюджет** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.6 | Разработка и проверка ПСД на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения, экспертиза проектов ул.А.Маресьева | | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации муниципального района | | 2020 -  2024  годы | 1.3 | **бюджет Валдайского городского поселения** | 0,00 | 590,00 | 590,00 | 0,00 | 0,00 |
| **областной бюджет** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.7 | Разработка ПСД по тротуарам г.Валдай | | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации муниципального района | | 2020- 2024  годы | 1.3 | **бюджет Валдайского городского поселения** | 0,00 | 2 133,35120 | 2 133,35120 | 2 000,00 | 1 000,00 |
| **областной бюджет** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **итого по разработки и проверки ПСД на строительство** | 0,00 | **4 523,3512** | **4 323,3512** | **3 500,00** | **2 000,00** |
| 1.1.8 | Разработка ПСД на капитальный ремонт а/ д ул.Песчаная и а/д Валдай-Соколова « Москва-Санкт-Петербург» г.Валдай | |  | |  | 1.3 | **бюджет Валдайского городского поселения** | 0,00 | 1 772,859 | 1 772,859 | 0,00 | 0,00 |
| **областной бюджет** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **итого** | **0,00** | **1 772,859** | **1 772,859** | **0,00** | **0,00** |
| 1.1.9 | Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения | | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации муниципального района | | 2020- 2024  годы | 1.6 | **бюджет Валдайского городского поселения** | 4 575,56723 | 4 297,34301 | 540,24205 | 1000,00 | 1000,00 |
| **областной бюджет** | 67 281,110 | 3 4170, 00405 | 9 663, 13647 | 0,00 | 0,00 |
| **итого** | **71 856,67723** | **38 467,34706** | **10 203,37852** | **1000,00** | **1000,00** |
| **ИТОГО:** | | | | | | | | **116675,22782** | **95 334,68882** | **100 813,76071** | **30 253,10** | **30 253,10** |
| 2. | Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Валдайского городского поселения за счет средств бюджета Валдайского городского поселения» | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Задача 2. Обеспечение мероприятий по безопасности дорожного движения на территории Валдайского городского поселения за счет средств бюджета Валдайского городского поселения | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1. | Обслуживание и содержание светофорных объектов | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации муниципального района | | | 2020- 2024  годы | 2.1 | **бюджет Валдайского городского поселения** | 120,00 | 145,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| **областной бюджет** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **итого** | **120,00** | **145,00** | **200,00** | **200,00** | **200,00** |
| 2.1.2. | Обустройство автобусных посадочных площадок | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации муниципального района | | | 2020- 2024 годы | 2.3 | **бюджет Валдайского городского поселения** | 102,510 | 0,00 | 573,500 | 150,00 | 150,00 |
| **областной бюджет** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **итого** | **102,510** | **0,00** | **573,500** | **150,00** | **150,00** |
| 2.1.3. | Приобретение и установка технических средств организации дорожного движения | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации муниципального района | | | 2020- 2024  годы | 2.4,  2.5 | **бюджет Валдайского городского поселения** | 568,82732 | 352,600 | 1324,28194 | 150,00 | 150,00 |
| **областной бюджет** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **итого** | **568,82732** | **352,600** | 1324,28194 | **150,00** | **150,00** |
| 2.1.4. | Нанесение дорожной разметки | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации муниципального района | | | 2020- 2024 годы | 2.6 | **бюджет Валдайского городского поселения** | 973,429 | 1352,00 | 2411,72806 | 1800,00 | 1800,00 |
| **областной бюджет** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **итого** | **973,429** | **1352,00** | **2411,72806** | **1800,00** | **1800,00** |
| 2.1.5. | Установка ограждения перильного типа | комитет жилищно- коммунального и дорожного хозяйства Администрации муниципального района | | | 2020-2024 годы | 2.7., 2.8. | **бюджет Валдайского городского поселения** | 0,00 | 448,381 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **областной бюджет** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **итого** | **0,00** | **448,381** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2.1.6. | Актуализация схем организации дорожного движения | комитет жилищно- коммунального и дорожного хозяйства Администрации муниципального района | | | 2020-2024 годы | 2.2 | **бюджет Валдайского городского поселения** | 0,00 | **407,89840** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **областной бюджет** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **итого** | **0,00** | **407,89840** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **ИТОГО:** | | | | | | | | **1764,766632** | **2 705,8794** | **4509,510** | **2300,0000** | **2300,00** |

Приложение 3

к постановлению Администрации

муниципального района

от 22.11.2022 № 2323

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**дорожных работ на автомобильных дорогах общего пользования местного значения,**

**расположенных на территории Валдайского городского поселения за счет средств бюджета**

**Валдайского городского поселения и средств бюджета Новгородской области на 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ТЕРРИТОРИЯ ВАЛДАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**  **(г. Валдай и с. Зимогорье Валдайского района)** | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Адрес расположения автомобильной дорог (или их участков), подлежащих ремонту** | **Финансирование, руб.** | | | | | **Виды работ** | **Основание расходования средств дорожного фонда** |
| **бюджет Валдайского городского поселения** | | **областной бюджет** | | **общий объём** |
| 1 | Дорога к Дому | | | | | | | |
| 1.1.1 | Ремонт автомобильной дороги: г.Валдай ул.Луначарского (от ПК 3+52 до ПК 7+52) (в том числе строительный контроль) | 696 578,23 | 6 402 000,00 | | 7 098 578,23 | | текущий ремонт автомобильных дорог | Реализация мероприятий подпрограммы ««Строительство, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Валдайского городского поселения за счет средств областного бюджета и бюджета Валдайского городского поселения» муниципальной программы «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства на территории Валдайского городского поселения на 2020-2024 годы», утвержденной постановлением Администрации Валдайского муниципального района от 29.11.2019 № 2043 |
| **Итого** | | **696 578,23** | **6 402 000,00** | | **7 098 578,23** | | текущий ремонт автомобильных дорог |
|  | Ремонт автомобильной дороги: ул.Крупской (в том числе строительный контроль) | 97 763,00 | 9 677 107,25 | | 9 774 870,25 | | текущий ремонт автомобильных дорог |
|  | Ремонт автомобильной дороги: ул.Ломоносова (в том числе строительный контроль) | 182 500,00 | 18 066 599,62 | | 18 249 099,62 | | текущий ремонт автомобильных дорог |
|  | Ремонт автомобильной дороги: ул.Победы (ПК0+00 до ПК17+95) (в том числе строительный контроль) | 172 709,40 | 17 096 977,70 | | 17 269 687,10 | | текущий ремонт автомобильных дорог |
|  | Ремонт автомобильной дороги: ул.Молодежная ( ПК0+00 до ПК2+00) (в том числе строительный контроль) | 29 401,00 | 2 909 289,88 | | 2 938 690,88 | | текущий ремонт автомобильных дорог |
|  | Ямочный ремонт | 958 756,08 |  | | 958 756,08 | | текущий ремонт автомобильных дорог |
|  | Ремонт подъездного пути к дворовой территории многоквартирного дома № 50 по проспекту Комсомольский с автомобильной дороги ул. Белова | 1 761 518,10 |  | | 1 761 518,10 | | текущий ремонт автомобильных дорог |
|  | Ремонт асфальта на Аллее Славы в г.Валдай | 1 328 425,10 |  | | 1 328 425,10 | | текущий ремонт автомобильных дорог |  |
|  | Ремонт подъездного пути к дворовой территории многоквартирных домов № 26, 28, 30 по ул. Песчаная с автомобильной дороги ул. Песчаная | 1 917 204,00 |  | | 1 917 204 | | текущий ремонт автомобильных дорог |  |
|  | Ремонт автомобильной дороги: ул.Парковая (в том числе услуги строительного контроля) | 5 975,00 | 591 422,16 | | 597397,16 | | текущий ремонт автомобильных дорог |  |
|  | Ремонт автомобильной дороги: ул.Братская (в том числе услуги строительного контроля) | 470 768,19 | 1 065 046,35 | | 1 535 814,54 | | текущий ремонт автомобильных дорог |  |
|  | Ремонт автомобильной дороги: ул.Энтузиастов (в том числе услуги строительного контроля) | 5 996,00 | 593 557,04 | | 599 553,04 | | текущий ремонт автомобильных дорог |  |
|  | Прочие мероприятия(проведение гос.экспертизы, заключения договоров/контрактов ) | 736 729,57 |  | | 736 729,57 | |  |  |
| **Итого:** | | **7 667 745,44** | **50 000 000,00** | | **57 667 745,44** | |  |  |
| **Всего на ремонт автомобильных дорог** | | **8 364 323,67** | **56 402 000,00** | | **64 766 323,67** | |  |  |
|  |  | | | | | | | |
|  | Строительство ул.А.Маресьева (1 этап), в том числе строительный контроль (2,14%) | 540 242,05 | 9 663 136,47 | | **10 203 378,52** | |  |  |
| **Итого:** | | **540 242,05** | 9 663 136,47 | | **10 203 378,52** | |  |  |
| **Проектно-сметная документация** | |  |  | |  | |  |  |
|  | Разработка и проверка ПСД на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения, экспертиза проектов(ул.Мелиораторов, ул. Маресьева) | 1 600 000 | 0,00 | | 1 600 000 | |  |  |
|  | Разработка и проверка ПСД на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения, экспертиза проектов ул.А.Маресьева | 590 000 | 0,00 | | 590 000 | |  |  |
|  | Разработка ПСД по тротуарам г.Валдай | 2 133 351,20 | 0,00 | | 2 133 351,20 | |  |  |
|  | Разработка ПСД на капитальный ремонт а/ д ул.Песчаная и а/д Валдай-Соколова «Москва-Санкт-Петербург» г.Валдай | 1 772 859 |  | | 1 772 859 | |  |  |
| **Итого:** | | **6 096 210,2** |  | | **6 096 210,2** | |  |  |
| **ИТОГО** | | **15 000 775,92** | **66 065 136,47** | | **81 065 912,39** | |  |  |