**Российская Федерация**

# **Новгородская область**

## АДМИНИСТРАЦИЯ ВАЛДАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

26.01.2024 № 248

Валдай

**О внесении изменений в муниципальную программу «Совершенствование и содержание дорожного**

**хозяйства на территории Валдайского**

**муниципального района**

**на 2019 - 2026 годы»**

В соответствии с постановлением Администрации Валдайского муниципального района от 16.01.2020 № 48 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Валдайского муниципального района и Валдайского городского поселения, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности» Администрация Валдайского муниципального района **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести изменения в муниципальную программу «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства на территории Валдайского муниципального района на 2019 - 2026 годы», утвержденную постановлением Администрации Валдайского муниципального района от 30.11.2018 № 1902 (далее - муниципальная программа), изложив мероприятия муниципальной программы в прилагаемой редакции.

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Валдайский Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Валдайского муниципального района в сети «Интернет».

**Глава муниципального района Ю.В.Стадэ**

Приложение

к постановлению Администрации

муниципального района

от 26.01.2024 № 248

**Мероприятия муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Исполнитель мероприятия** | **Срок реа-ли-зации** | **Целе-вой пока-за-тель** | **Источник финансиро-вания** | **Объем финансирования по годам, тыс.руб.** | | | | | | | |
| **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Подпрограмма «Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Валдайского муниципального района за счет средств областного бюджета и бюджета Валдайского муниципального района» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Задача 1. Обеспечение мероприятий по содержанию, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Валдайского муниципального района за счет средств областного бюджета и бюджета Валдайского муниципального района | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | Содержание автомобильных дорог на террито-рии Валдайского муниципального района вне границ населенных пунктов, в норма-тивном состоянии | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации муниципального района | 2019-2026 годы | 1.1 | бюджет Валдайского муниципального района | 4 630,312 | 4 400,00 | 5 435,545 | 5 000,00 | 5 703,29946 | 789,5164 | 210,00 | 210,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 150,07736 | 9 074,7306 | 3 968,00 | 3 968,00 |
| **итого** | **4 630,312** | **4 400,00** | **5 435,545** | **5 000,00** | **6 853,37682** | **9 864,247** | **4 178,00** | **4 178,00** |
| 1.1.2. | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации муниципального района | 2019-2026 годы | 1.2 | бюджет Валдайского муниципального района | 236,31531 | 528,92008 | 0,00 | 0,00 | 587,541 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 2 693,92076 | 4 395,84789 | 0,00 | 0,00 | 1 1163,269 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **итого** | **2 930,23607** | **4 924,76797** | **0,00** | **0,00** | **11 750,810** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.1.3. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации муниципального района | 2019-2026 годы | 1.2 | бюджет Валдайского муниципального района | 2 191,90280 | 2 800,35178 | 1 033,64746 | 1 959,43622 | 2 119,52762 | 6 057,1836 | 7 005,900 | 7 195,400 |
| областной бюджет | 6 144,57924 | 7 084,05211 | 10 855,82702 | 11 964,5 | 7 596,653,64 | 2 829,2694 | 3 968,00 | 3 968,00 |
| **итого** | **8336,48204** | **9884,40389** | **11889,47448** | **13923,93622** | **9 716,18126** | **8 886,453** | **10 973,900** | **11 163,400** |
| 1.1.4. | Разработка ПСД  «подъезд к д.Лысино»,  Разработка ПСД «Валдай-Демянск»-Княжёво | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации муниципального района | 2019-2026 годы | 1.3 | бюджет Валдайского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 63,710 | 27,5 | 80,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,07298 | 522,5 | 1 370,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **итого** | **0,00** | **0,00** | **63,78298** | **550,0** | **1450,0** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **ИТОГО:** | | | | | | **15897,03011** | **19209,17186** | **17388,80246** | **19473,93622** | **29770,36808** | **18 750,700** | **15 151,900** | **15 341,400** |
| 2. | Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Валдайского муниципального района за счет средств бюджета Валдайского муниципального района» | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Задача 2.Обеспечение мероприятий по безопасности дорожного движения на территории Валдайского муниципального района за счет средств бюджета Валдайского муниципального района | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Приобретение и установка технических средств организации дорожного движения | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации муниципального района | 2019-2026 годы | 2.1 | бюджет Валдайского муниципального района | 40,80 | 0,00 | 50,00 | 80,00 | 10,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **итого** | **40,80** | **0,00** | **50,00** | **80,00** | **10,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** |
| 2.1.2 | Паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации муниципального района | 2019-  2026 годы | 2.2 | бюджет Валдайского муниципального района | 80,00 | 114,00 | 50,0 | 20,0 | 122,93823 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **итого** | **80,0** | **114,00** | **50,0** | **20,0** | **122,93823** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 2.1.3 | Обследования моста через реку Полометь, расположенном на автомобильной дороге общего пользования местного значения «д.Моисеевичи - д.Ельники» Валдайского района | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации муниципального района | 2019-  2026 годы |  | бюджет Валдайского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **итого** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **196,0** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2.1.4 | Устройство мостового ограждения на мостовом сооружении расположенном на автомобильной дороге «д.Моисеевичи - д.Ельники» через реку Полометь на территории Валдайского муниципального района | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации муниципального района | 2019-  2026 годы |  | бюджет Валдайского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,695 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **итого** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **135,695** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2.1.5 | Поверка ППВК | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации муниципального района | 2019-  2026 годы | 1.2.3 | бюджет Валдайского муниципального района | 15,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **итого** | **15,0** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **ИТОГО:** | | | | | | **135,8** | **114,0** | **100,0** | **431,695** | **132,93823** | **400,00** | **400,00** | **400,00** |