**Российская Федерация**

# **Новгородская область**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ВАЛДАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

27.12.2024 № 3375

Валдай

**О внесении изменений в постановление**

**Администрации Валдайского**

**муниципального района**

**от 30.11.2018 № 1902**

В соответствии с постановлением Администрации Валдайского муниципального района от 16.01.2020 № 48 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Валдайского муниципального района и Валдайского городского поселения, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности» Администрация Валдайского муниципального района **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести изменения в постановление Администрации Валдайского муниципального района от 30.11.2018 № 1902 «Об утверждении муниципальной программы «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства на территории Валдайского муниципального района на 2019 - 2026 годы»:

1.1. Заменить в заголовке к тексту, пункте 1 постановления слова «…на 2019 - 2026 годы…» на «…на 2019 - 2027 годы…»;

1.2. Заменить в наименовании программы слова «…в 2019 - 2026 годы…» на «…на 2019 - 2027 годы…»;

1.3. Изложить муниципальную программу в прилагаемой редакции.

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Валдайский Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Валдайского муниципального района в сети «Интернет».

**Глава муниципального района Ю.В.Стадэ**

Приложение

к постановлению Администрации

муниципального района

от 27.12.2024 № 3375

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Совершенствование и содержание дорожного хозяйства**

**на территории Валдайского муниципального района**

**на 2019-2027 годы»**

(далее – муниципальная программа)

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы «Совершенствование**

**и содержание дорожного хозяйства на территории**

**Валдайского муниципального района**

**на 2019-2027 годы»**

1. Ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация Валдайского муниципального района в лице комитета жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации Валдайского муниципального района.

2. Соисполнители муниципальной программы: нет.

3. Цели муниципальной программы:

улучшение условий для безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта путем обеспечения сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Валдайского муниципального района, улучшение их транспортно-эксплуатационного состояния и предупреждение причин возникновения дорожно-транспортных происшествий.

4. Задачи муниципальной программы:

обеспечение мероприятий по содержанию, капитальному ремонт и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Валдайского муниципального района за счет средств областного бюджета и бюджета Валдайского муниципального района;

обеспечение мероприятий по безопасности дорожного движения на территории Валдайского муниципального района за счет средств бюджета Валдайского муниципального района.

5. Подпрограммы муниципальной программы:

содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Валдайского муниципального района за счет средств областного бюджета и бюджета Валдайского муниципального района;

обеспечение мероприятий по безопасности дорожного движения на территории Валдайского муниципального района за счет средств бюджета Валдайского муниципального района.

6.Сроки реализации муниципальной программы: 2019-2027 годы.

7.Объемы и источники финансирования муниципальной программы с разбивкой по годам реализации (тыс. рублей):

|  |  |
| --- | --- |
| **Год** | **Источник финансирования** |
| **областной бюджет** | **федеральный бюджет** | **бюджет Валдайского муниципального района** | **внебюджетные средства** | **всего** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **2019** | 8 838,500 | 0,00 | 7 194,33011 | 0,00 | 16 032,83011 |
| **2020** | 11 479,900 | 0,00 | 7 843,27186 | 0,00 | 19 323,17186 |
| **2021** | 10 855,82702 | 0,00 | 6 632,97544 | 0,00 | 17 488,80246 |
| **2022** | 11 964,5 | 0,00 | 7 941,13122 | 0,00 | 19 905,63122 |
| **2023** | 21 280,00 | 0,00 | 8 623,30631 | 0,00 | 29 903,30631 |
| **2024** | 18 684,38734 | 0,00 | 8 012,56146 | 0,00 | 26 696,9488 |
| **2025** | 18 654,00 | 0,00 | 9 530,300 | 0,00 | 28 184,300 |
| **2026** | 12 436,00 | 0,00 | 9 821,900 | 0,00 | 22 257,900 |
| **2027** | 12 436,00 | 0,00 | 13 025,500 | 0,00 | 25 461,500 |
| **Всего** | **126 629,11436** | 0,00 | **78 625,2764** | 0,00 | **205 254,39076** |

8. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:

снижение к 2027 году доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям;

увеличение к 2027 году доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведен ремонт;

улучшение к 2027 году состояния улично-дорожной сети;

сокращение к 2027 году числа дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими.

**ПОДПРОГРАММА**

**«Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Валдайского муниципального района за счет средств областного бюджета и бюджета Валдайского муниципального района» муниципальной программы «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства на территории Валдайского муниципального района на 2019-2027 годы»**

**ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ**

1. Исполнитель подпрограммы:

комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации Валдайского муниципального района.

2. Задачи подпрограммы:

обеспечение мероприятий по содержанию, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Валдайского муниципального района за счет средств областного бюджета и бюджета Валдайского муниципального района.

3. Сроки реализации муниципальной программы: 2019-2027 годы.

4.Объемы и источники финансирования муниципальной программы с разбивкой по годам реализации (тыс. рублей):

|  |  |
| --- | --- |
| **Год** | **Источник финансирования** |
| **областной бюджет** | **федеральный бюджет** | **бюджет Валдайского муниципального района** | **внебюджетные средства** | **всего** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2019 | 28 838,500 | 0,00 | 7 058,53011 | 0,00 | **15 897,03011** |
| 2020 | 11 479,900 | 0,00 | 7 729,27186 | 0,00 | **19 209,17186** |
| 2021 | 10 855,82702 | 0,00 | 6 532,97544 | 0,00 | **17 388,80246** |
| 2022 | 11 964,5 | 0,00 | 7 509,43622 | 0,00 | **19 473,93622** |
| 2023 | 21 280,00 | 0,00 | 8 490,36808 | 0,00 | **29 770,36808** |
| 2024 | 18 684,38734 | 0,00 | 7 453,56146 | 0,00 | **26 137,9488** |
| 2025 | 18 654,00 | 0,00 | 9 130,300 | 0,00 | **27 784,300** |
| 2026 | 12 436,00 | 0,00 | 9 421,900 | 0,00 | **21 857,900** |
| 2027 | 12 436,00 | 0,00 | 12 625,500 | 0,00 | **25 061,500** |
| **Всего** | **146 629,11436** | **0,00** | **75 951,84317** | **0,00** | **202 580,95753** |

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:

снижение к 2027 году доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям;

увеличение к 2027 году доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведен ремонт;

улучшение к 2027 году состояния улично-дорожной сети.

**ПОДПРОГРАММА**

**«Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Валдайского муниципального района за счет средств бюджета Валдайского муниципального района» муниципальной**

**программы «Совершенствование и содержание**

**дорожного хозяйства на территории Валдайского**

**муниципального района на 2019-2027 годы»**

**ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ**

1. Исполнитель подпрограммы:

комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации Валдайского муниципального района.

1. Задачи подпрограммы:

обеспечение мероприятий по безопасности дорожного движения на территории Валдайского муниципального района за счет средств бюджета Валдайского муниципального района.

3. Сроки реализации муниципальной программы: 2019-2027 годы.

4.Объемы и источники финансирования муниципальной программы с разбивкой по годам реализации (тыс. рублей):

|  |  |
| --- | --- |
| **Год** | **Источник финансирования** |
| **областной бюджет** | **федеральный бюджет** | **бюджет Валдайского муниципального района** | **внебюджетные средства** | **всего** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 135,80 | 0,00 | 135,80 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 114,00 | 0,00 | 114,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 431,695 | 0,00 | 431,695 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 132,93823 | 0,00 | 132,93823 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 559,00 | 0,00 | 559,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| **Всего** | **0,00** | **0,00** | **2 673,43323** | **0,00** | **2 673,43323** |

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:

снижение к 2027 году доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям;

увеличение к 2027 году доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведен ремонт;

улучшение к 2027 году состояния улично-дорожной сети.

**Характеристика текущего состояния улично-дорожной сети**

**территории Валдайского муниципального района**

Дорожное хозяйство Валдайского муниципального района является одним из элементов транспортной инфраструктуры муниципального образования, который обеспечивает конституционные гарантии граждан на свободу передвижения и делает возможным свободное перемещение товаров и услуг. Наличием и состоянием сети автомобильных дорог определяется территориальная целостность и единство экономического пространства. Недооценка роли автомобильных дорог является одной из причин экономических трудностей и негативных социальных процессов.

Актуальность разработки муниципальной программы обусловлена как социальными, так и экономическими факторами и направлена на повышение эффективности расходов средств бюджета, сохранение и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории Валдайского муниципального района.

Разработка и реализация муниципальной программы позволят комплексно подойти к развитию автомобильных дорог, искусственных сооружений и технических средств организации дорожного движения, обеспечить их согласованное развитие и функционирование, соответственно, более эффективное использование финансовых и материальных ресурсов. Процесс совершенствования автомобильных дорог окажет существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципального образования.

Основные требования, предъявляемые к автомобильным дорогам – обеспечение удобства и безопасности движения пользователями автомобильных дорог.

Увеличение количества транспорта на дорогах Валдайского муниципального района в сочетании с недостатками эксплуатационного состояния автомобильных дорог, требует комплексного подхода и принятия неотложных мер по капитальному ремонту, ремонту и содержанию дорог местного значения.

В условиях существующего положения первоочередной задачей остается сохранение и развитие автомобильных дорог Валдайского муниципального района, поддержание их транспортного состояния, обеспечение безопасного, бесперебойного движения транспорта.

**Основные показатели и анализ социальных,**

**финансово-экономических и прочих рисков**

**реализации муниципальной программы**

Муниципальная программа включает в себя комплекс скоординированных мероприятий, необходимых для содержания и восстановления первоначальных транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автомобильных дорог и сооружений на них и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Валдайского муниципального района.

Исходя из целей муниципальной программы, предусматриваются основные направления ее реализации:

развитие и совершенствование автомобильных дорог;

своевременное и качественное проведение дорожных работ для повышения уровня безопасности дорожного движения;

совершенствование системы организации дорожного движения.

Муниципальная программа представляет собой систему мероприятий, взаимоувязанных по задаче, срокам осуществления и ресурсам, обеспечивающих в рамках реализации ключевых муниципальных функций достижение приоритетов и целей муниципальной политики в сфере развития дорожного хозяйства Валдайского муниципального района.

Реализация муниципальной программы сопряжена с рядом макроэкономических, социальных, финансовых и иных рисков, которые могут привести к несвоевременному или неполному решению задач муниципальной программы, нерациональному использованию ресурсов, другим негативным последствиям.

К числу макроэкономических рисков также следует отнести возможное снижение объемов производства и предложения на рынке строительных материалов может привести к их дефициту и замедлению темпов реализации мероприятий муниципальной программы в области строительства, реконструкции, ремонта и содержания автомобильных дорог. Вместе с тем, увеличение объемов реализации мероприятий муниципальной программы, в первую очередь в области содержания и ремонта автомобильных дорог, может обеспечить дополнительную занятость лиц.

Управление рисками при реализации муниципальной программы и минимизация их негативных последствий при выполнении мероприятий муниципальной программы будет осуществляться на основе оперативного и среднесрочного планирования работ.

Система управления реализацией муниципальной программы предусматривает следующие меры, направленные на управление рисками:

использование принципа гибкости ресурсного обеспечения при планировании мероприятий, своевременной корректировки планов для обеспечения   наиболее эффективного использования выделенных ресурсов;

периодическая корректировка состава программных мероприятий и показателей с учетом достигнутых результатов и текущих условий реализации муниципальной программы.

**Механизм реализации и управления**

**муниципальной программы**

Механизм реализации муниципальной программы включает в себя систему комплексных мероприятий.

Реализация муниципальной программы предусматривает целевое использование средств в соответствии с поставленными задачами.

В ходе реализации муниципальной программы отдельные ее мероприятия в установленном порядке могут уточняться, а объем расходов бюджетов – корректироваться.

Основными вопросами, подлежащими контролю в процессе реализации муниципальной программы, являются:

эффективное и целевое использование средств бюджета;

соблюдение законодательства Российской Федерации при проведении торгов, заключении муниципальных контактов на выполнение работ по строительству, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения  с подрядной организацией;

осуществление контроля за соблюдением требований строительных норм и правил, государственных стандартов и технических регламентов;

гарантийными обязательствами подрядных организаций по поддержанию требуемого состояния объектов.

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**целевых показателей муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование целевого показателя** | **Единица измере-ния** | **Базовое значение целевого показателя (2019 год)** | **Значение целевого показателя по годам** |  |
| **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Подпрограмма «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Валдайского городского поселения за счет средств областного бюджета и бюджета Валдайского муниципального района» |
| 1.1. | Доля автомобильных дорог, тротуаров, автобусных остановок в зимний и летний периоды на территории Валдайского городского поселения в нормативном состоянии, подлежащих уборке | % | 100 % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2. | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог и тротуаров общего пользования местного значения | км | 7,25 | 15,30081 | 4,8 | 13,337 | 5,6568 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 1.3 | Количество автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которые разработана ПСД на капитальный ремонт и (или) реконструкцию | шт. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Подпрограмма «Обеспечение мероприятий по безопасности дорожного движения на территории Валдайского муниципального района за счет средств бюджета Валдайского муниципального района » |
| 2.1. | Количество приобретенных и установленных технических средств организации дорожного движения | шт. | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 2.2. | Количество паспортизированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | шт. | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2.3. | Количество проведенных поверок ППВК | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Мероприятия муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Исполни-тель мероприя-тия** | **Срок реа-ли-за-ции** | **Целевой пока-за-тель** | **Источник финансиро-вания** | **Объем финансирования по годам, тыс.руб.** |
| **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Подпрограмма «Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Валдайского муниципального района за счет средств областного бюджета и бюджета Валдайского муниципального района» |
| 1.1. | Задача 1. Обеспечение мероприятий по содержанию, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Валдайского муниципального района за счет средств областного бюджета и бюджета Валдайского муниципального района |
| 1.1.1 | Содержание автомобильных дорог на территории Валдайского муниципального района вне границ населенных пунктов, в нормативном состоянии | комитет жилищно-коммуналь-ного и дорожного хозяйства Администрации муници-пального района | 2019-2026 годы | 1.1 | бюджет Валдайского муниципаль-ного района | 4630,312 | 4400,00 | 5435,545 | 5000,00 | 5703,29946 | 789,51640 | 498,21222 | 327,26316 | 327,26316 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1150,07736 | 9074,7306 | 9466,008 | 6218,00 | 6218,00 |
| **итого** | **4630,312** | **4400,00** | **5435,545** | **5000,00** | **6853,37682** | **9864,247** | **9964,22022** | **6545,26316** | **6545,26316** |
| 1.1.2 | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | комитет жилищно-коммуналь-ного и дорожного хозяйства Администрации муници-пального района | 2019-2026 годы | 1.2 | бюджет Валдайского муниципаль-ного района | 236,31531 | 528,92008 | 0,00 | 0,00 | 587,541 | 287,62446 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 2693,92076 | 4395,84789 | 0,00 | 0,00 | 11163,269 | 5464,87434 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **итого** | **2930,23607** | **4924,76797** | **0,00** | **0,00** | **11750,810** | **5752,49880** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.1.3 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | комитет жилищно-коммуналь-ного и дорожного хозяйства Администрации муници-пального района | 2019-2026 годы | 1.2 | бюджет Валдайского муниципаль-ного района | 2191,90280 | 2800,35178 | 1033,64746 | 1959,43622 | 2119,52762 | 1560,55062 | 1898,51053 | 8767,37369 | 11970,97368 |
| областной бюджет | 6144,57924 | 7084,05211 | 10855,82702 | 11964,5 | 7596,653,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **итого** | **8336,48204** | **9884,40389** | **11889,47448** | **13923,93622** | **9716,18126** | **1560,55062** | **1898,51053** | **8767,37369** | **11970,97368** |
| 1.1.4 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках регионального проекта «Дорога к Дому» | комитет жилищно-коммуналь-ного и дорожного хозяйства Администрации муници-пального района | 2019-2026 годы | 1.2 | бюджет Валдайского муниципаль-ного района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5034,25744 | 483,57725 | 327,26315 | 327,26316 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2829,26940 | 9187,992 | 6218,00 | 6218,00 |
| **итого** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **7863,52684** | **9671,56925** | **6545,26315** | **6545,26316** |
| 1.1.5 | Разработка ПСД«подъезд к д.Лысино»,Разработка ПСД «Валдай-Демянск» -КняжёвоРазработка ПСД на капитальный ремонт моста через р.Поломять | комитет жилищно-коммуналь-ного и дорожного хозяйства Администрации муници-пального района | 2019-2026 годы | 1.3 | бюджет Валдайского муниципаль-ного района | 0,00 | 0,00 | 63,710 | 27,5 | 80,0 | 69,237 | 6250,000 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,07298 | 522,5 | 1370,0 | 1315,513 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **итого** | **0,00** | **0,00** | **63,78298** | **550,0** | **1450,0** | **1384,750** | **6250,000** | **0,00** | **0,00** |
| **ИТОГО:** | **15897,03011** | **19209,17186** | **17388,80246** | **19473,93622** | **29770,36808** | **26137,94880** | **27784,300** | **21857,900** | **25061,500** |
| 2. | Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Валдайского муниципального района за счет средств бюджета Валдайского муниципального района» |
| 2.1. | Задача 2.Обеспечение мероприятий по безопасности дорожного движения на территории Валдайского муниципального района за счет средств бюджета Валдайского муниципального района |
| 2.1.1 | Приобретение и установка технических средств организации дорожного движения | комитет жилищно-коммуналь-ного и дорожного хозяйства Администрации муници-пального района | 2019-2026 годы | 2.1 | бюджет Валдайского муниципаль-ного района | 40,80 | 0,00 | 50,00 | 80,00 | 10,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **итого** | **40,80** | **0,00** | **50,00** | **80,00** | **10,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** |
| 2.1.2 | Паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения | комитет жилищно-коммуналь-ного и дорожного хозяйства Администрации муници-пального района | 2019-2026 годы | 2.2 | бюджет Валдайского муниципаль-ного района | 80,00 | 114,00 | 50,0 | 20,0 | 122,93823 | 259,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **итого** | **80,0** | **114,00** | **50,0** | **20,0** | **122,93823** | **259,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 2.1.3 | Обследования моста через реку Полометь, расположенном на автомобильной дороге общего пользования местного значения «д.Моисеевичи -д.Ельники» Валдайского района | комитет жилищно-коммуналь-ного и дорожного хозяйства Администрации муници-пального района | 2019-2026 годы |  | бюджет Валдайского муниципаль-ного района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **итого** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **196,0** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2.1.4 | Устройство мостового ограждения на мостовом сооружении расположенном на автомобильной дороге «д.Моисеевичи -д.Ельники» через реку Полометь на территории Валдайского муниципального района | комитет жилищно-коммуналь-ного и дорожного хозяйства Администрации муници-пального района | 2019-2026 годы |  | бюджет Валдайского муниципаль-ного района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,695 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **итого** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **135,695** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2.1.5 | Поверка ППВК | комитет жилищно-коммуналь-ного и дорожного хозяйства Администрации муници-пального района | 2019-2026 годы | 1.2.3 | бюджет Валдайского муниципаль-ного района | 15,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **итого** | **15,0** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **ИТОГО:** | **135,8** | **114,0** | **100,0** | **431,695** | **132,93823** | **559,00** | **400,00** | **400,00** | **400,00** |

**ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ**

**подлежащих капитальному ремонту, ремонту с объемами финансирования согласно мероприятиям**

**подпрограммы «Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования**

**местного значения на территории Валдайского муниципального района за счет средств областного**

**бюджета и бюджета Валдайского муниципального района» (по годам)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Бюджет Валдайского муниципального района** | **Бюджет Новгородской области** | **Объем финанси-рования** | **Протяжен-ность в км** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **2019 год** |
| **1** | **Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе по объектно:** | **643 228,90** | **5 267 771,10** | **5 911 000,00** |  |
| 1.1 | а/д «д.Кстечки - д.Углы» (1,96) | 112 530,00 | 0,00 | 112 530,00 | 1,96 |
| 1.2 | Строительный контроль | 1 896 771,21 | 3 012 228,90 | 4 909 00,00 |  |
| **2** | **Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе по объектно:** | **115 915,73** | **0,00** | **115 915,73** |  |
| 2.1 | а/д «Яжелбицы-Демянск» - д. Красивицы (5,29) | 202 980,10 | 3 012 228.90 | 3 215 209,00 | 5,29 |
| 2.2 | а/д «Моисеевичи - Крестовая» | 1 455 437,38 | 0,00 | 1 455 437,38 |  |
| 2.3 | а/д «Быково – Некрасовичи - Сельско» (от Некрасовичи до Сельско) | 122 438,10 | 0,00 | 122 438,10 |  |
| **3.** | **Прочие мероприятия** |  |  |  |  |
|  | **ВСЕГО** | **759 144,63** | **5 267 771,10** | **6 026 915,73** |  |
| **2020 год** |
| **1.** | **Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе по объектно:** | **528 920,08** | **4 395 847,89** | **4 924 767,97** |  |
| 1.1 | а/д «Устюжна - Валдай» - д. Горка | 518 985,83 | 4 313 284,47 | 4 832 270,30 | 0,55981 |
| 1.2 | В т.ч строй контроль | 9 934,25 | 82 563,42 | 92 497,67 |  |
| **2.** | **Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе по объектно:** | **2 800 351,78** | **8 085 152,11** | **10 885 503,89** |  |
| 2.1 | а/д «Долгие Горы - д. Пойвищи» | 27 126,75 | 515 408,19 | 542 534,94 | 1,561 |
| 2.2 | а/д «Валдай - Демянск» - д. Нива | 734 991,78 | 417 032,95 | 1 152 024,73 | 1,38 |
| 2.3 | а/д «д. Усторонье - д. Буданово» | 47 043,43 | 676 701,63 | 723 745,06 | 2,6 |
| 2.4 | а/д «д. Селище - д. Афанасово» | 29 997,44 | 431 486,80 | 461 484,24 | 1,5 |
| 2.5 | а/д «д. Шугино - Великий Двор» | 30 653,80 | 463 763,21 | 494 417,01 | 1,7 |
| 2.6 | а/д «д. Полосы» ( пк 0 по пк 34) | 98 235,40 | 2 698 110,57 | 2 796 345,97 | 3,4 |
| 2.7 | а/д «д. Полосы» (пк 34 по пк 40) | 98 718,52 | 375 367,19 | 474 085,71 | 0,6 |
| 2.8 | а/д «Заборовье - Лобаново» | 1 337 002,67 | 0 | 1 337 002,67 | 2 |
| **3.** | **Прочие мероприятия** | **396 581,99** | **2 507 281,57** | **2 903 863,56** |  |
| **4.** | **Списание субсидии** |  | **1 001 100,00** |  |  |
|  | **ВСЕГО** | **3 329 271,86** | **12 481 000** | **15 810 271,86** |  |
| **2021 год** |
| **1.** | **Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках реализации проекта «Дорога к Дому»** | **498 996** | **9 480 894,04** | **9 979 890,04** |  |
| 1.1 | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения «с.Едрово - д.Б.Носакино» - д. Горка, Едровского сельского поселения, Валдайского района Новгородской области от ПК22 до ПК60 | 236 622 | 4 495 801,78 | 4 732 423,78 | 3,8 |
| 1.2 | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения д.Долгие Горы -д.Шилово - д.Чирки, Яжелбицкого сельского поселения, Валдайского района Новгородской области от ПК0 до ПК10 | 262 374 | 4 985 092,26 | 5 247 466,26 | 1,0 |
| **2.** | **Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения** | **466 124** | **1 486 105,96** | **1 951 592,96** |  |
| 2.1 | Ямочный ремонт автомобильных дорог | 70 306 | 1 486 105,96 | 1 556 411,96 |  |
| 2.2 | Строительный контроль, гос. экспертиза, расчет сметной стоимости, заключение договоров/контрактов | 395 818 | 0 | 395 818 |  |
| **3** | **Разработка ПСД «Валдай-Демянск» - Княжёво** | **80 000** | **1 520 000** | **1 600 000** |  |
|  | **ВСЕГО** | **1 045 120,00** | **12 487 000,00** | **13 532 120** |  |
| **2022 год** |
| **1** | **Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках реализации проекта «Дорога к Дому»** | **618 876,45** | **7 587 360,98** | **8 206 237,43** |  |
| 1.1 | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования «с. Едрово - д. Б.Насакино» - д.Горка от ПК0 до ПК22 и от ПК 60 по ПК70+90 ( в том числе строительный контроль) | 285 460,3 | 5 423 733,74 | 5 709 194,04 | 3,29 |
| 1.2 | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения «д. Долгие Горы - д. Шилово» - д. Чирки от ПК 10 до ПК50+03( в том числе строительный контроль) | 333 416,15 | 2 163 627,24 | 2 497 043,39 | 4,003 |
| **2** | **Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения** | **1 340 529,77** | **4 377 139,02** | **5 717 698,79** |  |
| 2.1 | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения д. Наволок - д.Макушино - д. Труфаново от ПК 25+30 до ПК 29+92 Едровского сельского поселения, Валдайского района, Новгородской области ( в том числе строительный контроль) | 95 799,00 | 737 295,20 | 833 094,2 | 0,462 |
| 2.2 | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения «д.Моисеевичи - д. Ельники" от ПК 0+00 до ПК 25+04, Яжелбицкого сельского поселения, Валдайского района, Новгородской области (в том числе строительный контроль) | 256 792,88 | 1 667 845,00 | 1 924 637,88 | 2,5 |
| 2.3 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «Москва - Санкт-Петербург - Кузнецовка» - Чавницы, Валдайского района, Новгородской области (в том числе строительный контроль) | 25 053,67 | 475 997,52 | 501 051,19 | 1,782 |
| 2.4 | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения д. Наволок - д.Макушино - д. Труфаново от ПК 12+00 до ПК 25+00 Едровского сельского поселения, Валдайского района, Новгородской области (в том числе строительный контроль) | 78 738 | 1 496 001,30 | 1 574 739,3 | 1,3 |
| 2.5 | Строительный контроль, гос. экспертиза, расчет сметной стоимости, заключение договоров/контрактов | 884 176,22 | 0 | 884 176,22 |  |
| **3** | **Разработка ПСД** | **107 500** | **1 892 500** | **2 000 000** |  |
| 3.1 | Разработка ПСД «подъезд к д. Лысино» | 27 500 | 522 500 | 550 000 |  |
| 3.2 | Разработка ПСД «Валдай-Демянск» - Княжёво | 80 000 | 1 370 000,00 | 1 450 000 |  |
|  | **ВСЕГО** | **2 066 906,22** | **13 857 000** | **15 923 936,22** |  |
|  | **2023 год** |
| **1** | **Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках реализации проекта «Дорога к Дому»** | **798 296** | **15 165 640,24** | **15 963 936,24** |  |
| 1.1 | подъезд к д. Лысино (от ПК0+00 до ПК15+00 и от ПК 16+00 до ПК 34+45) (дорога к Дому) (в том числе строительный контроль) | 210 755,00 | 4 002 371,24 | 4 213 126,24 | 3,345 |
| 1.2 | Капитальный ремонт участка ПК15-ПК16 автомобильной дороги общего пользования местного значения «подъезд к д. Лысино» (дорога к Дому) | 587 541,00 | 11 163 269,00 | 11 750 810,00 | 0,130 |
| **2** | **Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения** | **1 923 772,62** | **3 594 282,4** | **5 518 055,02** |  |
| 2.1 | п. Выскодно - д. Миронушка - д. Ельчино (от ПК 0+00 до ПК 17+06)(в том числе строительный контроль) | 134 771,73 | 2 560 662,69 | 2 695 434,42 | 1,7068 |
| 2.2 | Ремонт участка автомобильной дороги «Подъезд к д. Речка», Едровского сельского поселения, Валдайского района, Новгородской области (в том числе строительный контроль) | 54 401,04 | 1 033 619,71 | 1 088 020,75 | 0,475 |
| 2.3 | Прочие мероприятия | 1 734 599,85 |  | 1 734 599,85 |  |
| **3** | **Разработка ПСД** | **80 000,00** | **1 370 000,00** | **1 450 000,00** |  |
| 3.1 | Разработка ПСД «Валдай - Демянск» - Княжёво | 80 000,00 | 1 370 000,00 | 1 450 000,00 |  |
|  | **ВСЕГО** | **2 802 068,62** | **20 129 922,64** | **22 931 991,26** |  |
| **2024 год** |
| **1** | **Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках реализации проекта «Дорога к Дому»** | **5 321 881,90** | **8 294 143,74** | **13 616 025,64** |  |
| 1.1 | подъезд к д. С.Носакино Новгородская обл., Валдайский р-н, Едровское с/п в рамках проекта «Дорога к дому» (в том числе строительный контроль) | 5 034 257,44 | 2 829 269,40 | 7 863 526,84 | 3,500 |
| 1.2 | Капитальный ремонт участка ПК15-ПК16 автомобильной дороги общего пользования местного значения «подъезд к д. Лысино» (в том числе строительный контроль) | 287 624,46 | 5 464 874,34 | 5 752 498,80 | 0,130 |
| **2** | **Разработка ПСД** | **69 237,00** | **1 315 513,00** | **1 384 750,00** |  |
| 2.1 | Разработка ПСД «Валдай - Демянск» - Княжёво | 69 237,00 | 1 315 513,00 | 1 384 750,00 |  |
| **3.** | **Прочие мероприятия** | **1 022 926,16** | **0,00** | **1 022 926,16** |  |
|  | **ВСЕГО** | **6 414 045,06** | **9 609 656,74** | **16 023 701,80** | 3,630 |