Российская Федерация

# Новгородская область

## АДМИНИСТРАЦИЯ ВАЛДАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

01.06.2018  №810

Валдай

Об утверждении плана мероприятий «Дорожной

карты» по организации создания комплекса

по сортировке твердых коммунальных отходов

В связи с внесением изменений в областной закон от 01.12.2015 № 880-ОЗ «О мерах по реализации Федерального закона «Об отходах производства и потребления» на территории Новгородской области и наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в области обращения с отходами производства и потребления» Администрация Валдайского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий «Дорожную карту» по созданию комплекса по сортировке твердых коммунальных отходов в 2018 году.

2. Разместить постановление на официальном сайте Администрации Валдайского муниципального района в сети «Интернет».

3. Постановление вступает в силу с 01.06.2018.

Глава муниципального района		Ю.В.Стадэ

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации

муниципального района

от 01.06.2018 №810

«Дорожная карта»

по организации создания комплекса по сортировке твердых коммунальных отходов на территории Валдайского

муниципального района

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внесение изменений в правила землепользования и застройки для формирования земельного участка под объект «Комплекс по сортировке твердых коммунальных отходов» | 15.07.2018 | отдел архитектуры, градостроительства и строительства Администрации муниципального района |
| 2. | Разработка муниципальной программы «Создание комплекса по сортировке твердых коммунальных отходов» | 15.06.2018 | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации муниципального района |
| 3. | Внесение изменений в план-график и план закупок | 20.06.2018 | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации муниципального района |
| 4. | Разработка конкурсной документации, объявление аукциона | июнь 2018 года | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации муниципального района; комитет экономического развития Администрации муниципального района |
| 5. | Проведение аукциона | июль 2018 года | комитет экономического развития Администрации муниципального района |
| 6. | Подписание контракта | 10 дней с момента проведения аукциона | комитет экономического развития Администрации муниципального района |