Российская Федерация

# Новгородская область

## АДМИНИСТРАЦИЯ ВАЛДАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

27.05.2021 № 939

Валдай

О внесении изменений в муниципальную программу

«Обеспечение населения Валдайского муниципального

района питьевой водой в 2017-2023 годах»

Администрация Валдайского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Обеспечение населения Валдайского муниципального района питьевой водой в 2017-2023 годах», утвержденную постановлением Администрации Валдайского муниципального района от 23.12.2016 № 2100:

1.1. Изложить пункт 6 паспорта муниципальной программы в редакции:

«6. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом (руб.):

| Год | Источник финансирования |
| --- | --- |
|  | областной бюджет | федеральный бюджет | бюджет муниципального района | внебюджетные средства | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2017 | 4005000 | - | 353596 | - | 4358596 |
| 2018 | 3261931,50 | - | 383108,03 | - | 3645039,53 |
| 2019 | 1445881,54 | - | 416469,06 | - | 1862350,60 |
| 2020 | - | - | 372988 | - | 372988 |
| 2021 | - | - | 1609232,76 | - | 1609232,76 |
| 2022 | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - |
| ВСЕГО | 8712813,04 | - | 3 135 393,85 | - | 11 848 206,89 |

##### »;

1.2. Изложить перечень целевых показателей муниципальной программы в редакции:

«ПЕРЕЧЕНЬ

целевых показателей муниципальной программы

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Базовое значение целевого показателя (2017 год) | Значение целевого показателя по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Муниципальная программа «Обеспечение населения Валдайского муниципального района питьевой водой в 2017-2023 годах» |
| 1.1. | Количество построенных общественных колодцев в Валдайском муниципальном районе (шт.), а также работы по разведочному бурению, определении места и глубины будущего колодца | ед. | 2 | - | 4 | - | 2 | - | - |
| 1.2. | Количество отремонтированных общественных колодцев в Валдайском муниципальном районе (шт.) с проведением анализа, состава и качества воды | ед. | - | 3 | - | 4 | 4 | - | - |
| 1.3. | Количество колодцев, в которых проведена чистка и дезинфекция, с проведением анализа, состава и качества воды (шт.) | ед. | 2 | - | 2 | 6 | - | - | - |
| 1.4. | Количество отремонтированных скважин (шт), приобретение и монтаж оборудования для очистки питьевой воды | ед. | 1 | 3 | 3 | - | 1 | - | - |
| 1.5. | Обслуживание систем очистки воды в муниципальных образовательных учреждениях Валдайского муниципального района (учреждения) | ед. | 10 | 12 | - | - | - | - | - |
| 1.6. | Разработка проектно-сметной документации | ед. | - | - | 4 | - | 2 | - | - |

»;

1.3. Изложить мероприятия муниципальной программы в прилагаемой редакции.

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Валдайский Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Валдайского муниципального района в сети «Интернет».

Глава муниципального района		Ю.В.Стадэ

Приложение

к постановлению Администрации

муниципального района

от 27.05.2021 № 939

Мероприятия муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализации | Целевой показатель | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Муниципальная программа «Обеспечение населения Валдайского муниципального района питьевой водой в 2017-2023 годах» |
| 1.1. | Задача 1. Удовлетворение потребности населения Валдайского муниципального района в питьевой воде |
| 1.1.1 | Строительство, общественных колодцев в сельских поселениях Валдайского муниципального района с проведением анализа состава и качества воды, а также работы по разведочному бурению, определении места и глубины будущего колодца | Администрация Валдайского муниципального | 2017-2023 годы | 1.1.1 | бюджет Валдайского муниципального района | 142806 | - | 167528,06 | - | 20 000 | - | - |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | 131220,54 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | итого | 142806 | - | 298748,6 | - | 20000 | - | - |
| 1.1.2. | Ремонт, общественных колодцев в сельских поселениях Валдайского муниципального района. (д. Яблонка, д. Дерганиха, д. Добрилово, с. Яжелбицы – 2020 г., д. Почеп, д.Серганиха, д. Старина, с. Яжелбицы – 2021 год) с последующим проведением анализа состава воды в общественных колодцах | Администрация Валдайского муниципального | 2018-2023 годы | 1.1.2 | бюджет Валдайского муниципального района | - | 152948 | - | 258630 | 228033,20 | - | - |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | итого | - | 152948 | - | 258630 | 228033,20 | - | - |
| 1.1.3. | Чистка и дезинфекция колодца, с проведением анализа состава воды в общественных колодцах | Администрация Валдайского муниципального | 2018-2023 годы | 1.1.3 | бюджет Валдайского муниципального района | - | - | - | 114358 | - | - | - |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | итого | - | - | - | 114358 | - | - | - |
| 1.1.4 | Приобретение и монтаж оборудования для очистки питьевой воды | Администрация Валдайского муниципального | 2017-2023 годы | 1.1.4 | бюджет Валдайского муниципального района | 200000 | 217213,28 | 111111 | - | 1 271 199,56 | - | - |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 3800000 | 3015943,25 | 100000 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | итого | 4000000 | 3233156,53 | 1111111 | - | 1 271 199,56 | - | - |
| 1.1.5 | Обслуживание систем очистки воды в муниципальных образовательных учреждениях Валдайского муниципального района | Администрация Валдайского муниципального | 2017-2023 годы | 1.1.5 | бюджет Валдайского муниципального района | 10790 | 12946,75 | 25172 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 205000 | 245988,25 | 314661 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | итого | 215790 | 258935 | 339833 | - | - | - | - |
| 1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации | Администрация Валдайского муниципального | 2019-2023 годы | 1.1.6 | бюджет Валдайского муниципального района | - | - | 80000 | - | 90 000 | - | - |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | итого | - | - | 80000 | - | 90 000 | - | - |
|  | Всего: | 4358596 | 3645039,53 | 1829691,6 | 372988 | 1609232,76 | - | - |